宁波绿色石化片区产城融合

生态综合开发PPP项目

资格预审文件

采  购 人 ：宁波市财政局重点项目资金管理办公室

招标代理人：     宁波国际投资咨询有限公司

二O一八年八月

资格预审文件备案表

采购项目名称：宁波绿色石化片区产城融合生态综合开发PPP项目

采购单位名称：宁波市财政局重点项目资金管理办公室（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

采购代理机构名称：宁波国际投资咨询有限公司   （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

资格预审文件编制日期：  2018   年      月        日

备案意见：同意备案

备案单位：                        （盖章）

备案日期：   2018    年      月        日

目  录

第一章  资格预审公告	1

第二章  申请人须知	6

第三章  用户需求书	31

第四章  资格审核标准和方法	33

第五章  资格预审申请文件格式	40

# 第一章  资格预审公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，宁波市财政局重点项目资金管理办公室委托宁波国际投资咨询有限公司对宁波绿色石化片区产城融合生态综合开发PPP项目(以下简称“本项目”)相关内容进行采购，欢迎有意向参与本项目竞标的申请人提交资格预审申请，有关事项公告如下：

- 项目概况：本项目定位于片区绿色综合性开发，旨在增强港口经济圈的辐射带动能力，围绕结构深度调整、振兴实体经济，推进供给侧结构性改革，改造提升宁波石化经济技术开发区及其周边区块基础设施配套、人居环境和产城融合条件，通过绿色呼吸通道与生态隔带的建设，深化“安居宜居美居”专项行动，推进幸福美丽新家园建设。

- 资格审查方式：资格预审（合格制）。

- 采购需求：采购确定的社会资本合作伙伴，将与政府指定单位共同成立PPP项目公司，承担本项目投融资、建设、片区综合运营及合作期结束后项目移交等相关事务，并对项目各项事务具体内容的实施质量、安全、建设期和投资进行有效控制，根据要求为项目运营管理等各项目标提供保障,本项目的施工、监理、勘察设计等通过二次招标确定。其他具体内容详见资格预审文件用户需求章节。

- 项目总投资：项目总投资为2,959,985万元。本项目的估算静态投资额为 2,624,850万元（不含建设期利息）。

- 合作期限：本项目合作期限为20年（包含建设期与运营期）。

- 合格申请人的资格要求：

（一）基本条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

2、本项目允许具备国内独立法人资格的企业或国内有限合伙企业组成联合体投标，但联合体成员总数不能超过6名，联合体协议中应明确联合体牵头人，联合体成员可以是具有相应能力的投融资、项目管理、运营维护的单位。

（二）特定条件：

- 在中华人民共和国境内依法注册

申请人应为在中华人民共和国境内依法注册的企业法人或国内有限合伙企业，且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭等；

- 申请人2017年净资产不低于60亿元；

备注：若为联合体投标，联合体成员累计净资产不低于60亿元，其中联合体牵头人净资产不低于20亿元。

- 申请人业绩要求

申请人近五年（2013-2017年度）有过至少一项投资额不低于20亿元的PPP项目业绩，以PPP项目中标通知书和合同为准；

备注：若为联合体投标，联合体成员的PPP项目业绩累计至少有两项，其中至少一项PPP项目业绩投资额不低于20亿元，以PPP项目中标通知书和合同为准。

- 商业信誉良好在经济活动中无重大违法违规行为，同时满足以下要求：

- 质量安全管理体系完善

近三年内没有发生过重大生产安全和质量事故，社会资本主体主动防范的意识强、措施得力，合规性较好。能遵从合同，合法合规运营；

- 投标人没有违法行为记录（违法行为记录界定的范围为：国家、浙江省、宁波市相关行政主管部门通报停止投标活动且处在被停止投标期间内，若存在记录的，则否决投标资格）。

- 投标人失信信息进行查询（具体以开标当天“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn 查询为准），若为失信被执行人的，则否决其投标资格。

- 被全国行政管理机关在“全国企业信用信息公示系统”中列入严重违法失信企业名单，则否决其投标资格。

- 公司财务状况良好，资金充足，具有较强的财务与融资能力且没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目。

申请人取得的金融机构针对本项目的融资意向金额累计额度不低于230亿元，以有效期限内的融资意向函等相关材料证明。

如以联合体形式投标的，由联合体牵头方提供。

- 联合体牵头人不得为有限合伙企业。联合体牵头人必须参股投资项目公司，联合体牵头人代表所有联合体成员负责投标、合同签订、实施前的主办、协调等工作；若联合体成员不能按时履约提供项目资本金，联合体牵头人应协调寻找其他投资人参与投资；联合体投标人通过资格预审不得再变更组织形式及其成员构成；联合体成员须共同签订联合体协议书，协议书中必须明确：

a、联合体各方的地位（联合体牵头人或成员单位）；

b、联合体的授权代理人（须出自牵头人）；

c、联合体各成员具体任务；

d、联合体的任一方均对本次投标承担连带责任。

- 评分办法及最高限价：详见招标文件。

- 资格预审文件获取：

1、获取方式：凡有意申请资格预审者在规定时间内持法定代表人授权委托书到宁波市鄞州区和济街118号发展大厦A座615室领取资格预审文件。若联合体参与则联合体任一方可领取资格预审文件。

2、公告期限及资格预审文件获取时间：2018年8月31日——2018年9月6日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时至11:30时，下午13:45时至17:00时（北京时间，下同）。

3、工本费用：资格预审文件不收取工本费用。

- 资格预审申请文件递交时间：2018年9月20日8时30分——2018年9月20日9时00分

- 开标时间（资格预审申请截止时间）：2018年9月20日9时00分

- 资格预审申请文件递交地点、资格预审地点：宁波市公共资源交易中心（宁波市鄞州区宁穿路1901号）开标室，具体位置详见大厅电子公告屏幕。

- 特别提醒：

1、本次政府采购活动有关信息在“宁波政府采购网http://www.nbzfcg.cn”上公布，参加投标的供应商有义务在采购活动期间浏览上述网站，公布信息视同送达所有潜在响应人，不再采用其它方式传达相关信息。

2、供应商应在宁波政府采购网(http://www.nbzfcg.cn/)上完成供应商注册,否则不能发布中标公示；供应商须按照资格预审文件约定承担并支付本项目采购代理服务费用。

3、关于关联企业：

- 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得作为不同投标人同时对本项目投标，否则均按否决投标处理。

- 联合体各方（及其母公司、全资子公司及控股公司）不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加投标。

- 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人除相互组成联合体外不得同时参与本项目投标，否则均按无效投标处理。

- 国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本段规定的“母公司”，其一级子公司可同时参与本项目投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时参与本项目投标。

- 联系方式

招标人：宁波市财政局重点项目资金管理办公室

地址: 宁波市海曙区中山西路19号

联系人：梁之材

联系电话：0574-87188860

代理单位：宁波国际投资咨询有限公司

联系人：韩金成   徐世勇；

联系电话：0574-87311547；87091395

传真：0574-55711034

地址：宁波市鄞州区和济街118号A座615室

# 第二章  申请人须知

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：宁波市财政局重点项目资金管理办公室 地址：宁波市海曙区中山西路19号 联系人：梁之材 电话：0574-87188860 |
| 2 | 招标代理人 | 代理单位：宁波国际投资咨询有限公司 联系人：韩金成 徐世勇； 联系电话：0574-87311547；87091395 传真：0574-55711034 地址：宁波市鄞州区和济街118号A座615室 |
| 3 | 项目名称 | 宁波绿色石化片区产城融合生态综合开发PPP项目 |
| 4 | 项目地点 | 项目位于宁波市镇海区，项目区域南起甬江边界，北至盘棋山，西至绕城高速东段，东至东海。 |
| 5 | 项目投资建设规模及内容 | 项目内容包括合作片区内依据国家、浙江省、宁波市、镇海区规划要求进行的拆迁安置、生活配套区综合整治、市政基础设施、公共服务、片区综合运营维护服务等。内容涵盖拆迁安置工程、道路交通运输、市政工程、水利建设、生态环境保护、医疗卫生、教育等。根据项目可行性研究报告计划实施内容及规模如下： （一）散居村民搬迁安置项目 1、湾塘村、岚山村村民搬迁安置 搬迁范围：湾塘、岚山两村内的上、下山嘴、小岚山、核心、殿跟、后泓头、棉海、三合、中星、小湾塘等自然村。 搬迁内容及规模：搬迁对象包括散居村民、其他配套房屋以及湾塘小学、景和小学等6 所学校。项目搬迁范围占地8.28 平方公里，搬迁村民住宅建筑面积948591m2，5605 户；搬迁其他配套房屋面积114097m2；搬迁小学校舍13341m2。全部采用货币安置。 2、南洪村、后施村村民搬迁安置 搬迁范围：南洪、后施两村。 搬迁内容及规模：搬迁对象包括散居村民以及相关集体资产。项目搬迁范围占地约227705m2，搬迁住宅房屋建筑面积143917m2，1030 户；搬迁农民自建附属用房49780m2。 新建安置房规模：总用地面积75160m2，总建筑面积194575m2，住宅面积119923 ㎡，共安置房1058 套。 3、陈家村、俞范村村民搬迁安置 搬迁范围：陈家、俞范两村，具体为俞范东路以南、镇骆路以北、甬舟高速以东、雄镇路以西。 搬迁内容及规模：搬迁对象包括散居村民、相关集体资产以及其他附属用房。项目搬迁范围占地约810060m2， 搬迁住宅房屋建筑面积287262m2，1900 户；搬迁农民自建附属用房88325m2。 新建安置房规模：总用地面积286000 ㎡，总建筑面积666000m2，住宅面积480000 ㎡，共4430 套。 （二）产业用地保障项目 4、新泓口围垦工程（2 号地块）及闭气工程 围区总面积8100 亩，海堤总长6377.82m，其中东顺堤长3547.37m，南直堤长1180.97m，北直堤长1649.48m。海堤闭气总长4369.43m，其中东顺堤闭气3163.99m，南直堤闭气1205.44m。 5、湾塘新区部分基础设施项目 含临时道路、临时河道和滨海路，临时道路长度1030m，宽度20m，临时河道长度4220m。新建明海闸站1 座，水闸总净宽20m，闸底高程为-1.87m；配套泵站设计流量为10m3/s。滨海路全长6800m，宽24m，铺设雨水管道6850m。 （三）生态建设项目 6、澥浦大闸外移工程 建设规模：新建 10 孔×8m 水闸 1 座、整治河道（澥浦大河）2496.89m、建设滨河景观带 2435.67m（长）×150m（宽）、新建海堤（东围堤）200m。 建设内容：包括新建水闸、澥浦大河整治、建设滨河景观带、新建东围堤。 7、生态呼吸通道项目 总建设面积7487 亩，涉及澥浦镇岚山村、湾塘村和蛟川街道棉丰村、南洪村、俞范村等，分为生态防护林带和生态湿地两部分。生态防护林带4300 亩，分为提升和新建两部分，提升3700 亩，新建600 亩。生态湿地3187 亩，包含客土回填3187 亩、道路建设94880m2,、桥梁建设509m2、水利设施建设（渠道工程45600m、灌溉泵站5 座、节制闸1 座、倒虹吸管2 座和饮水工程2 根）及涵管工程25 处。 8、区域低洼地排涝工程 包括万弓塘河整治工程、五星河整治工程、跨河桥梁改造工程及配套工程。其中本次整治万弓塘新泓口以北段5.599km，河道拓宽至40m，左岸绿化带宽度30m（含炼蟹线宽度约7m），右岸绿化带宽度20m；五星河整治段为澥浦镇段750m，左右岸建设绿化带各宽20m， 建设河道沿线总宽度65m。拆除桥梁16 座，重建4 座。 9、石化区防洪治涝及生态湿地工程 按100 年一遇防潮标准和20 年一遇24 小时暴雨、24 小时排除治涝标准建设石化产业防洪治涝工程，河道整治、节制闸、石化区1800 亩雨水管网改造及雨水泵站新建工程和石化区岚山片、湾塘片雨水管道修复工程。 东至城河东路、南至古海塘、西至环城西路、北至规划四路、静海路。绿化景观137728m2，生态水域89568m2，城市支路19520m2。城市支路，长1220m， 宽16m，设计车速30 公里/小时，配套建设给水、排水、排污、综合通信、电力排管、给水管等市政管网及交通设施。 （四）道路等基础设施建设项目 10、老骆霞线工程改建项目 庄俞公路交叉口—临俞公交站，道路全长2356m，二级公路，双向四车道，路宽24m，设计行车速度60 km/h。 11、沿海危化品车辆疏通道路 包括靖远路和定海路拓宽工程两部分内容，靖远路全长1.458km，一级公路，路宽19.5～68.5m，设计行驶速度60km/h；定海路全长674m，一级公路，路宽32m，设计行驶速度60km/h。 12、杭甬复线威海互通连接线 一期：金河路—环城西路，道路全长4.4km，城市主干道，双向6 车道，设计行驶速度60km/h。 二期：包含主线（威海路）和支线（雄镇路），主线沿现状威海路，镇骆路—威海互通收费站，全长3450m； 支线现状雄镇路，俞范路—威海路交叉口，全长1030m，一级公路，主线路基宽度42m，支线路基宽44m，双向六车道，设计行驶速度60km/h。 13、镇海大道东延改扩建工程 镇海大道三期终点镇骆路交叉口—俞范路，全长810.5m，二级公路，双向六车道，路基宽度36m，设计行驶速度60km/h。 14、杭甬复线蟹浦互通连接线 绕城高速沙河互通—杭甬高速复线澥浦互通收费站，道路全长6.93km，一级公路，双向八车道，路宽44m，设计行驶速度80km/h。 15、棉丰路改扩建 庄俞公路与现状棉丰路交叉口，道路两侧建筑物，重点万盛路与现状俞范东路交叉口预留节点，棉丰路长度为2100m，万盛路长度为280m，棉丰路为城市次干路，双向两车道，设计行车速度40km/h，路宽18~23.5m。万盛路为城市支路、设计速度30km/h，道路宽度为14m， 双向两车道 （五）配套公建项目 16、蛟川新建小学项目（暂定名） 新建48 班完全小学一所，设计在校学生数1920 人。校舍总用地面积48661m2，总建筑面积27000m2，其中， 地上建筑面积24000m2，地下建筑面积3000m2，主要包括普通教学楼、综合教学楼、行政综合楼、体艺综合楼、食堂、室外运动场、地下车库以及道路、绿化等配套工程。 17、石化区应急取水工程 在岚山水库建设消防取水泵站1 座，设计规模1000L/s. 沿海天中路、海呈路、跃进塘路铺设DN700 消防给水管，北至蟹浦大桥、南至甬舟高速，全长11.6km。 18、镇海区危化医疗急救中心项目 用地面积9400m2，总建筑面积48300m2，总床位730 张，地上建筑面积32300m2，设床位530 张，建设地下中心医院，建筑面积4500m2，设置床位200 张。新建功能用房包括：镇海区危化急救中心、120 急救中心、危化急救指挥中心、危化科研培训中心、危化检测分析实验室、危化烧伤病房、危化重症监护病房（兼EICU）、危化急诊手术室、病理中心、消毒供应中心、危化中毒病区和部分相关临床科室等。地下室总建筑面积16000m2，主要用于急救中心专用车库、公共停车库和动力、消防、人防设施用房，设置标准停车位约300 个。 （六）产业生活配套生态综合整治项目 19、蛟川、澥浦、招宝山生活配套区生态环境综合整治 蛟川街道：金丰路北延工程。北外环—镇海大道，城市支路，道路长度1897m，路宽30m，设计行驶速度30km/h。 澥浦街道：零星危旧石化区配套用房改造。 招宝山街道： ①道路交通整治：实施城河东路-车站路-城河西路道路修复提升工程、后大街道路修复提升工程、城河路提升改造工程。 ②镇海老城文化广场改扩建工程，包括景观改造提升工程、周边立面改造工程、地下停车设施、附属配套用房及周边环境提升改造工程、招宝山地铁站景观提升改造工程、拆除文化广场周边部分建筑。 20、招宝山综合民生宜居工程 ①改造范围包括招宝山街道8 个区块，分别为南大街、前葱园路、邬家弄区块，洋山庙弄区块，刘家弄区块，吉庆路区块，涨鑑碶区块，中医院西侧区块，原区政府南侧区块，雄镇大酒店区块。 ②对8 个区块内沿街住宅及非住宅房屋实施搬迁改造，涉及房屋总建筑面积135248m2，1372 户，其中， 住宅84919m2，1217 户；其他非住宅50329m2。 |
| 6 | 采购需求 | 采购确定的社会资本合作伙伴，将与政府指定单位共同成立PPP项目公司，承担本项目投融资、建设、片区综合运营及合作期结束后项目移交等相关事务，并对项目各项事务具体内容的实施质量、安全、建设期和投资进行有效控制，根据要求为项目运营管理等各项目标提供保障，本项目的施工、监理、勘察、设计等通过二次招标确定。其他具体内容详见资格预审文件用户需求章节。 |
| 7 | 项目总投资 | 项目总投资为2,959,985万元。 本项目的估算静态投资额为2,624,850万元（不含建设期利息）。 |
| 8 | 资金来源及 出资比例 | 详见第三章“用户需求书”。 |
| 9 | 公共产品和 服务内容 | 在合作片区内依据国家、浙江省、宁波市、镇海区规划要求提供拆迁安置、生活配套区综合整治、市政基础设施、公共服务、片区综合运营等服务。通过本项目的实施，优化片区空间功能布局，促进生产生活生态融合发展和集约集聚的需要，提升片区配套基础设施服务能力和绿色发展水平。 |
| 10 | 标段划分数量及方式 | 1个 |
| 11 | 运作方式 | 本PPP 项目拟采用BOT方式进行。项目公司在约定期限内承担项目投资、建设、运营。期限届满无偿移交给政府或其政府指定机构。 （一）项目投资、建设 本项目的投资、建设由项目公司负责，本项目PPP 合同签署且项目公司成立后，通过“二次招标”方式（即由项目公司通过招标方式）选择拥有相应建设能力、资质、经验的单位负责工程施工，项目公司与其签订相应合同。项目勘察、设计、监理由政府方负责委托。 已建成项目由实施机构代表政府有偿转让给项目公司，项目竣工审计后移交项目公司，转让价款为项目竣工决算审计值，项目公司负责运营维护，项目公司根据实施机构提供的支付进度将转让款支付给实施机构。 新建项目单项项目建成完工后，由政府审计部门进行投资审定，依据审定结果编制项目财务竣工决算报告和完整的项目资产清单，作为合同附件，用于界定社会资本实际完成投资额和项目资产运营、管理的依据。 （二）项目运营维护 项目竣工并通过综合验收后，拆迁安置配建的安置房通过政府手续发放到安置居民手中，施工方负责工程建设的质保期质保。质保期内，工程的维修按照国家、省、市及行业相关法律法规从严执行；质保期结束后，项目公司负责日常运营维护并保证项目合作期内的持续可用性，运营维护包括运营期内的运营管理、保洁、景观绿化管理、设施设备维护维修、养护及检测评估等工作。 （三）项目移交 PPP 项目运营期满，根据PPP 项目合同约定的移交期限，由项目公司将项目所有设施和相关资料无偿、完好、无债务、不设定担保地移交给政府或指定机构。移交完成后，项目公司进行清算注销，股东各方收回投资。 |
| 12 | 回报机制 | 详见第三章“用户需求书”。 |
| 13 | 合作期限 | 本项目合作期限为20 年（包含建设期与运营期）。 |
| 14 | 资格要求 | （一）基本条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件； - 本项目允许具备国内依法注册的企业法人独立或组成联合体投标，但联合体成员总数不能超过6名，联合体协议中应明确联合体牵头人，联合体成员可以是具有相应能力的投融资、项目管理、运营维护的单位。 （二）特定条件： 1、在中华人民共和国境内依法注册 申请人应为在中华人民共和国境内依法注册的企业法人或国内有限合伙企业，且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭等； 2、申请人2017年净资产不低于60亿元； 备注：若为联合体投标，联合体成员累计净资产不低于60亿元，其中联合体牵头人净资产不低于20亿元。 3、申请人业绩要求 申请人近五年（2013-2017年度）有过至少一项投资额不低于20亿元的PPP项目业绩，以PPP项目中标通知书和合同为准； 备注：若为联合体投标，联合体成员的PPP项目业绩累计至少有两项，其中至少一项PPP项目业绩投资额不低于20亿元，以PPP项目中标通知书和合同为准。 4、商业信誉良好 在经济活动中无重大违法违规行为，同时满足以下要求： a.质量安全管理体系完善 近三年内没有发生过重大生产安全和质量事故，社会资本主体主动防范的意识强、措施得力，合规性较好。能遵从合同，合法合规运营； b.投标人没有违法行为记录（违法行为记录界定的范围为：国家、浙江省、宁波市相关行政主管部门通报停止投标活动且处在被停止投标期间内，若存在记录的，则否决投标资格）。 c.投标人失信信息进行查询（具体以开标当天“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn 查询为准），若为失信被执行人的，则否决其投标资格。 d.被全国行政管理机关在“全国企业信用信息公示系统”中列入严重违法失信企业名单，则否决其投标资格。 5、公司财务状况良好，资金充足，具有较强的财务与融资能力且没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目。 申请人取得金融机构针对本项目的融资意向金额累计额度不低于230亿元，以有效期限内的融资意向函等相关材料证明。 如以联合体形式投标的，由联合体牵头方提供。 6、联合体牵头人不得为有限合伙企业。联合体牵头人必须参股投资项目公司，联合体牵头人代表所有联合体成员负责投标、合同签订、实施前的主办、协调等工作；联合体成员须共同签订联合体协议书，协议书中必须明确： a、联合体各方的地位（联合体牵头人或成员单位）； b、联合体的授权代理人（须出自牵头人）； c、联合体各成员具体任务； d、联合体的任一方均对本次投标承担连带责任。 |
| 15 | 是否接受联合体申请 | 接受 |
| 16 | 申请人信用等信息查询、记录、使用规则 | 申请人信用等信息查询渠道按照文件明确内容及截止时点进行查询，信用等信息查询记录和证据留存以相关官方网站查询结果或相关机构出具记录为准，信用等信息的使用规则按照文件明确内容确定；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，被责令停业、被暂停或取消投标资格、财产被接管或冻结的，则取消中标候选人资格，本项目重新招标；如申请人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形或在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全问题的（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），则取消申请人投标资格,后续成为中标候选人的，则取消中标候选人资格，本项目重新招标。 |
| 17 | 资格预审申请文件编制内容 | 资格审查申请文件包括： （1）资格预审申请文件封面； （2）资格预审申请函； （3）法定代表人身份证明书及身份证复印件； （4）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件； （5）联合体协议书（如有应原件编入正本）； （6）申请人基本情况表及声明和诚信承诺书；附申请人营业执照复印件等。 （7）申请人2017年净资产、PPP项目业绩及相关证明材料； （8）其它材料（与评审相关的银行授信等证明材料及申请人认为有必要提供的资料）。 |
| 18 | 申请人要求询问、澄清的截止时间 | 2018年9月18日16时00分 |
| 19 | 资格预审文件询问答复、澄清的发出形式 | 形式：书面形式。 |
|  |  | 资格预审文件询问答复、澄清以电子文件形式发布至宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）则视为送达，申请人需要纸质文件的可联系获取。 |
| 20 | 申请人确认询问答复、澄清的时间和形式 | 无需确认。在投标截止时间前，申请人应及时关注浏览宁波市政府采购网并及时了解或下载资格预审文件的询问答复、澄清文件内容，因未及时浏览、下载而造成的后果，责任自负。 |
| 21 | 资格预审文件修改发出的形式 | 以电子文件形式发布至宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）则视为送达，申请人需要纸质文件的可联系获取。 |
| 22 | 申请人确认收到资格预审文件修改的时间和形式 | 无需确认。在投标截止时间前，申请人应及时关注浏览宁波市公共资源交易中心网站并及时下载资格预审文件的修改文件内容，因未及时浏览、下载而造成的后果，责任自负。 |
| 23 | 资格预审申请 截止时间 | 2018年9月20日9时00分（北京时间） |
| 24 | 资格预审申请 文件开标时间 | 2018年9月20日9时00分（北京时间） |
| 25 | 资格预审申请 开标地点 | 宁波市公共资源交易中心（宁波市鄞州区宁穿路1901号）开标室，具体位置详见大厅电子公告屏幕。 |
| 26 | 资格预审申请有效期 | 申请截止时间结束后90天 |
| 27 | 资格预审申请文件的签字或盖章要求 | 申请人应编制完整的资格预审申请文件，用不褪色的材料书写或打印，资格预审申请文件中有申请人的落款处（除联合体协议书或格式中有特殊规定外），只须加盖联合体牵头人（如为联合体投标）的法人章、法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。资格预审申请文件中的任何改动之处应加盖单位公章或由申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。 |
| 28 | 资格预审申请文件份数 | 壹 份正本， 陆 份副本。 |
| 29 | 资格预审申请文件的装订要求 | 所有正、副本均应分别装订成册，并编制目录。 |
| 30 | 资格预审申请文件和资格审查资料原件的包封 | 申请人应将资格预审申请文件和资格审查资料原件分开密封包装(在容量不足的情况下，允许使用多个包装)，在包封上正确标明“资格预审申请文件”或“资格审查资料原件”、招标人名称、项目名称、申请人名称、地址、邮政编码。并在包封上盖申请人公章。 |
| 31 | 资格预审申请文件提交 | 收件人: 宁波市财政局重点项目资金管理办公室 地点: 宁波市公共资源交易中心（宁波市鄞州区宁穿路1901号）开标室 截止时间:2018年9月20日9时00分（北京时间）。 |
| 32 | 资格审查方法 | 合格制 |
| 33 | 评审委员会 | 按相关规定及项目内容会商组建。 |
|  | 需要补充的其他内容 |  |
| 1 | 会议要求与相关权益 | （1）招标人邀请所有申请人的法定代表人（或其委托代理人）参加资格预审申请活动会议。被邀请的人员参加资格预审申请活动会议，须向招标人或采购代理工作人员出示本人身份证，以证明其出席。 （2）委托代理人到场的，还须出示法定代表人的授权委托书。 （3）申请人的法定代表人或其授权代表未到场的，视同放弃资格预审现场监督权利、认可资格评审相关内容。 |
| 2 | 监督 | 本项目的资格预审活动及相关当事人应当接受宁波市政府采购管理办公室依法实施的监督。 |
| 3 | 招标人的补充约定 | 1、本项目不允许通过资格预审的申请人（若为联合体申请的）在递交后续投标文件前变更联合体成员。 2、本项目不允许通过资格预审的申请人（非为联合体申请的）在递交后续投标文件前再与其他供应商组成联合体参与后续招投标活动。 3、社会资本出资人的资本金来源应合法、合规，否则招标人有权要求整改并按照约定进行违约处罚。 4、中标人应根据相关规定和要求缴纳交易费，具体以交易中心通知内容为准。 5、根据本项目采购代理协议，协议双方约定本项目采购代理服务费用由中标公告明确成交社会资本按照约定支付给本项目招标代理机构。本项目成交社会资本未按照采购文件约定在约定时间内支付采购代理服务费用时，由招标人要求本项目成交社会资本按照约定支付，成交社会资本未按照招标人要求支付时，本项目成交社会资本将承担违约责任，招标人或招标代理机构有权没收投标保证金进行违约处罚，并自约定支付时间开始按照应支付合同金额五年期以上贷款利率的双倍计算逾期支付违约金。 经本项目采购代理协议确定，本项目采购代理服务费用为人民币贰拾玖万玖仟贰佰元整（299200.00元）。本项目成交社会资本方中标公告发布后10日内支付合同费用的60%，本项目PPP项目协议签订后再一次性支付全部未支付合同费用余额。 6、关于证书或原件资料的提交要求：本项目涉及评审内容的有关证书或证明材料复印件的原件（营业执照、资质证书原件无需备查），投标人应在投标截止时间前与投标文件一起递交备查，评标委员会可视情核验，如投标人未能提交原件的，评标委员会有权对相应评审内容不予认可。 7、关于业绩取得的时间认定：除特别注明外，业绩取得日期以业绩协议签订时间为准。 8、关于业绩合同：业绩合同复印件均只需复印封面和协议书、专用条款部分或招标文件明确内容或投标人认为有必要的内容。 |
| 4 | 解释权 | 解释权及不同文件的优先程度与解释顺序：本项目涉及各类文件最终解释权归招标人，后期形成文件可对已发出文件进行修正或调整，相关调整不构成对不同阶段相关利益主体涉及权益的损害，参与本项目各竞标社会资本应自行考虑相关风险。 |

一、说明

- 关于关联企业：

- 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得作为不同投标人同时对本项目投标，否则均按否决投标处理。

- 联合体各方（及其母公司、全资子公司及控股公司）不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加投标。

- 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人除相互组成联合体外不得同时参与本项目投标，否则均按无效投标处理。

- 国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本段规定的“母公司”，其一级子公司可同时参与本项目投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时参与本项目投标。

- 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，投标人除符合应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉等合格条件的要求外，还应符合下列条件：

- 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均有法律约束力。

- 联合体各方应按文件资格预审申请文件提供的格式签订联合体协议书，在该协议书中必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标、委派项目负责人和合同实施阶段的主办、协调工作，并约定各方拟承担的工作责任和权利义务。联合体协议书必须加盖所有联合体成员法人章并由其法定代表人签字或盖章确认。

- 联合体资质按联合体协议约定的专业分工确定，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

- 联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体在同一标段中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

- 联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目工程款的支付。

- 除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。

- 投标人不得存在下列情形之一，否则其投标作无效处理：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本标段的代建人或监理人；

- 为本标段提供招标代理服务的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互有投资参股关系的；

- 与本标段的其他投标人相互存在控股、管理关系的；

- 与本标段的其他投标人具有同一单位负责人的；

- 被责令停业的（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被暂停或取消投标资格的（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 财产被接管或冻结的；进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全问题的（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被全国行政管理机关在“全国企业信用信息公示系统”中列入严重违法失信企业名单；

- 投标人、法定代表人有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn的查询结果为准）；

- 投标人、法定代表人被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

- 法律法规或招标人须知前附表规定的其他情形。

- 申请人在资格申请活动中提供任何虚假材料,其资格申请无效，并报监管部门查处；资格申请通过后发现的,其资格将被取消，对招标人或其他当事人造成损失的，赔偿相应的损失，且民事赔偿并不免除其违法责任。

- 质疑

- 申请人认为资格预审文件、资格审查过程或资格审查结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以附件明确书面形式和相关规定向招标人、采购代理机构提出质疑。

- 质疑书应明确阐述资格预审文件、资格审查过程或资格审查结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索。为便于采购单位调查、答复和处理，质疑书应该有质疑单位名称、公章、联系人真实姓名、联系电话、传真，同时附上营业执照、法人授权书（非法人提出质疑）、身份证复印件及必要的证明材料。否则视为无效质疑。

- 招标人将在收到质疑书之日起7个工作日内作出书面答复。对于质疑审查结果的申请人，招标人在书面答复质疑申请人之日起3日内公告审查结果。匿名或不按规定时间提出的质疑采购代理机构（招标人）可不予受理。

- 资格预审文件的澄清与修改

- 潜在申请人发现资格预审文件中有误或有不合理要求的，应以书面形式要求采购单位澄清。招标人（采购机构）视情况以补充公告的形式予以答复。本次政府采购活动有关信息在宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）上公布，参加资格预审申请的申请人有义务在采购活动期间浏览上述网站，公布信息视同送达所有潜在申请人，不再采用其它方式传达相关信息。

- 招标人（采购机构）可主动的或依据申请人要求澄清的问题而修改资格预审文件，并以补充公告的方式通知所有获取资格预审文件的申请人。

- 如资格预审文件有修改，为使申请人有合理的时间准备资格预审申请文件，招标人（采购机构）可酌情推迟资格预审申请文件递交截止时间和资格预审评审开始时间，并在宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）上以补充公告的方式通知已获取资格预审文件的申请人。资格预审文件修改内容将作为资格预审文件的一部分，对申请人有约束力。

- 资格预审文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，招标人非通过采购代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充资格预审文件。

- 申请人的风险

- 申请人应详细阅读资格预审文件中的全部内容和要求，按照资格预审文件的要求提交资格预审申请文件，没有按照资格预审文件要求提供资格预审申请文件和资料导致的风险由申请人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 无论因何种原因导致本次采购活动终止致申请人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

- 费用承担

申请人准备和参加资格预审发生的费用自理。

- 踏勘现场

招标人不组织现场踏勘，各响应人可自行前往踏勘现场。

- 解释

应申请人书面要求，招标人应对资格预审结果作出解释，但不保证申请人对解释内容满意。

- 严禁贿赂

严禁申请人向招标人、专家组成员和与审查活动有关的其他工作人员行贿。在资格预审，不得邀请招标人、专家组成员以及与审查活动有关的其他工作人员到申请人单位参观考察，或出席申请人主办、赞助的任何活动。

- 不得干扰资格审查工作

申请人不得以任何方式干扰、影响资格预审工作，否则将导致其不能通过资格预审。

- 保密

招标人、专家组成员，以及与审查活动有关的其他工作人员应对资格预审申请文件的审查、比较进行保密，不得在资格预审结果公布前透露资格预审结果，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。

- 本资格预审文件的解释权属于采购单位。

二、资格预审文件的组成

（一）资格预审公告

（二）申请人须知

（三）用户需求书

（四）资格审核标准和方法

（五）资格预审申请文件格式

三、资格预审申请文件的组成：

（一）资格预审申请文件封面；

（二）资格预审申请函；

（三）法定代表人身份证明书及身份证复印件；

（四）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

（五）联合体协议书（如有应原件编入正本）；

（六）申请人基本情况表及声明和诚信承诺书，附企业营业执照复印件等；

（七）申请人2017年净资产、PPP项目业绩及相关证明材料；

（八）其它材料（与评审相关的银行授信等证明材料及申请人认为有必要提供的资料）。

四、资格预审申请文件的语言及计量

（一）资格预审申请文件以及申请人与招标人就有关资格申请事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的资格预审申请文件视同未提供。

（二）资格申请计量单位，资格预审文件已有明确规定的，使用资格预审文件规定的计量单位；资格预审文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

五、资格预审申请文件的有效期

（一）自投标截止日起90天资格预审申请文件应保持有效。有效期不足的资格预审申请文件将被拒绝。

（二）在特殊情况下，招标人可与申请人协商延长资格预审申请文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（三）申请人有权拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的申请人需要相应延长保证金的有效期，但不能修改资格预审申请文件。

六、资格预审申请文件的签署和份数

（一）资格预审申请文件应按第五章“资格预审申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，并作为资格预审申请文件的组成部分。资格预审申请文件内容不完整、编排混乱导致资格预审申请文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是申请人的责任。

（二）申请人应按正本壹份、副本陆份编制并装订成册，资格预审申请文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。资格预审申请文件所有正、副本均应分别装订成册，并编制目录。活页装订的资格预审申请文件将被拒绝。当正本和副本不一致时，以正本为准。

（三）申请人应编制完整的资格预审申请文件，用不褪色的材料书写或打印，按照本项目资格预审文件规定盖单位公章并由申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。资格预审申请文件中的任何改动之处应加盖单位公章或由申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

（四）资格预审申请文件须由申请人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，申请人应写全称。

（五）资格预审申请文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。资格预审申请文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由申请人负责。

（六）申请人递交的企业宣传册、产品宣传册不属于资格预审申请文件有效组成资料的不作为评审依据。

七、资格预审申请文件的包装、递交、修改和撤回

（一）申请人应将资格预审申请文件和资格审查资料原件分开密封包装(在容量不足的情况下，允许使用多个包装)，在包封上正确标明“资格预审申请文件”或“资格审查资料原件”、招标人名称、地址、项目名称、申请人名称、地址、邮政编码。并在包封上盖申请人公章。

（二）资格预审申请文件未按规定包装密封或标记的资格预审申请文件将被拒绝，由此造成资格预审申请文件被误投或提前拆封的风险由申请人承担。

（三）申请人在递交截止时间之前，可以对已提交的资格预审申请文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购单位，修改后重新递交的资格预审申请文件应当按本资格预审文件的要求签署、盖章和密封，并作为资格预审申请文件的组成部分；递交截止时间后，申请人不得撤回、修改资格预审申请文件。

八、资格预审申请文件开标会议程序

（一）资格预审会议由采购代理机构主持，主持人宣布资格预审会议开始；

（二）主持人介绍参加资格预审会议的人员与提交申请文件单位名单；

（三）主持人宣布评审期间的有关注意事项；

（四）申请人或其当场推荐的代表，或者采购单位委托的公证机构检查申请文件密封的完整性并签名确认；

（五）按申请人提交申请文件时间的先后顺序打开资格预审申请文件外包装，公开清点资格预审申请文件正本、副本数量；不符合文件要求的，由申请人代表书面确认；

（六）采购代理机构做好开标记录,同时由记录人等人员签名确认；

（七）公布合格资格预审的申请人名单；

（八）资格预审会议结束。

九、资格预审申请文件的审查

（一）评审委员会

资格预审申请文件由招标人组建的评审委员会负责审查。评审委员会按照申请人须知前附表规定组建。

（二）资格审查

评审委员会根据申请人须知前附表规定的方法和第四章“资格审查办法”中规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。

十、资格申请无效的情形

没有响应资格预审文件实质性要求的资格预审申请文件将被视为无效申请。申请人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其资格预审申请文件成为实质上响应的申请，但经资格评审委员会认定属于申请人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正资格预审申请文件必须以书面形式进行，并应在资格审查结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合资格预审文件要求的，应认定其申请无效。申请人修改、补正资格预审申请文件后，不影响资格评审委员会对其资格预审申请文件所作的评审结果。

（一）在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效资格预审申请文件：

- 资格证明文件不全的或者不符合资格预审文件标明的资格要求的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

- 资格预审申请文件格式不规范、不齐全或者内容虚假的；

- 资格预审申请文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾并不符合资格预审文件要求的（经资格评审委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 有效期不能满足资格预审文件要求的；

- 联合体投标未提供联合体协议的；

- 不能满足资格预审文件要求或者资格预审申请文件有采购方不能接受的附加条件或内容的；

- 其他不符合资格预审文件明确内容。

（二）由于不符合资格预审文件明确内容被拒绝的资格预审申请文件为无效。

附件：

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地    址：                      邮    编：

联 系 人：                      联系电话：

授权代表：                      联系电话：

地    址：                      邮    编：

质疑函补正文书、质疑回复送达方式确认，按质疑供应商确认的送达方式进行文书送达视同送达。

确认电子邮件送达：                         或

确认传真送达：                             或

其他方式：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                              包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

事实依据：

法律依据：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

- 第三章  用户需求书

- 编制依据：本项目PPP模式实施方案及相关合同文件等内容。

- 相关提示：本章各项内容仅供各竞标人参考，后期按照相关规定形成文件可对明确内容进行修正或调整，相关调整不构成对不同阶段相关利益主体涉及权益的损害，各竞标社会资本应自行考虑相关风险。

- 用户需求主要包括并不限于如下内容：

- 项目名称：宁波绿色石化片区产城融合生态综合开发PPP项目。

- 授权关系

宁波市政府授权宁波市财政局重点项目资金管理办公室作为本项目实施机构，负责宁波绿色石化片区产城融合生态综合开发PPP 项目的组织实施与监督管理，负责对本项目进行各方面的统筹协调，以保障项目顺利实施。

- 注册资本及股权结构

项目公司的股东由宁波市镇海投资有限责任公司与投资人（中标社会资本方）构成，双方根据《PPP 项目合同》及《股东协议》与约定的出资比例共同出资组建项目公司，暂定为政府方出资10%，中标社会资本方出资90%。项目公司注册资金为 10 亿元。

- 项目公司资本构成

本项目资本金为项目总投资的20%（中国PPP基金有意向出资本项目资本金的30%），根据项目建设进度与融资需要，项目资本金按照项目建设进度逐步注入项目公司。政府方出资代表和社会资本方按约定时间、股权比例、额度分期到位（建设期5年内全部到位），以满足项目建设运营要求。

政府方与社会资本方资本金出资形式：现金出资。

- 投资回报机制和资金来源

本PPP 项目付费机制为“可行性缺口补助”。对于PPP 项目建设与运营维护，本项目设计了相应的绩效评价体系，项目绩效评价是针对从项目开始到项目结束的整个过程，对PPP 项目进行全面绩效评估论证。有效的项目绩效评价有助于规范政府及社会资本参与PPP 项目的行为，对于政府职能的转变有较大的推进作用，还有助于提升项目运行的质量和效率，从而推动PPP 项目的良性发展。

①使用者付费

使用者付费包括拆迁安置配建底商、停车场等项目。

②可行性缺口补助

本项目项目公司通过收取使用者付费无法收回其投资与合理回报时，政府需通过可行性缺口补助的形式进行补助。

运营期内每年考核结束后由宁波市财政局重点项目资金管理办公室根据考核结果支付项目公司可行性缺口补助。

政府可行性缺口补助资金来源为宁波市市级政府性基金预算。

- 在项目建设完成进入运营维护期后，项目公司需要提供项目范围内各子项目的运营维护服务，保证片区范围内所有合作的子项目都能够在运营期内提供符合政府要求的服务。

- 本项目 PPP 合同签署且项目公司成立后，项目公司在约定期限内承担项目投资、建设、运营，期限届满无偿移交给政府或其政府指定机构。

- PPP 项目运营期满，根据 PPP 项目合同约定的移交期限，由项目公司将项目所有设施和相关资料无偿、完好、无债务、不设定担保地移交给政府或指定机构。移交完成后，项目公司进行清算注销，股东各方收回投资。

- 项目公司的组织形式为有限责任公司。项目公司以自身的全部资产为限承担项目公司的债务及责任。自项目公司成立日起各方以各自认缴的注册资本为限对项目公司承担责任，并分担风险及亏损。

- 其他要求：详见本PPP项目资格预审文件中的其他章节内容。

注：为避免申请人不必要的经济损失和资源浪费，建议申请人经仔细、认真阅读和理解上述内容及相关风险。

# 第四章  资格审核标准和方法

须知前附表

| 条款号 |  | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 审查办法 | 合格制 |
| 2．1 | 初步审查标准 | 申请人名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  | 资格预审申请文件编制及签字盖章 | 符合第二章“申请人须知”。 |
|  |  | 资格预审申 请文件格式 | 符合第五章“资格预审申请文件格式”的要求。 |
|  |  | 资格预审申 请文件份数 | 符合第二章“申请人须知”。 |
|  |  | 联合体申请人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
| 2.2 | 详细审查标准 | 营业执照 | 申请人须具有行政主管部门颁发的合法有效的营业执照。 |
|  |  | 联合体申请人 | 符合资格预审文件对联合体协议的各项要求。 |
|  |  | 资格要求 | 符合资格预审文件资格要求各项内容。 |
|  |  | 其它要求 | 符合资格预审文件及第二章“申请人须知前附表”明确内容。 |

备注：
    资格预审申请人应根据资格预审文件明确内容进行实质性响应，并附相关要求内容材料网络截图或查询等证明材料记录复印件。

    - 评审方式

本项目资格评审采用合格制，内容分为初步评审和详细评审两部分。采购代理机构将在规定的时间和地点进行资格预审评审会议，申请人的法定代表人或其授权代表应参加资格预审开标会并签到。申请人的法定代表人或其授权代表未到场的，视同放弃资格预审现场监督权利、认可资格评审结果。

    - 评审原则

评审委员会成员应严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。评审委员会评审的依据为资格预审文件和资格预审申请文件及相关材料；评审人员不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；资格评审委员会及有关工作人员不得私下与申请人接触，不得向外界透露任何与评审有关的内容。

    - 评审工作纪律

评审委员会应当推选组长，但招标人代表不得担任组长。评审委员会成员要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由招标人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，招标人或采购代理机构可以拒绝其参加评审工作并向财政部门报告。评审委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询招标人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

评审委员会成员根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。要熟悉和理解采购文件，认真阅读所有供应商的投标或响应文件，对所有投标或响应文件逐一进行资格性、符合性检查，按采购文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；评审委员会如需要供应商对投标或响应文件有关事项作出澄清的，应当给予供应商必要的反馈时间，但澄清事项不得超出投标或响应文件的范围，不得实质性改变投标或响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。出现资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。在采购项目招标失败时，评审委员会要出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助招标人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

    - 资格预审评审会议程序

（一）资格预审会议由采购代理机构主持，主持人宣布资格预审评审会议开始；

（二）主持人介绍参加资格预审评审会议的人员与提交申请文件单位名单；

（三）主持人宣布评审期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（四）介绍资格预审文件主要内容；

（五）相关评审记录；

（六）形成评审报告并由评审委员会确认；

（七）公布合格资格预审的申请人名单；

（八）公布无异议后资格预审评审会议结束。

    - 评审标准

（一）、初步审查标准

初步审查标准：见资格审查办法前附表。

（二）、详细审查标准

详细审查标准：见资格审查办法前附表。

（三）、合格标准

合格标准：见资格审查办法前附表。

（四）、评审程序

1. 完整性、符合性审查

资格评审委员会对申请人的资格和资格预审申请文件的完整性、符合性等进行审查。

2.实质性审查、比较和评价

（1）资格评审委员会审查资格预审申请文件的实质性内容是否符合资格预审文件的实质性要求。

（2）资格评审委员会根据申请人的资格预审申请文件进行审查、核对和比较,如有疑问,将对申请人进行询标,申请人可根据要求向资格评审委员会澄清有关问题,并以书面形式进行答复。

申请人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了资格预审申请文件的实质性内容的，资格评审委员会有权对该资格预审申请文件做出不利于申请人的评审结果。

（3）资格评审委员会根据资格预审申请文件对资格预审文件的响应程度进行评价。

（4）资格评审委员会完成评审后，汇总合格申请人；同时，起草资格评审报告并在资格评审报告上签名。

    - 合格申请人

通过资格评审所有评审内容的申请人即为合格申请人。

    - 资格预审申请文件的澄清

对资格预审申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，资格评审委员会可要求申请人做出必要的澄清、说明或者纠正。申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签名或盖章确认，并不得超出资格预审申请文件的范围或者改变资格预审申请文件的实质性内容。

    - 评审过程或者结果质疑

参与政府采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的，招标人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，招标人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

    - 资格评审过程的保密

1、申请人在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其申请被拒绝。

2、资格评审开始后到合格申请人确认之前，所有涉及资格评审委员会名单以及对资格预审申请文件的澄清、评价、比较等情况，资格评审委员会成员、招标人和采购代理机构的有关人员均不得向申请人或其他无关人员透露。

    - 评审结果与评审报告

专家组按照本章第3条规定的程序对资格预审申请文件完成审查后，确定通过资格预审的申请人名单，并向招标人提交书面审查报告。

    - 采购方式变更

参加资格审查申请或者通过资格审查的申请人不足3家时，重新组织资格预审。重新组织资格预审后仍不足3家的，经相关政府采购管理部门批准，招标人将采用批准的其他方式继续采购。

附件：《否决资格预审申请的条件》

附件：

否决资格预审申请的条件

1、总则

本附件所集中列示的否决资格预审申请条件，是本章“资格审查办法”的组成部分，是对第二章“申请人须知”和本章正文部分所规定的否决资格预审申请条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本附件明确内容为准。

2、否决资格预审申请条件

申请人或其资格预审申请文件有下列情形之一的，作否决资格预审申请处理：

（1）资格预审申请文件有关内容未按本须知规定加盖申请人公章或未经法定代表人或其授权委托人签字或签章，由授权委托人签字或签章的，但未提供有效的“授权委托书”原件。

（2）资格预审申请文件关键内容不全或关键字迹模糊、无法辩认的。

（3）未按要求对评审委员会提出的有关资格预审申请文件存在问题进行澄清、说明或补正的；未对评审委员会提出的有关资格预审申请文件的错误进行修改或不接受修正后的内容。

（4）联合体投标未附联合体协议的。

（5）下列情况属于重大偏差：

a、资格预审申请文件中没有按照资格预审文件要求提供资格预审信用保证金银行支付回单及基本账户复印件或提供内容与实际查询内容不符；

b、资格预审申请文件附有招标人不能接受的条件；

c、不符合资格预审文件中规定的其他实质性要求或未按要求承诺的。

（6）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（7）未通过本章前附表第2.1、2.2条款规定的任何一项内容。

（8）资格预审申请文件规定的其他否决资格预审申请的情况。

（9）其他情形：

①具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司（国务院国有资产管理机构直接监管的中央企业除外，但同属一个子公司的二级子公司不得同时参与本项目投标。）的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得作为不同投标人同时对本项目投标，均按否决投标处理；

②申请人（如属联合体，为联合体各方）被相关行政主管部门或公共资源交易管理部门通报限制投标且处在被处于被限制期间，具体以相关部门的正式文件或官方网站查询结果为准；联合体各方（及其母公司、全资子公司及控股公司）不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加投标；

③具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人除相互组成联合体外不得同时参与本项目投标，否则均按无效投标处理。

④其他资格预审文件明确否决情形。

- 第五章  资格预审申请文件格式

- 资格预审申请文件封面

宁波绿色石化片区产城融合生态综合开发PPP项目

资格预审申请文件

（请区别注明“正本”或“副本”）

申请人：                                      (盖章）

法定代表人或授权委托人：                 (签字或盖章）

日期：               年             月             日

（二）资格预审申请函

致：____（招标人名称）_____

1、按照资格预审文件的要求，我方          （申请人）递交的资格预审申请文件及有关资料，用于你方（招标人）审查我方参加  （项目名称）  采购的投标资格。

2、我方的资格预审申请文件包含资格预审文件规定的全部内容。

3、我方接受你方的授权代表进行调查，以进一步了解、审核我方提交的文件和资料的其他情况。

4、你方授权代表可通过          （联系人及联系方式）得到进一步的资料。

5、我方在此声明，所递交的资格预审申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，并愿意接受与声明内容不符的相关处罚。

申请人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年      月      日

（三）法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：             年              月                日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：＿     职务：       _

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人：                     （盖单位公章）

年    月     日

附：法定代表人身份证复印件

（四）法人代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人          系（申请人名称：         ）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我方的代理人，身份证号码              。代理人根据授权，以我方名义参加（招标人名称：          ）的（采购工程项目：           ）项目采购资格预审活动。代理人在资格预审过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均以承认。

委托期限：若无后续变更，自签发之日起至资格预审文件明确有效期止。

代理人无权转委托权。

申请人：                              （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

授权委托人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

年            月          日

附：委托代理人身份证复印件

备注：如为联合体，须由牵头人出具。

（五）联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加宁波绿色石化片区产城融合生态综合开发PPP项目资格预审申请。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）    为联合体牵头人，（其他成员单位名称）        为联合体成员。经协商，联合体各成员确认联合体牵头人（某成员单位名称）派出的       （身份证号码）为联合体授权代表。

2、联合体各方承诺将严格按照本项目资格预审文件、招标文件、PPP项目合同（含各类附件）等的约定承担相应的责任及义务，并对外承担连带责任。

3、联合体各成员在联合体内部的职责分工如下：

（1）由联合体牵头人方合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申请文件编制、投标文件编制、合同谈判等活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务；由联合体牵头人方负责项目公司设立相关工作。

（2）联合体中各成员单位将按照相关文件及项目需要承担各项任务，并按照规定配备合格的项目负责人及相关工作人员。具体内容如下：

成员单位：                       具体任务：

……

（3）其他：（联合体可根据情况自行补充）

4、联合体各成员在未来项目公司中所占股权比例如下：

| 联合体成员名称 | 占股比例 |
| --- | --- |
| 合计 | 90% |

该等股权比例一旦确定，未经招标人事先书面同意，不得有任何变更。

5、若联合体各方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由联合体各方自行协商解决，招标人对此不承担任何责任。由此造成招标人损失的，联合体各方应承担相应的连带责任。

6、本协议书自签署之日起生效。

7、本协议书一式（**）份，联合体各成员各执（**）份。

[以下无正文]

【签署页】

联合体牵头方名称（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

联合体成员单位名称（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

联合体成员单位名称（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：  年  月   日

（六）申请人基本情况表及声明和诚信承诺书

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数: |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附申请人营业执照复印件及声明和诚信承诺书等。若为联合体，联合体各成员方均需提供此表附营业执照复印件及声明和诚信承诺书等，并加盖各成员方公章。

声明和诚信承诺书

      - 我公司承诺，我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

      - 我公司承诺，我公司为在中华人民共和国境内依法注册的企业法人，且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭等；

      - 我公司承诺，我公司商业信誉良好且在经济活动中无重大违法违规行为，过去一年财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统或企业信用系统中无不良记录；

      - 我公司承诺，我公司财务状况良好，资金充足，具有较强的财务与融资能力且具备项目管理能力与项目运营能力。具备良好的财务实力与融资能力，没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目，近三年（2015-2017）财务状况良好，无亏损；

      - 我公司承诺，我公司质量安全管理体系完善且近三年内没有发生过重大生产安全和质量事故，主动防范的意识强、措施得力，合规性较好。具有独立法人资格；能遵从合同，合法、合规运营；

      - 我公司（或参与竞标联合体各成员）承诺，若以联合体形式参与竞标，通过资格预审后未经告知并同意，不会擅自增减、更换联合体成员；

      - 我公司承诺，我公司自 2015 年1月1日以来没有违法行为记录（违法行为记录界定的范围为：国家、浙江省、宁波市相关行政主管部门通报停止投标活动且处在被停止投标期间内）；

      - 我公司承诺，我公司及法定代表人经查询（自2015年1月1日以来）无行贿犯罪记录。

      - 我公司承诺，我公司未被“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn确定为失信被执行人。

      - 我公司承诺，我公司未在“国家企业信用信息公示系统” 网站http://www.gsxt.gov.cn/index.html中列入严重违法失信企业名单，则否决其投标资格；

      - 我公司承诺，我公司不属于“资格预审文件关联企业认定中不得作为不同投标人同时对本项目投标”的情形；

      - 我公司承诺，我公司具有良好的履行本项目相关义务的财务能力,提交资格审查相关各项资料符合政府采购法及相关规定和招标文件要求，并承担由此形成的缺陷责任。否则我公司（或参与竞标联合体）自愿放弃此次中标资格，并承担由此造成的一切后果。

      - 我公司（或参与竞标联合体）承诺，如我公司（或参与竞标联合体）中标，我公司（或参与竞标联合体）将按照招标文件及招标人明确的各项要求，高效完成与本项目履约相关事宜，严格按照协议明确内容履行相关职责。如未按相关规定办理本项目履约事宜的，愿接受相关行政主管部门处罚并承担相关违约责任和损失。

      - 我公司（或参与竞标联合体）承诺，我公司（或参与竞标联合体）提交申请文件各项内容均真实有效，均符合本项目各类文件及相关其他文件要求。如有弄虚作假，愿主动放弃此次中标资格，我公司（或参与竞标联合体）自行承担由此造成的一切后果。

投   标   人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

年    月    日

（七）申请人2017年净资产、PPP项目业绩及相关证明材料

业绩概况表

| 1 | 项目名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址： |  |
| 3 | 项目实施单位名称： |  |
| 4 | 联系人： | 联系电话： |
| 5 | 项目实施单位地址： |  |
| 6 | 投标人投资、建设、运营项目简介： |  |
|  | 应包含但不限于以下内容： 1、项目参与方式（投资/建设/运营） 2、项目情况简要描述（视情况包括但不限于工程总投资/建设/运营情况等） |  |

备注：附PPP项目中标通知书和合同等相关证明文件。

（八）其它材料

（与评审相关的银行授信等证明材料及申请人认为有必要提供的资料）