皇冠园区教室卫生间维修改造

竞争性磋商文件

项目编号:TC【2024】QT1145号

采购人：宁波高新区第三幼儿园

采购代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司

2024年6月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  磋商须知

第三章  采购需求

第四章  评定成交标准

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式

第一章  竞争性磋商公告

浙江天诚工程咨询有限公司受宁波高新区第三幼儿园委托，就皇冠园区教室卫生间维修改造进行竞争性磋商，现邀请符合资格条件的供应商参加磋商。

- 一、项目编号：TC【2024】QT1145号

- 二、项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 工期 | 预算价/最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皇冠园区教室卫生间维修改造，具体详见工程量清单及现场施工做法表 | 20日历天 | 239537元 |

三、供应商资格要求：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.2本项目特定资格条件为：供应商须具有合法有效的企业营业执照、安全生产许可证，且具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质（提供扫描件并加盖公章）。

3.3本项目不接受联合体投标。

四、磋商文件售价、地点及方式：

4.1 时间：2024年6月20日至2024年6月27日止（双休日及法定节假日除外），上午09：00—11：00，下午14：00—16：30。

4.2 获取方式：纸质报名资料（指营业执照、安全生产许可证、资质证书复印件加盖公章、授权委托书（如有），下同）至浙江天诚工程咨询有限公司（宁波市鄞州区江南路599号科技大厦四楼招标代理部）。

4.3 竞争性磋商文件售价：500元人民币/份，现金，售后不退（不支持支付宝或微信）；

五、递交磋商响应文件截止时间：2024年7月2日09:30。

六、递交磋商响应文件地点：浙江天诚工程咨询有限公司（宁波市鄞州区江南路599号科技大厦4楼）开标室。

七、开启磋商响应文件时间：2024年7月2日09:30。

八、开启磋商响应文件地点：浙江天诚工程咨询有限公司（宁波市鄞州区江南路599号科技大厦4楼）开标室。

九、其他事项：

9.1特别提醒：供应商应于磋商响应截止期前在宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn/）上成功注册，否则供应商将不能有效进入磋商程序，由此产生的后果将由供应商自己负责。

9.2本次政府采购活动有关信息在宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

9.3本项目为限额标准以下政府采购项目，采购程序由采购人根据实际情况确定。

十、联系方式

采购单位：宁波高新区第三幼儿园

采购代理机构名称：浙江天诚工程咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区江南路599号科技大厦四楼

联系人：蒋森佳、史鑫露

电话：0574-87939871

第二章  磋商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：皇冠园区教室卫生间维修改造。 |
| 2 | 项目编号：TC【2024】QT1145号 |
| 3 | 采购单位：宁波高新区第三幼儿园。 |
| 4 | 磋商保证金金额：本项目不适用。 |
| 5 | 答疑和澄清：如对本次磋商文件存在疑问，请将书面文件在递交磋商响应文件截止时间3日之前，送至浙江天诚工程咨询有限公司，采购代理机构将视具体情况作统一答复，如规定时间内未收到任何疑问，则视为各供应商均对此无异议。 |
| 6 | 递交磋商响应文件截止时间及地点：各供应商应于2024年7月2日09:30时（北京时间）前将磋商响应文件密封送交到浙江天诚工程咨询有限公司（宁波市鄞州区江南路599号科技大厦4楼）开标室，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效磋商响应文件处理）。 |
| 7 | 开启磋商响应文件时间和地点：2024年7月2日09:30时（北京时间），浙江天诚工程咨询有限公司（宁波市鄞州区江南路599号科技大厦4楼）开标室。 |
| 8 | 磋商结果公示：宁波市政府采购网站（http://www.nbzfcg.cn）。 |
| 9 | 磋商响应文件正本1份、副本2份。 |
| 10 | 工期：20日历天。 |
| 11 | 磋商响应文件有效期：自递交磋商响应文件截止日起60天。 |
| 12 | 合同签订事项：成交单位应于成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和响应文件内容与采购人签订书面合同。 |
| ★13 | 本项目预算价/最高限价：239537元，超过最高限价的作无效标处理。 |
| ★14 | 本项目采用固定综合单价，可调总价合同。在合同执行期内，工程量按实调整，单价执行中标清单综合单价。 磋商报价应是供应商根据采购人提供的项目清单，自行组价。 供应商报价包含工程量清单报价等与本项目相关的一切费用。 供应商的报价应在充分履行合同条款的基础上，并满足竞争性磋商文件规定的工期、质量、安全要求，完成竞争性磋商文件规定的报价范围内全部工作内容所发生的全部费用，包含但不限于人工费、材料费、机械费、装车费、运输费、安全文明施工费、措施费、风险费、管理费、规费、保险费、进出场费、场地费、现场环境、利润、税金、水电费和一切执行合同条款、为准时完成合同中包含的工作所产生的所有费用。除非因特殊原因并经三方协商同意，供应商所报价格不得再要求追加任何费用。 注：1、最终报价超过最高限价的，作无效标处理； 2、供应商擅自变更采购人提供的暂列金额、暂估价，其响应文件将作否决处理； 3、因供应商原因造成项目编码、项目特征、工程数量、计量单位与采购人提供不一致的，视为实质性不响应磋商文件要求，其响应应作无效标处理。 |
| ★15 | 付款条件：详见合同条款。 |
| 竞争性磋商其它约定 |  |
| 16 | 1、在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组以在线询标的形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内提交响应文件（或补充文件），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。递交的响应文件（或补充文件）具有相应的法律效力；磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最终报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。磋商小组以最终报价作为价格评议的标准。 2、供应商提交的最后报价后，在正式合同签订前，成交供应商应必须提供与响应文件最后报价相一致的已标价工程量清单明细（此工程量清单明细要求：工程量、暂列金额（若有）、暂估价（若有）、不可竞争费（如有），作为供应商响应文件的有效组成部分。 |
| 17 | 解释：本磋商文件的解释权属于采购人。 |

1.1  适用范围和定义

1.1.1  本竞争性磋商文件适用于本次磋商公告中所叙述项目的政府采购。

1.1.2  定义

采购人/采购人：宁波高新区第三幼儿园

采购代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司

“投标人”、“供应商”系指响应采购人要求，向采购人提交投标文件的单位。

“货物或服务”系指成交人按竞争性磋商文件规定向采购人提供的产品或服务。包括竞争性磋商文件要求的所有货物和服务以及合同中规定的投标人应承担的其他义务。

1.2  合格的供应商

1.2.1  合格的供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求。具体要求见竞争性磋商公告“供应商资格要求”。

1.2.2合格的供应商还应符合本《竞争性磋商文件》中规定的特定资格标准和其他条件。

1.3  磋商费用

1.3.1  无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

1.4  磋商保证金（本项目不适用）

1.4.1  供应商应按本磋商文件相关要求交纳磋商保证金。供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

1.4.2  发生下列情形之一，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）竞争性磋商文件规定的其他情形。

1.4.3  供应商应按照本竞争性磋商文件相关规定办理保证金退款手续。

1.5  磋商有效期和磋商文件的澄清和修改

1.5.1  磋商有效期从磋商响应文件递交截止时间之日起计算，磋商有效期要求详见第二章“磋商须知前附表”。

1.5.2  特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，磋商保证金的有效期也相应延长。

1.5.3  供应商可拒绝接受延期要求而不影响保证金退还。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

1.5.4  在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

1.5.5  潜在供应商收到采购代理机构发出的磋商文件澄清或修改通知，或顺延提交首次响应文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、盖上供应商单位公章，以书面形式回复采购代理机构。

1.6  磋商响应文件的组成：

1.6.1  报价部分

（1）磋商响应函（格式见附件）；

（2）响应函附录（格式见附件）；

（3）法定代表人身份证明（格式见附件）；

（4）法定代表人授权书（如有，格式见附件）

（5）初次报价表（格式见附件）；

（6）分项报价表（格式见附件）；

1.6.2   技术商务部分

1.6.2.1  资格证明文件（磋商文件有要求的必须按照格式要求提供，磋商文件未规定格式要求的，可以自行拟定格式；磋商文件要求提供原件的，必须提供原件，磋商文件未要求原件的，可以提供复印件但必须加盖供应商公章），含（包含但不限于，根据项目需要确定）：

（1）有效的营业执照扫描件（加盖公章）；

（2）有效的资质证书扫描件（加盖公章）；

（3）有效的安全生产许可证扫描件（加盖公章）；

（4）投标人认为需要的其它资信证明文件（复印件加盖投标人公章）；

1.6.2.2  商务技术文件

- （1）技术条款偏离表（格式见附件）；

- （2）商务条款偏离表（格式见附件）；

- （3）针对本项目具体方案（格式自拟，加盖公章）；

- （4）同类项目业绩表（格式见附件）；

- （5）供应商认为需要提供的其它文件。

1.7  磋商响应文件的编写、格式、签署及装订

1.7.1  供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

1.7.2  磋商响应文件应按本须知相关条款要求编制并装订成册。磋商响应文件中需要加盖公章、法定代表人签字或授权代表人签字的应进行签署和盖章。

1.7.3  磋商响应文件语言：中文，当不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.7.4  磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.7.5  磋商响应文件正本一份、副本二份，正本须打印或墨水填写，在封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

1.7.6  磋商响应文件因模糊或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

1.8  磋商响应文件的密封、标记和递送

磋商响应文件递交时应密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章。密封袋上注明项目编号、项目名称、供应商名称等字样。采购代理机构不接受未按规定密封的磋商响应文件。

1.9  接收磋商响应文件截止时间

1.9.1  接收磋商响应文件截止时间见本竞争性磋商文件第二章“磋商须知前附表”。供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构将拒收。

1.9.2  供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容须法定代表人或授权代表人签字并在截止时间前密封提交。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在截止时间之后,供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改和撤回。

1.9.3  采购人因故需推迟磋商响应文件的接收截止时间和开始磋商时间的，采购代理机构应提前以书面（含传真）的形式通知所有磋商文件收受人。供应商应在收到通知后立即用传真方式向采购代理机构回复。在这种情况下，采购代理机构和潜在供应商相应的权利和义务将受到新的截止期的约束。

1.10  竞争性磋商小组

1.10.1  竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上组成。评审专家将按规定在相关规定专家库中随机抽取。磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密。

1.10.2  磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.10.3  磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

1.11  竞争性磋商程序与评定成交的标准

1.11.1  竞争性磋商程序见“磋商须知前附表”。

1.11.2  评定成交的标准见磋商文件第四章“评定成交的标准”。

1.11.3  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

1.11.4在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

1.12  磋商响应文件的澄清

1.12.1  磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清。供应商的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.12.2  磋商小组要求供应商澄清应当以书面形式作出。

1.12.3  供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。书面澄清将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

1.12.4  供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点进行答疑和澄清。若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

1.13  成交结果通知

1.13.1  磋商小组将根据“评定成交的标准”确定的评标方法和原则，按照磋商结果排序推荐3名成交候选人，确定排序第一的成交候选人为推荐成交供应商。成交供应商如拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，依此类推；采购人也可以重新招标。

1.13.2  采购人确认评审结果后，采购代理机构将在磋商文件载明的采购信息发布媒体上发布成交结果公告。

1.13.3  确定成交通知书发出后，若成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

1.13.4  供应商若对成交结果有异议，可在质疑有效期内向采购人或采购代理机构提出书面质疑，采购人将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。

1.14  评审过程中无效磋商响应文件的认定：

1.14.1  有下列情形之一的磋商响应文件被认定没有实质性响应磋商文件要求，为无效磋商响应文件：

（1）不具备竞争性磋商文件中规定的供应商资格条件的，或者资格证明文件不全的，响应文件将被视为无效；

（2）报价超过预算金额/最高限价的；

（3）未采用采购文件要求的报价形式报价的；

（4）报价中出现重大缺项、漏项或者磋商小组认为供应商的报价明显低于其它通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性的；

（5）与竞争性磋商文件中标注“★”的条款发生实质性负偏离的；

（6）响应文件的响应有效期不足的；

（7）未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（8）授权代表未提供法定代表人授权委托书的；

（9）响应文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

（10）响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（11）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（12）本采购文件规定的属响应无效的情形。

1.14.2   磋商程序的终止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购程序，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中除本章1.11.3条外符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

1.15  签订合同

1.15.1  确定成交供应商在采购代理机构发出确定成交通知书的30日内,应与采购人按照竞争性磋商文件和确定成交供应商的磋商响应文件的约定内容签订书面合同。

1.15.2  竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

1.15.3  拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

1.16  保密

1.16.1  成交结果公告发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

1.17  竞争性磋商文件对供应商质疑的相关规定

1.17.1 供应商提出质疑应当符合下列条件：

（1）质疑人是直接参加政府采购活动的供应商；

（2）质疑人与质疑事项存在利害关系；

（3）质疑事项符合相关法律法规和省级以上财政部门的规定；

（4）在质疑有效期内以书面形式提出质疑；

1.17.2  供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。提出质疑的有效期计算，依照下列规定：

（1）对竞争性磋商文件提出质疑的，质疑期限自供应商收到竞争性磋商文件之日起计算，但竞争性磋商文件在发售截止日后获得的，质疑期限应当自竞争性磋商公告载明的发售截止之日起计算，且应当在磋商响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对成交结果提出质疑的，质疑期限自成交结果公告期限届满之日起计算。

1.17.3  未购买竞争性磋商文件的供应商，应视为未参加政府采购活动，一般不得提出质疑；未提交采购响应文件的供应商，应视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

1.17.4  供应商质疑实行实名制，质疑书应当由法定代表人或主要授权代表签字（或盖章）并加盖单位公章。

1.17.5  质疑应当以书面形式提出，质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。在质疑有限期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.17.6  不符合以上规定的质疑为无效质疑，采购人或采购代理机构将不予答复。

- 第三章  采购需求

- 一、项目内容：

- 2024年暑期对皇冠园区教室卫生间进行维修改造，主要解决皇冠园区卫生间设施老化、部分坐便器漏水、管道漏水等问题，改造内容包括对皇冠园区教室卫生间地面铺设地砖；更换幼儿洗手池、吊顶；增设保洁吊柜等，具体详见工程量清单及现场施工做法表。

- 建设地点：宁波市高新区。

- 资金来源：在基础设施维修、教育设备添置更新经费中列支。

二、质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格。

三、安全要求：合格。

★四、本项目项目经理到位率要求90%。

★五、商务要求表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 服务期（工期） | 20日历天 |
| 缺陷责任期 | 验收合格并移交后不少于12个月。 |
| 质保期 | - 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； - 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年； - 3、装修工程为2年； - 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年； - 5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期； - 6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2年； - 7、其他项目保修期限约定如下：2年 。 - 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 |
| 结算及付款方式 | - 1、本合同以人民币结算，采用固定单价可调总价，工程量按实结算。 - 2、付款方式： 承包范围内的工程全部竣工、验收合格后支付至已完成工程量的85%，最终审计结束后一个月内支付至审定价的98.5%，余款待缺陷责任期满经确认无质量问题后一个月内付清。 |
| 履约保证金 | 1、履约保证金金额：合同价的1%。 2、履约保证金递交形式：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行保函。 3、履约保证金的退还：合同履行完毕后7日内无息退还（但如确定成交人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。 |

- 六、技术需求

1、项目管理机构要求

| 序号 | 岗位 | 数量 | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具有建筑工程贰级注册建造师及以上执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证（B证）（提供证明材料） |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 房建类中级及以上技术职称证书（提供证明材料） |  |
| 3 | 安全员 | 1 | 具备安全生产考核合格证C证（提供证明材料） |  |
| 4 | 施工员 | ≥1 | 具备建筑类上岗证或培训合格证（提供证明材料） |  |
| 5 | 质量员 | ≥1 | 具备建筑类上岗证或培训合格证（提供证明材料） |  |

- 温馨提醒：投标人若提供了一级建造师电子注册证书的，电子注册证书应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级（建办市[2021]40 号）关于电子建造师电子注册证书的通知》证书有关使用要求的规定。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔记不致的，该电子证书无效。

- 2、工程量清单：详见附件。

- ★3、安全文明施工费下限值2329.24元（安全文明施工费低于下限值的作无效标处理）。

- ★4、不可竞争费一览表：

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 建筑渣土处置费 | - 元 | - 592 | - 含税价 |
| - 2 | - 暂列金 | - 元 | - 10900 | - 含税价 |
| - 合计 |  | - 元 | - 11492 | - 含税价 |

- 第四章  评定成交标准

- 一、评标原则和办法

1、公平、公正的对待所有供应商。

2、本项目评标方法为综合评分法。

（1）磋商小组会按照“公正、科学、严谨”的原则，从价格、技术、商务等各方面按评分方法进行综合打分；

（2）对磋商小组的综合打分，采用记名方式，取所有磋商小组成员有效评分的算术平均数作为最终评定分；

（3）所有分值保留小数点后两位，小数点后三位按四舍五入处理。

（4）磋商过程中如发现有异常情况，由磋商小组成员集体讨论决定。

- 二、综合评分法的评分标准与细则

| 序号 | 项目 | 评分内容和标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务技术分（70分） | 各评委独立记名打分，各评委有效评分的算术平均值即为投标人的技术得分（保留两位小数）。 |
|  |  | 评审内容及标准 |
|  |  | 根据投标人针对本项目制定的施工方案进行综合评议，8分。 方案全面详实，针对性、可操作性强的得8分； 方案内容较全面详实，有一定针对性、可操作性；部分细节虽有欠缺，尚不影响履约得6分； 方案内容有所欠缺，针对性一般、可操作性不强的得4分； 方案有明显缺漏项或没有针对性，难以保证满足项目实施的得1分。 |
|  |  | 根据投标人提供的施工质量保证方案及材料设备质量保障进行综合评议，8分。 质量方案及保证措施全面详实，针对性、可操作性强的得8分； 质量方案及保证措施内容较全面详实，有一定针对性、可操作性；部分细节虽有欠缺，尚不影响履约得6分； 质量方案及保证措施内容有所欠缺，针对性一般、可操作性不强的得4分； 质量方案及保证措施有明显缺漏项或没有针对性，难以保证满足项目实施的得1分。 |
|  |  | 根据投标人提供的进度计划安排及保障方案进行综合评议，8分。 进度计划安排详细得当，时间节点明确，进度保障方案针对性强、切实可行的得8分； 进度计划安排基本合理、部分时间节点不够明确但基本满足项目需求，进度保障方案全面且基本可行的得5分； 进度安排存在明显不合理之处、或时间节点混乱、难以保障项目工期的得2分。 |
|  |  | 根据投标人提供的安全文明施工方案(包含针对施工环境采取的施工组织措施以及施工噪音、震动以及扬尘等控制措施)等进行综合评议，8分。 方案全面详实，措施针对性、可操作性强的得8分； 方案基本完整，有一定针对性、可操作性；部分细节虽有欠缺，尚不影响履约的得5分； 措施有缺项或缺少有效保障手段，难以保证项目实施的得2分。 |
|  |  | 根据投标人提供的施工现场平面布置情况（如临时设施布置、施工设备机械、原材料堆放等）进行综合评议，8分。 平面布置方案详实完整，施工现场临时设施布置齐全，施工设备、原材料堆放有序，安全警示布置醒目，施工现场安全通道、消防设施配备充足，可操作性强的得8分； 平面布置方案较详细，施工现场临时设施及设备、原材料堆放安排基本有序合理，安全警示布置和施工现场安全通道、消防设施配备基本齐全合理，可行性尚可的得5分； 平面布置方案内容简单，施工现场临时设施布置有缺失，施工设备、原材料堆放不合理，安全警示、施工现场安全通道、消防设施配备有明显缺陷的得2分。 |
|  |  | 根据投标人提供的突发情况（如突发停电停水、火灾、触电、机械伤害等）的应急保障方案进行综合评审，7分。 方案全面详实，针对性、可操作性强的得7分； 方案内容较全面详实，有一定针对性、可操作性；部分细节虽有欠缺，尚不影响履约得4分； 方案内容有所欠缺，针对性一般、可操作性不强的得1分; |
|  |  | 根据投标人针对项目施工关键点、重难点分析及提出的合理化建议进行综合评议，8分。 关键点、重难点分析客观全面，合理化建议针对性、可操作性强的得8分； 关键点、重难点分析较全面，合理化建议有一定针对性、可操作性的得6分; 关键点、重难点分析及合理化建议有所欠缺，针对性、可操作性不强的得4分; 关键点、重难点分析及合理化建议有明显缺漏项或没有针对性、可操作性的得1分。 |
|  |  | 根据投标人针对本项目的组织管理机构以及项目组人员配置方案（人员技术能力、工作履历、资质、类似项目经验等）进行综合评议，7分。 组织管理机构设置合理，配置方案科学合理，针对性强，相关人员综合能力强，满足项目实施要求的得7分； 组织管理机构设置基本合理，配置方案基本合理，有针对性，相关人员综合能力基本满足项目实施要求的得4分； 组织管理机构设置以及配置方案一般，略有欠缺，仅能部分满足项目实施要求的得1分。 |
|  |  | 根据投标人提供的保修期及缺陷责任期服务保障方案（包括服务承诺、技术支持、服务标准、服务流程等）进行综合评议，7分。 方案全面详实，针对性、可操作性强的得7分； 方案内容较全面详实，有一定针对性、可操作性的得4分； 方案内容有所欠缺，针对性一般、可操作性不强的得1分。 |
|  |  | 类似项目业绩，1分： 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似施工改造项目业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 注：投标时须提供合同扫描件，扫描件加盖投标单位电子公章。未提供或提供的资料无法体现相关数据的不得分。 |
|  |  | 技术响应缺项则该项为0分 |
| 2 | 价格分（30分） | 参与评审的价格=有效投标报价（以最终稿报价依据计算得分）； 评标基准价=满足竞争性磋商文件要求且“参与评审的价格”中最低的投标报价，评标基准价价格分为满分； 其他投标人报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30（结果保留二位小数）。 |
| 综合得分=商务技术分+价格分 |  |  |

- 三、成交供应商的确定

磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合评分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，得分高者排名在前，综合评分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。综合评分且最后报价相同的，按照商务技术指标优劣顺序推荐。成交公示结束后，确定排序第一的成交候选人为推荐成交供应商。

第五章  合同主要条款（仅供参考）

（本合同仅供参考，最终合同以采购人与成交人签订的合同为准）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：宁波高新区第三幼儿园

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就皇冠园区教室卫生间维修改造施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：皇冠园区教室卫生间维修改造

2、工程地点：位于浙江省宁波市高新区。

3、工程立项批准文号：/

4、资金来源：在基础设施维修、教育设备添置更新经费中列支

5、工程内容：2024年暑期对皇冠园区教室卫生间进行维修改造，主要解决皇冠园区卫生间设施老化、部分坐便器漏水、管道漏水等问题，改造内容包括对皇冠园区教室卫生间地面铺设地砖；更换幼儿洗手池、吊顶；增设保洁吊柜等。

6、工程承包范围：卫生间装修改造，具体详见工程量清单及现场施工做法表。

二、合同工期：

计划开工日期：2024年   月   日    计划竣工日期：2024年   月   日

工期总日历天数：20日历天（具体开工日期以开工报告为准）

三、质量标准

工程质量符合按国家施工验收规范一次性验收合格标准

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写）：             元整（￥         元）

其中：

（1）安全文明施工基本费：

人民币（大写）            元整（￥         元）

（2）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2、合同价格形式：固定单价，可调总价。结算单价按招标控制价编制报告中的综合单价结合浮动率执行。浮动率＝（成交价／预算价－1）×100%，注：成交价、预算价均剔除暂列金额、其他不可竞争费（下同）。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                   ；证书编号：               。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1、成交通知书；

2、磋商响应函、响应函附录

3、专用合同条款及其附件；

4、通用合同条款；

5、技术标准和要求；

6、图纸；

7、已标价工程量清单或预算书；

8、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2024年   月   日签订。

十、签订地点

本合同在宁波高新区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执柒份，承包人执叁份。

发包人：（公章）                       承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：                         组织机构代码：

地  址：                               地  址：

邮政编码：                             邮政编码：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                                账  号：

### 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用建市【2017】214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。

### 第三部分 专用合同条款

以下主要专用合同条款根据建市【2017】214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2017-0201）第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除招标人和成交人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

1. 一般约定

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：浙江省、宁波市有关工程建设的法规、规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：浙江省、宁波市工程建设相关的施工及验收规范和标准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序执行通用条款。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案(如有)等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在工程开工前7天，其他文件在相应专项工程或部位施工前7天；

承包人提供的文件的数量为：一式八套；

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：发包人驻项目办公所在地；

发包人指定的接收人为：        。

承包人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地；

承包人指定的接收人为：        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利：执行通用条款。

1.10.3 关于场外交通和场内交通边界的约定：按本工程用地红线范围界定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

关于本合同的知识产权、使用及使用费用约定：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

允许对下列工程量清单的错误进行调整：（1）工程量清单存在缺项、漏项；（2）任一招标工程量清单项目的工程量有偏差；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：         ；联系电话：          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项。

2.5资金来源证明及支付担保 :

按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》规定，发包人不需向承包人提供合同款的支付担保。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务:   /

3.2 项目负责人

3.2.1承包人委派的项目负责人及其执业行为应遵守通用条款约定，违反约定的，按本专用条款约定，承担违约责任。

（1）承包人项目负责人必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目负责人不得违反本市建设行政主管部门对项目负责人的管理规定。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目负责人。承包人项目负责人以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等资料应当在合同协议书中载明。

（2）承包人对项目负责人的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目负责人签字。

（3）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。

（4）关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场时间不得少于25天，每天工作时间不得少于8小时，且重要工程例会及验收环节等必须由项目负责人参加。

（5）项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处违约金2000元／次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。发包人对项目负责人擅自离开施工现场的违约处理，应根据监理人、发包人对项目负责人的考勤结果及建设行政主管部门检查情况进行。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：处违约金20000元／次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的项目负责人。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人认为项目负责人无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目负责人。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺的“未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

3.2.5 本项目对允许项目负责人暂时撤离或者变更的情形另行约定如下：承包人领取成交通知书后，非承包人原因未开工或者停工60天及以上的，经发包人同意，承包人可以暂时撤离或者变更项目负责人。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人应接到开工通知后7天内提交与投标时所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺的“未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安全员、施工员每月在施工管理现场不得少于25天，其他主要施工管理人员每月在施工管理现场不得少于25天，有特殊情况少于上述时间的，批准要求按通用条款执行。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处违约金3000元/人/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的主要施工管理人员。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处违约金1000元/人/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

3.5 分包

本项目不允许分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

工程照管与成品、半成品保护有关约定：执行通用条款。

3.7 履约担保

（1）承包人提供的履约担保形式为    （ A、履约保函；/B、履约保证金）。

（2）履约保证金为签约合同价的  1% 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

责任事故造成重大损失的赔偿条款：施工期间由于承包人原因导致重大责任事故的，对发包人造成的损失由承包人承担一切责任，造成的经济损失由承包人负责，履约担保限额不足的，发包人有权向承包人追偿。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知发包人检查。

发包人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。延期最长不得超过：24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合格。

施工期间由于承包人违反安全操作规范，发生重大死亡及其它安全事故，发包人将根据事故的严重程度对承包人予以处罚；被政府部门处罚的，承包人承担一切责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

6.1.5文明施工应按《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求执行。

6.1.6 关于安全文明施工基本费支付比例和支付期限的约定：发包人在开工前将80%的安全文明施工基本费拨付给承包人，剩余费用按工程进度分期支付，竣工时全额结清。

承包人对安全文明施工基本费应专款专用，在账务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：各分部分项施工方案与技术措施、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体系与措施等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改：按通用条款约定执行。

7.2 施工进度计划

施工进度计划的编制和修订：按通用条款约定执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按第7.1款【施工组织设计】约定的时间。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项【开工通知】载明的开工日期前7天获得开工所需的各项行政审批和许可手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项【开工通知】载明的开工日期前7天签订材料、工程设备、周转材料等的采购合同，确定劳动力、材料、机械的进场安排。

7.3.2 开工通知

因发包人原因未能在通用条款规定的期限内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不得晚于在第7.3.2项【开工通知】载明的开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法根据“投标函附录”承诺确定，为2000元/天。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘资料未设计的地下管道、地雷、岩层等，但不包括气候条件。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）12小时内降雨量达到50mm以上；

（2）风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；

（3）日最高气温超过38度或低于零下10度；

（4）造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害。

（5）政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

（1）承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求；主要及重要材料的品牌及价格均应经发包人和其委托的工程师签证确认，特殊材料由发包人确认，价格如无信息价则经双方签证确认，重要材料、设备等，需经发包人确认品牌型号，颜色，规格，尺寸等，承包人方可使用。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1保管费用承担：执行通用条款。

#### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。

### 10. 变更

10.1变更的范围

合同双方当事人约定：合同履行过程中发生以下情形时，应按照本条约定进行变更。

1．法律法规以及政府主管部门的政策性调整；

2．工程变更；

3．项目特征描述不符；

4．工程量清单缺项、错项；

5．清单工程量偏差；

6．物价变化；

7．暂估价；

8．计日工；

9．现场签证；

10．不可抗力；

11．提前竣工（赶工补偿）；

12．误期赔偿；

13．施工索赔；

14．暂列金额；

15．发承包双方约定的其他调整事项：按通用条款执行，其余按双方协商约定处理。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

10.4.1.1 关于变更估价的约定：

（1）已标价的工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价的工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价（若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价）按以下原则计算确定：某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。

（3）已标价的工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。浮动率＝（成交价／预算价－1）×100%，成交价、预算价均指剔除了暂列金额及其他不可竞争费后的价格。

计价依据：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）和省市其他有关补充定额及有关解释文件规定等。

人工、材料价格：人工工日价格：按照2024年5月刊《宁波建设工程造价信息》（综合版）发布的有关人工市场信息价；150、161、184元/工日与定额人工工日单价的价差列入工程造价，仅计取税金，不作为计费基数。根据《宁波建设工程造价信息》（综合版）2024年5月刊宁波市区信息价计算；《宁波建设工程造价信息》（综合版）没有的信息价按《浙江造价信息》2024年5月刊计算；无信息价部分按市场询价计取，价格均按除税价计入。

机械价格：按上述人工、材料信息价进行调差，与定额机械价格差价仅计取税金，不作为计费基数。

取费标准：

企业管理费、利润：土建按单独装饰工程中值计取，安装按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取。安全生产责任保险费根据市建管〔2024〕12号关于印发宁波市房屋建筑与市政基础设施工程安全生产责任保险费用计取的通知计取。施工组织措施项目费：根据相应专业工程按中值计取，安全文明施工基本费按市区工程计取，执行甬建发[2022]34号文件，取费基数按标准费率乘以系数1.15计取，土建工程按单独装饰工程及其他专业工程乘以系数0.6，不计提前竣工增加费、标化工地增加费。规费：按省计价规则相应费率乘0.3系数计取。税金：按一般计税方法计税，执行浙建建发[2019]92号文件，税率按9%计取。

（4）已标价的工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法、合同浮动率和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

（5）施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目，承包人按本条款（1）～（4）规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

10.4.1.2 关于变更项目措施项目费的约定：

分部分项工程量清单非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，以及分部分项工程量变化，引起措施项目数量、内容发生变化，应调整措施项目费。其中采用综合单价计价的措施项目，根据发承包双方确认的工程量和根据第10.4.1.1 目约定原则计算的单价提出措施费；采用以“项”计价的施工技术措施项目一次性包干，结算不作调整。

（1）原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整。

（2）原措施费没有的措施项目，承包人根据实际措施项目内容、规定的工程取费类别、现行计价依据并按合同浮动率浮动后提出措施费。浮动率=（成交价/预算价－1）×100%，成交价、预算价均指剔除了暂列金额及其他不可竞争费后的价格。

10.4.1.3 关于其他项目费变更的约定：

（1）承包人应发包人要求完成合同以外的项目、工作，或者发生应由发包人承担责任的事件，承包人应按合同约定的时间、程序向发包人提出费用或责任事件确认的书面资料，办理现场签证。现场签证作为其中结算、竣工结算的依据。发包人在现场签证时涉及工程量、价、费等内容的，按合同约定的时间，由具备工程计价资格的人员核对，并详细、明确签署相应意见，否则视为认同承包人提出的内容及金额。

（3）计日工按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算。

（4）暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。

10.5承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人发出使用指令。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1 合同当事人约定：本项目不考虑人工价格、材料价格、施工机械台班价格因市场价格波动对合同价的影响。

11.2 法律变化引起的调整

合同当事人关于本条的补充约定：

（1）本条所称的法律包括法律、法规、规章及规范性文件。

（2）国有投资项目应按本省建设行政主管部门或其授权工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同采用合同当事人签订的合同协议书中约定的价格形式，即：单价合同。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

（1）预付款的支付比例约定：本项目不支付预付款。

12.3 计量

关于工程量计算原则约定：按现行的工程量计算规则执行。

关于计量周期及本合同计量方式和程序的约定：执行通用条款。

12.4 工程进度款支付

- 承包范围内的工程全部竣工、验收合格后支付至已完成工程量的85%，最终审计结束后一个月内支付至审定价的98.5%，余款待缺陷责任期满经确认无质量问题后一个月内付清。

- 发票开据要求：发票开据需符合现行法律法规和当地税务要求的增值税发票。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 发包人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序：

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5　移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后14天内完成工程的移交。

发包人无正当理由未按本合同约定接收全部或部分工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本专用条款约定的提前竣工奖励的5倍标准向承包人支付逾期接收工程的违约金。

承包人无正当理由未按时移交工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本合同约定的工期延误赔偿标准的5倍向发包人支付逾期移交工程的违约金。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人应当在发包人颁发工程接收证书后14天内完成竣工退场，逾期未完成的，按通用条款执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人应当在工程竣工验收合格后28天内向发包人提交竣工结算申请单及其完整的结算资料3份（含竣工图）。

发包人对竣工结算申请单有异议或者结算资料不符合要求的，有权要求承包进行修正和提供补充资料，但应当出具书面的意见。承包人应当按照发包人出具的书面意见提交修正后的竣工结算申请单或结算资料，竣工结算申请的时间从提交修正后的竣工结算申请单或结算资料起计算。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

14.2.1 竣工结算审核

（1）发包人应在收到符合要求的竣工结算申请单及其结算资料后28天内完成审批，并由发包人向承包人签发竣工付款证书。

发包人在收到承包人提交的竣工结算申请单后28天未提出异议或者未出具结算报告的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，逾期，视为已签发竣工付款证书。

（2）发包人应在签发竣工付款证书后14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

（3）承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的内容，应在收到竣工付款证书后7天内提出，按照第20条【争议解决】约定处理。无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按第（2）项约定完成付款；承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审核结果。

（4）关于承包人收款账户的约定：执行通用条款。

14.2.2 审计（本项适用按规定需要进行固定资产投资审计的项目）

（1）发包人应在完成竣工结算审批后21天内向审计部门提交符合审计要求的资料。

（2）承包人有义务积极配合审计工作，确保审计工作的顺利开展。

（3）按照《宁波国家高新区（新材料科技城）建设项目审计办法（2019年修订）》（甬高科【2019】69号）规定，工程竣工结算须经审计中心审计，核增工程价款及核减额超过送审造价5%以上部分的审计费用，由承包人承担。

14.2.3 预付合同尾款

（1）在发包人向审计部门提交审计资料后未完成审计工作的，经承包人申请，发包人不同意向承包人先预付经工程竣工结算确认的合同尾款。

（5）承包人提交质量保证金的，合同尾款应扣除本合同约定的质量保证金额度。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交3份最终结清申请单，并提供相关证明材料。最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面意见。承包人应当按照发包人的书面意见提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后21天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单并已颁发最终结清证书。

（2）发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

15.2.1 本合同缺陷责任期为12个月。

15.3 质量保证担保

（1）按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》、甬建函【2017】96号、甬建发【2017】110号及浙建【2020】7号文件规定，承包人提供的质量保证担保形式为  B  （ A、质量保证金保函；/B、质量保证金；/ C、质量保证金保险）。

采用质量保证金的，在工程竣工结算时发包人在合同尾款中一次性扣留。

（2）质量保证额度暂定为签约合同价（已完成竣工结算的，为结算价款）的 1.5% 。

（3）承包人与质量保证担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因导致缺陷责任期延长的，继续提供质量保证担保所增加的费用由承包人承担。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：①屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；②装修工程为2年；③电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；④其他项目保修期为1年。

15.4.3 修复通知

合同当事人约定：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间为48小时内（含48小时）。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形按通用条款确定。

16.1.3  关于发包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形按通用条款确定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人应承担其违约行为及纠正其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。延误工期的，根据实际延误的时间，按本合同约定的工期延误赔偿标准向发包人支付违约金；延误超过56天的，按本合同约定的工期延误赔偿标准两倍支付违约金；逾期竣工违约金的限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

其他违约责任：未达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准违约金限额为履约担保金额的20%，未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额为履约担保金额的30%，未履行安全文明施工承诺违约金限额为履约担保金额的20%。

16.2.3 关于因承包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式约定：产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿限额的，由承包人承担；产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿限额部分，由发包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：火灾、洪水、罢工、政府征用、政府禁止令等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按现行有关规定执行 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：除第三者责任险外，保险费用由被保险人承担。

承包人应当为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人不同意将工程争议提交争议评审小组决定。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，向 工程所在地 人民法院起诉解决。

21.补充条款：

21.1发包人另行发包的其它专业工程（如给水、燃气、交通设施等工程）应纳入施工总承包管理范围，施工总承包单位负责总体的配合协调工作。

21.2建筑渣土运输应符合甬高新办【2015】12号文件要求，承包人或渣土运输分包单位，应具有《建筑垃圾经营服务企业资格证书》，使用符合要求的工程车，并办理相关手续。本项目的土方外运和回购应优先考虑高新区政府投资项目之间相互利用和调剂。

21.3在工程施工期间，承包人应做好消防、防盗等措施，如施工期间发生火灾、盗窃等事情而造成不良结果的，由此所造成的工期拖延、工程质量影响及一切经济损失和纠纷调解均由承包人负责，与发包人无涉。对影响周边建筑物、构筑物、地下管线及产生的扰民现象造成居民投诉的等由此所造成的工期拖延、工程质量影响及一切经济损失和纠纷调解均由承包人负责，与发包人无涉。发包人尽可能为工程进展做好相应的协助配合工作。

21.4承包人应严格按照施工图纸要求完成本工程的施工内容，每发生一起未按图施工事项将扣除质量履约担保的5%。

21.5承包人应加强施工现场的安全文明施工管理，发包人将委托第三方检查单位对本工程的安全文明施工状况进行不定期的监督检查，在检查过程中如发现承包人安全生产抓不到位、安全设施投入不够、现场存在较多或较大安全隐患问题、执行整改指令不力或屡教不改等情况的，将按照发包人的 《工程项目安全及文明施工管理办法》 和《建设工程起重机械设备使用及维保单位管理办法》进行处理。

21.6工程变更联系单、洽商单、签证单需附审批表才有效。

附件1：工程质量保修书

附件2：履约保函

附件1

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 皇冠园区教室卫生间维修改造（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：卫生间装修改造，具体详见工程量清单及现场施工做法表。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

2、装修工程为2年；

3、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

4、其他项目保修期为1年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  无   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（单位法人章）：           承包人（单位法人章）：     

地  址：             地  址： 

法定代表人（签字）：            法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：   

开户银行：           开户银行：

账  号：               账  号：

邮政编码：             邮政编码：

#### 附件2

履约保函

办理日期：  年  月  日

保函编号：№

（发包人名称）：

鉴于你方作为发包人已经与                         （承包商名称，以下称“承包商”）于       年    月    日签订了                          （工程名称）施工合同（以下称“主合同”），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包商未按照主合同约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款      %，数额最高不超过人民币（大写）：                 。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自主合同生效之日起至承包商取得竣工验收记录后     日内。

你方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按以下第        种方式向你方承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方代为承包商履行主合同剩余部分义务。

（3）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料，并随附本保函原件。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包商违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

如索赔的理由是工程施工质量问题，你方还需提供项目总监理工程师、监理人对索赔的理由的书面确认意见及法定的工程质量检测机构出具的检测报告；如索赔的理由是合同违约问题，你方则需提供证明承包方违约的有效证明。

我方收到本保函原件和你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在        个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起        个工作日内，将本保函原件返还我方。超出本约定期限的，无论本保函原件是否退还我方，我方均不再承担保证责任。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包商协议变更主合同（符合主合同条款约定的变更除外），如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

5、本保函不得转让，我方对除你方以外的任何第三方不承担任何责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请              仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签章并加盖单位法人章后生效。

担 保 人：                         （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年           月           日

第六章　磋商响应文件格式

- 一、封面

正（副）本

（项目名称）项目

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

磋商响应单位全称（盖章）

2024年  月  日

- 二、磋商响应文件目录

- 报价部分

- （1）磋商响应函（格式见附件）；

- （2）响应函附录（格式见附件）；

- （3）法定代表人身份证明（格式见附件）；

- （4）法定代表人授权书（如有，格式见附件）

- （5）初次报价表（格式见附件）；

- （6）分项报价表（格式见附件）；

- 技术商务部分

- 资格证明文件（磋商文件有要求的必须按照格式要求提供，磋商文件未规定格式要求的，可以自行拟定格式；磋商文件要求提供原件的，必须提供原件，磋商文件未要求原件的，可以提供复印件但必须加盖供应商公章），含（包含但不限于，根据项目需要确定）：

- （1）有效的营业执照扫描件（加盖公章）；

- （2）有效的资质证书扫描件（加盖公章）；

- （3）有效的安全生产许可证扫描件（加盖公章）；

- （4）投标人认为需要的其它资信证明文件（复印件加盖投标人公章）；

- 商务技术文件

- （1）技术条款偏离表（格式见附件）；

- （2）商务条款偏离表（格式见附件）；

- （3）针对本项目具体方案（格式自拟，加盖公章）；

- （4）同类项目业绩表（格式见附件）；

- （5）供应商认为需要提供的其它文件。

- 三、磋商响应函

致：浙江天诚工程咨询有限公司

(供应商单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）  竞争性磋商活动并递交磋商响应文件。为此：

1、我方已详细阅读了全部竞争性磋商文件，愿意接受竞争性磋商文件的各项要求。并承诺在成交后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2、我方提供竞争性磋商文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、若成交，我方将按竞争性磋商文件规定履行合同责任和义务。

4、磋商响应书自开标日起有效期为60天。

5、我方与本竞争性磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年   月   日

四、响应函附录

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 供应商承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 20日历天 |  |
| 2 | 缺陷责任期 | 12个月 |  |
| 3 | 承包人履约担保金额 | 合同价的1% |  |
| 4 | 分包 | 不允许 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金 | 2000元/天 |  |
| 6 | 质量标准 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 |  |
| 7 | 质量保证金金额 | 签约合同价（已完成竣工结算的，为结算价款）的 1.5% |  |
| 8 | 未达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准违约金限额 | 履约担保金额的20% |  |
| 9 | 未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额 | 履约担保金额的30% |  |
| 10 | 未履行安全文明施工承诺违约金限额 | 履约担保金额的20% |  |
| 11 | 是否同意合同条款及合同附件格式 | 要求供应商承诺“同意” |  |
| 12 | 是否同意合同其他条款 | 要求供应商承诺“同意” |  |
| 注：1.本表每一栏目须对应采购人要求作出“同意”承诺。表中“采购人要求”是基本要求，供应商可以做出比采购人要求更有利于采购人的承诺。 |  |  |  |

投标人：(盖单位章)               法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日    期：     年     月     日

### 五、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月      日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（加盖公章）：

日      期：        年    月    日

- 附法定代表人身份证复印件（正反面）：

- 六、法定代表人授权书（如有）

- 法定代表人授权书（如有）

致：浙江天诚工程咨询有限公司 ：

（供应商全称）      法定代表人  （姓名、职务）         授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   （竞争性磋商项目编号）、 (项目名称)         项目的竞争性磋商采购活动，代表本公司处理竞争性磋商采购活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法 定 代 表 人（签字或盖章）：

供应商单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职        务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

- 附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）。

- 七、初次报价表

项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

单位：元

| 序号 | 名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皇冠园区教室卫生间维修改造 |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：＿＿＿＿＿＿＿

备注：

1、此投标报价总价为完成本项目并达到竞争性磋商文件要求所需要的全部费用。

八、分项报价表

按工程量清单报价，工程量清单单独提供

九、资格证明文件

- （1）有效的营业执照扫描件（加盖公章）；

- （2）有效的资质证书扫描件（加盖公章）；

- （3）有效的安全生产许可证扫描件（加盖公章）；

- （4）投标人认为需要的其它资信证明文件（复印件加盖投标人公章）；

- 十、技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件的技术条款要求 | 磋商响应文件的技术响应或偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、磋商响应供应商应按照磋商文件服务需求中列明的技术参数要求如实逐条进行应答，对于那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答。

2、若所有条款均无偏离，应在本表空白处醒目地注明“竞争性磋商文件内所有技术条款均无偏离”的字样。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

- 十一、商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、商务条款内容主要针对磋商文件有关的包括付款方式、履约保证金、服务期、合同主要条款等内容。

2、若所有条款均无偏离，应在本表空白处醒目地注明“竞争性磋商文件内所有商务条款均无偏离”的字样。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

- 十二、针对本项目具体方案

无固定格式要求 请根据第三章《采购需求》及第四章《评定成交标准》内容编写。

- 十三、同类项目业绩表

| 项目名称 （主要实施内容） | 采购方 | 合同签订时间 | 合同价 | 联系人、联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供包括合同首页、签字盖章页及能反映供货范围等相关合同内容的关键页扫描件并加盖公章。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日