镇海消防大队外立面改造项目

竞争性磋商文件

项目编号：NSCG[2019]254

工程名称：镇海消防大队外立面改造项目

采购人：宁波市公安消防支队镇海区大队

代理机构：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

2019年10月

目  录

第一章  竞争性磋商采购公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  供应商须知	7

第四章  评审办法及评分标准	17

第五章  采购合同草案条款	19

第六章  响应文件格式	47

附：工程量清单、图纸

# 第一章  竞争性磋商采购公告

1、项目条件

镇海消防大队外立面改造项目已由相关文件批准建设，采购人为宁波市公安消防支队镇海区大队，代理机构为宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司。项目已具备条件，现对该项目的外立面改造进行竞争性磋商采购。

2、项目概况与采购范围

2.1建设地点：镇海消防大队外立面改造项目

2.2计划工期：45日历天

2.3质量要求：按国家和行业施工验收规范一次性验收合格

2.4安全标准：合格

2.5采购范围：图纸及工程量清单范围内的大队部大楼、中队部大楼外立面改造等，具体内容详见图纸及工程量清单。

2.6项目预算：人民币29.9224万元

2.7标段划分：1个

3、合格供应商的资格要求

3.1供应商的基本条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3未列入“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商（以代理机构于磋商当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn））查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3.4特定资格条件：

3.4.1供应商具有有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（响应文件中提供资质证书复印件加盖公章，原件备查）。

3.4.2供应商具有有效的建筑业企业《安全生产许可证》（响应文件中提供证书复印件加盖公章，原件备查）。

3.4.3供应商拟派项目负责人须具备注册建造师贰级及以上资格，注册专业为建筑工程（响应文件中提供资格证书复印件加盖公章，原件备查）。

3.5本项目不接受联合体参加磋商，实行资格后审。

4、竞争性磋商文件的获取：

4.1发售时间：2019年10月14日至 2019年10月18日（法定节假日及双休日除外），每天上午：9:00-11:00；下午:1:30-4:00。

4.2、磋商文件发售方式：凡有意参加投标者，请将采购文件购买费用汇入我公司以下账户，并在采购文件发售截止时间前将“汇款凭证（须备注项目编号，详见公告）”、 供应商营业执照复印件加盖公章、资质证书复印件加盖公章、安全生产许可证复印件加盖公章、项目负责人执业资格证书复印件加盖公章和“投标申请信息表（翻阅采购文件最后一页）”发送至 wang1905aa@163.com  邮箱中。

4.3售价：磋商文件每份500元，售后不退，请勿个人或支付宝汇款。如需邮购，请另付 50 元人民币特快专递费，并请按下述开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及项目编号），本公司不对邮寄过程中的遗失负责。

关于本项目的标书费款项可汇入以下帐户：

账户名称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司
开户银行：中国农业银行宁波市江北支行
银行账号：39102001040018504

5、磋商保证金：人民币5000.00元整。

供应商应于2019年10月21日16：00（北京时间）前将磋商保证金以银行汇票（全国及华东三省一市）、电汇、转账支票（宁波大市范围以内）或网银形式交至宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司，汇（转）款时，请在用途栏注明项目编号。

关于本次采购的磋商保证金汇入以下帐户：

开户银行：宁波银行江北支行
银行账号：40010122000859706

户    名：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

6、提交首次响应文件截止时间、开启时间和地点

供应商应于2019年10月24日14:30（北京时间）前将首次响应文件密封送交到宁波市环城西路222号七楼会议室。逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效响应文件处理）。没有购买磋商文件的供应商不能参加采购活动。不接受未按规定提交磋商保证金的报价。

7、磋商时间及地点

本次采购将于2019年10月24日14:30（北京时间）在宁波市环城西路222号七楼会议室进行磋商，供应商可以派授权代表参加磋商。

8、业务咨询

采购人：宁波市公安消防支队镇海区大队

采购人联系人：郑先生

采购代理单位：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世贸日湖中心1号楼15楼

联系人：刘工

联系电话：0574-87280763、18967882613

传真：0574-87158610

# 第二章  采购需求

- 商务要求

| *质保期 | 工程整体质保期：本工程竣工验收合格之日起计算至少24个月； 在质保期内，成交供应商须免费负责修理和替换任何由于质量问题造成的损坏及故障。 |
| --- | --- |
| *工期 | 合同签订后，接采购人通知45日历天内完成全部施工内容。 |
| 建设地点 | 宁波市公安消防支队镇海区大队 |
| 设备材料质量及施工要求 | 本项目所涉及的材料、设备、产品应符合中国国家相关标准和规定，施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。 |
| 售后服务要求 | 提供24小时热线电话服务，并指定专人负责上门受理维修及日常维护等工作，若工程出现质量缺陷或设备故障问题，应在1小时内响应，4小时内到达现场。 定期保养，每次完成维修和保养任务时，提出一份记录供双方查核参考。 |
| 备品备件 | 免费提供质保期内备品备件；供应商对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 |
| *付款方式 | 项目完成竣工验收后支付至合同价的80%，竣工结算结束后，支付至审定价的95％；（同时扣除成交供应商的违约金、罚款等款项）；余款5%作为质保金，质保期满后一个月内无息付清。 |
| 验收办法 及标准 | 按照本项目磋商文件、成交供应商提供的响应文件及成交供应商和采购人签订的工程采购合同为标准进行验收。 |
| 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场踏勘，如有需要请各供应商应自行前往，由此产生的一切费用均由供应商自行承担。 |

二、技术需求

（一）工程概况

本工程为镇海消防大队外立面改造工程主要内容包括：大队部大楼、中队部大楼外立面改造

（二）具体工程内容详见图纸及工程量清单（另册），出现不符的，均以图纸为准。

（三）工程承包范围：根据采购人提供的本项目施工图图纸及工程量清单范围内的所有工作。

三、工程其他要求

3.1供应商应按照磋商文件要求响应，供应商应将产品及材料的品牌、产地、规格、技术参数详细体现在响应文件中。

3.2对成交供应商采购的产品及材料的要求：

- 成交供应商在定购产品及材料前，其品牌和质量应与响应文件相符，经采购人书面确认后方可采购。

- 成交供应商未按要求确定产品及材料，以次充好或使用假冒伪劣产品的，必须承担工程的返工损失和工期及质量违约责任。

- 如采购人对成交供应商提供的产品及材料质量存在异议，由采购人委托第三方进行检测。如检测结果合格，检测费用由采购人承担；检测结果不合格，费用则由成交供应商负责。

3.3施工期间，供应商应做好防火、防盗等措施，减少对周边建筑物、构筑物、地下管线的影响及扰民现象的产生，绝不影响采购人日常工作，做好安全防护工作，文明施工，保证项目的顺利推进；否则由此造成的不良结果所导致工期拖延、质量影响及一切经济损失和纠纷调解等后果均由供应商负责，与采购人无涉。

施工过程中应做好原有设施的保护工作。在拆除原有设施时，按顺序记好次序，整齐堆放，并有专员对原有设施进行看护。在恢复安装时，保证原有设施的性能依旧完好并无破损的情况，如发生原有设施损坏、无法照常工作的，须照价赔偿并负责修复，直至其性能达到招采购人要求。

3.4项目完工后，供应商应自行清运、清理完毕采购人提供场地范围内的所有机械、垃圾、生活设施等所有采购人认为应该清理、清运的物品，费用供应商承担；成交供应商必须负责实施地点的产品保护和清洁工作，直至验收合格、正常运行并交付采购人为止。在项目实施过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，成交供应商将负责修理或赔偿损失。

3.5作业场地周围地下管线和邻近建筑物、树木的保护要求及费用承担：供应商自行承担作业场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、树木的保护工作及费用。供应商应进一步做好核实调查，并应充分考虑地下、地上管线及其他建筑物、构筑物的不确定因素，而采用有效的措施来避免损坏事件发生，相关费用由承包人承担。

# 第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：镇海消防大队外立面改造项目 |
| *2 | 报价要求及其他费用： 1、本项目以已标价工程量清单为基础，报出统一下浮率，报价应包含完成本工程所有税费及其他一切相关费用（包括但不限于：拆除、材料设备费、运输、装卸、现场管理费、现场保管费、施工、安装、法定税费、利润等完成本工程所需的所有其它费用）。 2、本项目根据已标价工程量清单及成交人所报下浮率按实结算。 3、不论成交结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 4、成交服务费：本代理机构向采购人收取服务费为人民币5000.00元。 关于本次采购的服务费款项可汇入以下帐户： 开户银行：宁波银行江北支行 银行账号：40010122000859706 户 名：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 |
| *3 | 磋商保证金：按《磋商公告》第5条规定交纳。 |
| 4 | 答疑与澄清：供应商如认为磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求采购单位作出书面解释、澄清或者向采购单位提出书面质疑，逾期不予受理；采购单位不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是采购文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的供应商。 |
| 5 | 响应文件组成：正本 1 份；副本 4 份。 |
|  | 特别提醒：1、为了响应国家电子招投标，提高评标工作效率；也为了对招标投标过程中相关资料进行高效的档案管理，招标人要求各投标单位提交和书面磋商响应文件正本相一致的电子扫描件（带公章扫描件）1份，放入到响应文件密封袋中。（如果没有提供电子扫描件，不做为废标的依据）。 |
| *6 | 提交首次响应文件截止时间和地点：详见第一章第6条 |
| *7 | 磋商时间及地点：详见第一章第7条 |
| 8 | 评审办法及评审标准：详见第四章 |
| 9 | 成交结果公示网站：宁波市政府采购网。 |
| 10 | 磋商保证金退还（不计息）：除磋商文件规定不予退还保证金的情形外，成交通知书发出后五个工作日内，退还未成交的供应商的磋商保证金；成交通知书发出后30日内，成交供应商提供项目合同、磋商保证金收据和本单位开户银行及账号并缴纳代理服务费后，宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司以电汇或转账方式退还磋商保证金。 |
| 11 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内 |
| 12 | 履约保证金金额：按合同总金额的5％计收。 履约保证金形式：电汇。 履约保证金退还：竣工验收结束后无息退还。 |
| *13 | 付款方式：详见第二章 |
| *14 | 响应文件有效期：提交首次响应文件截止日起90天 |
| 15 | 解释：本磋商文件的解释权属于采购单位。 |

一   总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于镇海消防大队外立面改造项目的磋商公告、响应、评审、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. 采购人系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.“供应商”系指向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.“服务”系指磋商文件规定供应商须提供技术支持、安装等类似服务。

4.“项目”系指镇海消防大队外立面改造项目。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“*”系指实质性要求条款，不得发生负偏离。

（三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

（四）磋商委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人（或负责人），须有法定代表人（或负责人）出具的授权委托书（响应文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

（五）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。

（六）联合体报价

本项目不接受联合体报价。

（七）转包与分包

*本项目不允许转包，未经采购人同意，不得分包。

（八）特别说明：

*1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*2.供应商在采购活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.供应商认为磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人单位相关部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  磋商文件

（一）磋商文件的构成。本磋商文件由以下部分组成：

1.竞争性磋商采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评审办法及标准

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

（三）磋商文件的澄清与修改

1、采购人对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，将以书面形式告知邀请供应商。澄清或者修改的内容可能影响首次响应文件编制的，更正公告在递交首次响应文件至少5日前发出；不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。更正公告为磋商文件的组成部分。

2、供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

响应文件至少包含以下部分：

- 技术商务部分：未提供格式的自拟

资格证明文件：

（1）磋商保证金缴纳凭证（银行缴款凭证或保证金收据复印件加盖公章）；

（2）供应商声明书(格式见附件)；

（3）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(格式见附件，磋商代表非法定代表人时必须提供法定代表人授权委托书)；

（4）有效的营业执照复印件加盖公章；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺（格式见附件）；

（6）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺（格式见附件）；

（7）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见附件）；

（8）本竞争性磋商采购公告特定资格条件要求提供的证明材料复印件加盖公章，原件备查；

商务技术部分：

（9）商务条款响应表（格式见附件）；

（10）采购需求响应表（格式见附件，按第二章 采购需求 二、三中的内容逐条响应）；

（11）施工方案；

（12）施工进度计划及保证措施；

（13）工程质量保证措施；

（14）安全文明施工及环保措施；

（15）项目人员配备；

（16）施工机械设备配备及布置；

（17）质量承诺及售后服务；

（18）项目业绩表（格式见附件）；

（19）本采购文件其他地方要求提供的或供应商认为需要提供的其他商务资料（如有，请提供）；

2.报价部分：

（1）报价函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（二）响应文件的语言及计量

*1响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

*2报价计量单位：磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）报价要求

1.报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

*2.响应文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）响应文件的有效期

*1.自递交首次响应文件截止日起 90 天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件。

4.成交供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）磋商保证金

*1.供应商须按规定提交磋商保证金。否则，其响应文件将被拒绝。

2.保证金形式：银行汇票（全国及华东三省一市）、电汇、转账支票（宁波大市范围以内）或网银形式。

3. 未成交供应商的磋商保证金在成交结果通知书发出（公示期结束后）后，凭收据原额退取。

4.成交供应商的磋商保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金（如适用）和交付招标代理服务费后，凭合同复印件和收据退取。

5.保证金不计息。

6.供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购单位同意，将成交项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱采购程序的；

（六）响应文件的签署和份数

1.供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.供应商提供响应文件正本1份，副本4份，电子文件1份。正副本分别装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人（或负责人）或法定代表人（或负责人）的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（或负责人）或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应密封封装响应文件（技术商务部分和报价部分、电子文件可一起密封）。响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在递交响应文件截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改、补充或撤回，并书面通知采购单位；补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。递交响应文件截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本磋商文件的要求签署、盖章和密封。

（八）响应无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效响应，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上响应的文件。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

（2）响应文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、供应商声明书或者填写项目不齐全的；

（3）供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）响应文件有效期不能满足磋商文件要求的；

（7）未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按规定交纳磋商保证金的；

（9）超过递交响应文件截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（10）未按规定密封、签章的；

（11）响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（2）明显不符合磋商文件要求的，或者与磋商文件中标“*”的条款发生实质性偏离的；

（3）响应文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未采用响应文件要求的报价形式或超过采购预算（最高限价）报价的；

（2）报价具有选择性；

（3）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

（4）磋商文件规定的其他报价无效的情形。

4.被拒绝的响应文件为无效。

四、磋商程序

（一）磋商准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人（或负责人）或其授权代表应参加磋商并签到。供应商的法定代表人（或负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃磋商权利、认可磋商结果。

（二） 磋商程序：

1.供应商在递交响应文件截止时间之前报到，并提交响应文件。

2.磋商小组查阅响应文件，不符合符合性审查、商务和技术审查的供应商将被拒绝。

3.磋商小组与进入磋商的单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求（即本磋商文件第二章采购需求）以及合同草案条款（即本磋商文件第五章 采购合同草案条款）；对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内重新提交响应文件（或补充文件），并由其法定代表人（或负责人）或授权代表签字或加盖公章。重新递交的响应文件（或补充文件）具有相应的法律效力；磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（评分标准详见第四章  评审办法及评分标准）；

5.磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定1名成交供应商。采购代理机构在宁波市政府采购网网站上公布成交结果。

五、评审

（一）组建磋商小组

磋商小组由评审专家或采购人代表共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

（二）评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件和响应文件。

（三）评审程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助磋商小组对供应商的资格和响应文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）磋商小组审查响应文件的实质性内容是否符合磋商文件的实质性要求。

（2）磋商小组将根据供应商的响应文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行询问，供应商要向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

（3）各供应商的技术商务得分为所有磋商小组成员的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助磋商小组根据本项目的评分标准计算各供应商的报价得分。

（5）磋商小组完成评审后,评审成员对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。磋商小组按评审原则推荐成交候选供应商同时起草评审报告。

（四）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五） 错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

2、响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其报价将作为无效报价处理。

（六）评审原则和评审办法

1.评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评审办法。本项目评审办法是 综合评分法 ，具体评审内容及评分标准等详见《第四章：评审办法及评分标准》。

六、确定成交供应商：本项目由采购人确定成交供应商。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按由高到低的顺序确定1名成交供应商，采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内在宁波市政府采购网网上对成交结果进行公示，公示时间为3个日历天。

七、合同授予

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的，将被扣罚磋商保证金并取消成交资格。

3.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商或重新采购。

# 第四章  评审办法及评分标准

一. 总则

本次磋商遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，磋商活动及当事人接受依法实施的监督。本次磋商采用综合评分法。

二. 评审组织

磋商小组：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照法律法规规定组建磋商小组。磋商小组由采购人、技术、经济等方面专家等有关人员组成。

三．磋商程序

详见第三章供应商须知 四、磋商程序

四.评审程序

详见第三章供应商须知 五、评审

五．评分标准

| 供应商 评分明细 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术分35分 | 1、施工方案（5分）：磋商小组对供应商提供针对本项目的施工方案从项目保障的全面性、可行性、先进性、针对性、安全性等方面进行评价：优得5-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。 | 5分 |
|  | 2、施工进度计划及保证措施(5分)：磋商小组对供应商针对本项目的施工进度计划及保证措施的全面性、可行性、合理性等方面进行评价：优得5-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。 | 5分 |
|  | 3、工程质量控制保证措施（5分）：磋商小组对供应商提供的产品的技术参数、功能实现、方案配置的合理性品牌选用、主要性能指标、功能的满足性等进行评议：优得5-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。 | 5分 |
|  | 4、安全文明措施和环保措施（5分）：磋商小组对供应商提供针对本项目的安全、消防、环保、节能、接地等因素是否考虑周全、可靠，措施是否得当，文明管理制度是否完善等进行评议：优得5-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。 | 5分 |
|  | 5、项目人员配备（4分）：磋商小组对供应商提供针对本项目的技术人员（劳动力）安排、管理人员安排情况等进行评议：优得4-3分，良得2.9-2分，一般得1.9-0分。 | 4分 |
|  | 6、施工机械设备配备及布置(4分)：磋商小组对供应商针对本项目的施工机械设备配备及布置的全面性、先进性、合理性等进行评议：优得4-3分，良得2.9-2分，一般得1.9-0分。 | 4分 |
|  | 7、质量承诺及售后服务（4分）：磋商小组对供应商提供针对本项目的质量承诺及售后服务的解决方案和承诺等进行评议：优得4-3分，良得2.9-2分，一般得1.9-0分。 | 4分 |
|  | 8、供应商自2016年1月1日 （以合同签订时间为准）以来，具有外立面改造施工业绩且单个合同的合同金额在29.9万元及以上的，每提供1个业绩得1分，满分3分。（响应文件中提供合同复印件加盖公章，原件备查） | 3分 |
| 价格65分 | 评标基准价=满足磋商文件要求且最终报价（即下浮率）最高的为基准价，得分为满分。其他供应商报价得分=(1-评审基准价)/（1-磋商最终报价)×65；报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 | 65分 |
| 合 计 |  | 100分 |

# 第五章  采购合同草案条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                    施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：                      。

2、工程地点：                     。

3、工程立项批准文号：                        。

4、资金来源：         。

5、工程内容：                              。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6、工程承包范围：根据发包人提供的本项目施工图图纸及工程量清单范围内的所有工作（除甲方约定分包工程及在图纸范围内甲方书面要求不予施工的部分） 。

二、合同工期

计划开工日期： 2019年   月    日（以甲方办理完相关部门的合法手续、现场具备施工条件，并报发包人工程师同意后签发的开工报告确定的开工日期为准）

计划竣工日期： 2019 年   月    日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  国家及地方验收技术规范标准  。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

下浮率：      %

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）          ；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）   ；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）     ；

（4）暂列金额：

人民币（大写）    。

2、合同价格形式：           。

五、项目经理

承包人项目经理：        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、资金拨付情况并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年    月     日签订。

十、签订地点

本合同在        签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：                           组织机构代码：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                                 电  话：

传  真：                                 传  真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                                 账  号：

第二部分 通用合同条款

详见现行《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”内容。

第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：补充协议、工程签证、招标文件、投标文件等双方签字确认的文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.5 设计人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  构件外加工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：现场红线范围内土地。

1.1.3.10 临时占地包括：现场红线范围内土地。如产生红线外的临时用地(包括临时设施用地)，由承包人自行解决并承担相关费用。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：本项目所涉及的现行国家法律法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行有效相关标准和规范。国内没有相应标准、规范时的约定：由承包人提供适用的标准、规范，发包人批准后执行。如果本合同约定的标准、规范、以及国家或地区发布的标准、规范之间出现歧义或矛盾时，质量要求/工艺标准按照以下原则选择：如果本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准低于国家/地区标准的，则按国家/地区标准执行。如果本合同约定的标准、规范中的质量要求/工艺标准高于国家/地区标准的，按本合同约定的标准、规范中的质量要求/工艺标准执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：／；

发包人提供国外标准、规范的份数：／；

发包人提供国外标准、规范的时间：／。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： ／。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:合同协议书及补充协议；招标文件；中标通知书；投标函及附件；专用合同条款及其附件；有关工程的洽商、变更等协议或文件；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单或预算书；其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人向承包人提供图纸的期限：在合同签订后15天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：书面施工图纸4套（包括竣工图编制所需的四套）；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸；发包人提供的图纸仅用于本工程的施工，承包人不得将图纸用于其他用途。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工图预算、现场施工组织设计、各分部分项工程施工方案；

承包人提供的文件的期限为：施工图预算在发包人提供施工图纸后30日内提供、现场施工组织设计在工程开工前14日内提供、各分部分项工程施工方案在各分部分项项目开始前7日内提供；

承包人提供的文件的数量为：施工图预算（含电子文档一份）、现场施工组织设计和各分部分项工程施工方案一式四份；

承包人提供的文件的形式为：经签字盖章审批的书面文档；

发包人审批承包人文件的期限：14日。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：／。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                   ；

发包人指定的接收人为：            。

承包人接收文件的地点：            ；

承包人指定的接收人为：项目负责人（注册建造师）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：／。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。若场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善，相关费用在投标报价中考虑。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按“通用条款”执行。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按“通用条款” 执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：本按“通用条款” 执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按“通用条款” 执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按“通用条款” 执行。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按“通用条款” 执行  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 结算时合同总价根据经确认的竣工图实际工作量调整，但综合单价不予调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：根据经确认的竣工图实际工作量调整。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                             ；

身份证号：                              ；

职    务：                                  ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                  ；

通信地址：                                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 项目过程管理

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：本施工合同签订后，正式开工15天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：    ／。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：符合城建档案馆规定的装订标准的竣工资料和竣工图。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工资料和竣工图各2套（其中一套必须是原件）及电子文档一套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人在工程完工，自检合格后，准备提交验收报告前15天内移交。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料2套和电子文档1套。

（10）承包人应履行的其他义务：  ／。

3.2 项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名：                                 ；

身份证号：                                 ；

建造师执业资格等级：                       ；

建造师注册证书号：                         ；

建造师执业印章号：                         ；

安全生产考核合格证书号：                   ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                              ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责施工现场施工质量与安全管理、组织协调、文件签收事宜，除承包人书面加盖公司公章确认，任何人（包括但不限于公司职员、分公司及其职员、项目部及项目部成员等）均无权作出以下意思表示，不论这种意思表示是以补充协议和/或单方承诺的形式作出，否则无效：

（1）减少合同价款；

（2）延迟发包人的付款时间、变更付款方式和收款人；

（3）加重承包人的违约责任；

（4）出具借条、欠条、收条等或签订借款合同等；

（5）提供担保及办理结算；

（6）出具结算单据、结算协议书、付款承诺书、付款计划书等债务凭证；

（7）其他任何增加承包人义务和减轻发包人义务的意思表示；

（8）其他应需承包人加盖公司公章、合同章确认方可生效的事宜 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：确保每周在现场时间不少于5个整日。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  由承包人承担相应的风险  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理必须确保常驻在工地，有事需请假，经发包人许可后方可离开工地，擅自离开且未得到批准处以5000元/次的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前14天。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以合同总额0.1%的违约金 。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经项目经理同意。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：/

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：/。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   按通用条款执行    。

主体结构、关键性工作的范围：         /。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按本工程招标文件执行。

其他关于分包的约定：／。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：一般情况下由承包人向分包人支付，若因劳务分包引起纠纷给本工程造成不利影响的，发包人将直接从承包人工程款中扣除相应款项进行支付 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  自发包人向承包人移交施工现场之日起至颁发工程接收证书日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/。

承包人提供风险担保金额的形式、金额及期限：/。

- 4. 监理人：/

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量一次合格率达到100%。如果施工质量没有达到上述承诺将处以工程总造价的2%的违约金 。

发包人有权在工程实施过程中剥离或开孔检查，若发现质量问题（以发包人发出书面通知为准），发包人可选择以下一项或数项条款进行处理：

- 暂停施工；

- 整改通知书；

- 处以1万—10万/次的违约金；

- 返工直至满足规范及设计要求。

承包人应严格按照已确认的施工组织设计组织施工，并无条件地接受发包人对工程施工质量、进度、造价、安全及文明施工的监督管理。如未按施工组织设计施工每项处1万元违约金，总额不超过合同价的1%。

关于工程奖项的约定： /。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：提前48小时。

关于延期最长不得超过：     48    小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：一般事故发生频率不超过千分之三，重大安全事故发生率为零 。

- 本工程安全施工除按通用条款外，还应按照合同附件的《市建设工程承发包安全管理协议》执行，安全防护措施费由承包人包干使用。

- 承包人做好施工场地全封闭施工，施工安全由专职持证上岗的安全员负责。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人需无条件遵守建设单位各项安全规定，如因承包人不遵守相关规定造成的安全事故完全由承包人自行负责。建设单位保留法律追责的权利。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：/。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工管理及服务方案、项目风险分析及应对方案。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   不晚于正式开工前7天。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计书面文本后10日内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按通用条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.4 测量放线

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

不可抗力因素；

合同条款中约定或甲方同意工期顺延的其他情况。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 工期延误30天以上的，处以合同价的0.2%/天的违约金（以承包人投标文件承诺的延期违约金标准填写）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工期延误违约金上限为不超过合同总价的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：基坑开挖时地质勘察报告未提及的严重影响施工的地下有害埋藏物，如未爆炸的炮弹、放射物、文物等；5级以上的地震；海啸；空中不明飞行物坠落（在施工范围内影响施工的）、其他严重影响施工的自然灾害（承包人提交证明材料报发包人认可） 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）市区11级以上的台风每周累计超过8小时 ；

（2）市区40℃以上连续3天的高温；

（3）市区-5℃以下连续3天以上的低温；

（4） 20年一遇的暴雨、冰雹、暴雪（需有气象部门的认定）。

7.9 提前竣工 。

7.9.2提前竣工的奖励：/。

7.9.3经发包人认可的承包人提出的提前竣工的建议应确保工程质量和施工安全，并应办理缩短工期合同变更备案手续。如缩短后工期压缩幅度超过原确定工期标准15%（含15%）的，承包人应当组织专家对施工工期进行评估，并出具专家评审认可的施工工期评估报告。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，投标时应考虑在报价中。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：需要红线外临时占地的，由发包人协助办理申请手续，但由承包人承担相应费用，承包人应在投标踏勘及编制施工组织设计时充分考虑临时设施搭建条件，并在投标报价中考虑相关费用。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要具备的其他试验条件：  按相关规范执行  。

根据建设主管部门有关规定用于承包范围内的建设工程的钢筋、水泥、黄砂、石子、商品混凝土、预制混凝土构件、墙体材料和管道、门窗、防水材料等各类建筑材料的检测及其他工程施工建设过程中所需发生的各类工程检测费用均须包含在投标总价中。按相关部门规定，由发包人/或联合承包人与具有相应资质和能力的检测机构（该机构须与本项目的设计单位、施工单位无隶属关系或其他利害关系）签定检测合同，检测费用已含在合同总价中，由承包人直接支付。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  如现场施工确有需要，另行约定。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

⑴ 工程量的变化；

⑵ 设计变更；

⑶ 技术核定；

⑷ 现场签证；

⑸ 竣工图纸及资料；

(6)发生工程变更，除按本合同通用条款规定执行外，双方补充如下：

1）施工期间，凡由承包人提出的变更设计须经发包人单位书面认可后方可实施。施工期间，凡发生工程签证单、技术核定单以及涉及经济支出的内容，必须由发包人、承包人等共同办理签证手续，否则，视为无效文件。

2）设计变更通知单（包括设计修改补充图）、工程签证单、技术核定单等，凡涉及工程量、工程费用和其它费用的增减时，承包人与发包人应及时办理经济支出的签证手续，以作为工程竣工结算造价增减帐处理的依据。

3）无论哪一方提出变更，均由提出方办理书面手续由发包人签核后才能实施。发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，所产生的费用在结算调整。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：综合单价不予调整。

②已标价工程量清单无相同项目及类似项目的，按下述原则确定变更工作的单价。

A．要素消耗量：按市现行的相关预算定额执行（投标时有折扣率的，编制新的单价时执行同样的折扣率）。市现行预算定额没有适用子目的，由承包人、发包人通过现场测算确定消耗量。

B. 要素单价：按已标价工程量清单中要素投标价格，没有投标价格的要素按招标文件指定当月“信息价”确定，价格为区间价格的按中值确定。既没有投标价格也没有“信息价”的要素价格通过市场调查后，经发包人、承包人协商确认。

C．费率：按已标价工程量清单中相关费率确定。

关于变更估价的其他约定：所有签证、技术核定单等涉及造价的变更文件需先经过发包人预估审核后再报送发包人。

10.5承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不适用。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：     /    。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定：发包方与承包方共同招标确认。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：合同价款中的暂列金额由发包人掌握使用，在用于各项价款调整、索赔与现场签证等各项费用后，若有余额，则余额归发包人，如出现差额，则由发包人补足并反映在工程结算价款中  。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不作调整  。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同

综合单价包含的风险范围：

（1）认真研究和充分理解了招标文件、答疑纪要或招标补充文件、图纸、工程量清单、其他参考资料以及自然环境和现场条件，并在投标报价中予以充分考虑；

（2）社会条件的变化（包括国际、国内经济形势、社会管理、周边社会环境因素等）可能给施工带来发生的困难、干扰和由此产生的费用，作出自己的明确判断并在投标报价中予以考虑；

（3）对施工方案及投标报价策略的选择可能存在的失误；

（4）承包方自身内部各项管理资源条件的变化；

（5）不可抗力事件发生时对承包方自身造成的损失；

（6）施工期间政策、法规等因素对施工可能造成的影响；

（7）法律、法规、政策规定的其他需由供应商承担的风险。

风险费用的计算方法：由承包人自行测算并包含在分部分项工程项目综合单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：／。

2、总价合同

总价包含的风险范围：／。

风险费用的计算方法：／。

风险范围以外合同价格的调整方法：／。

3、其他价格方式：／。

12.2计量

12.2.1 计量原则工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013）。

12.2.2 计量周期关于计量周期的约定：。

12.2.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：。

12.2.4 总价合同的计量关于总价合同计量的约定：／。

12.2.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：／  。

12.2.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     ／。

12.3 工程款支付：项目完成竣工验收后支付至合同价的80%，竣工结算结束后，支付至审定价的95％；（同时扣除成交供应商的违约金、罚款等款项）；余款5%作为质保金，质保期满后一个月内无息付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

- 13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按“通用条款”执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后15天内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：      /      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：由承包人予以赔偿。

5） 双方责任

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工原因试车不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接受证书后15日内。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按合同付款约定执行 。

竣工付款申请单应包括的内容： 按合同付款约定执行 。

14.2 竣工结算审核

工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，包括但不限于发包人确认的竣工图、施工方案、招投标文件、现场签证、设计变更等,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

发包人收到承包人递交的完整的、符合要求的竣工结算报告及结算资料后由发包人组织进行工程竣工结算审价。发包人根据竣工结算审价完毕后的结算审价报告，向承包人支付工程竣工结算价款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

政府投资和以政府投资为主的建设项目，按照国家和本市关于竣工结算的规定执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   另行商议  。

承包人提交最终结算申请单的期限：        /    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： /    。

（2）发包人完成支付的期限：/。

- 15. 缺陷责任与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是 。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：／；

（2）工程审定价5%的工程款；

（3）其他方式:／。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

关于质量保证金的补充约定：

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

- 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

- 装修工程为 2 年；

- 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

- 场地内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

- 其他项目保修期限约定如下：按国家现行有关规定执行；

质量保修期自完工（指施工单位完成合同规定的相关工作内容，通过自行验收后，会同发包人共同验收通过并提交相关的竣工资料，且将已完工程交付发包人入驻使用、并取得竣工备案证明）合格之日起计算。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  承包人在工程保修期内未能及时响应的（约定期间：重大紧急维修1小时，一般维修24小时，或者以甲方书面通知为准），发包人有权另行组织抢修、急修，相关材料费及人工费支出从承包人质保金中扣除，同时承包人还应承担相应比例的违约金 。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： /。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：            /    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合/同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：发包人如因特殊原因造成工程中途停建、缓建等其他损失，工期顺延，费用另行协商。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

1）承包人未经发包人许可擅自更换项目经理或主要技术、安全、质量负责人，发包人有权要求其撤销决定；承包人项目经理、技术负责人不能胜任本项目的，发包人有权要求其更换并得到发包人认可。对发包人上述要求拒不执行的，发包人有权解除本合同。

2）承包人不能按本合同规定保质保量的完成工程控制分时间节点和最终竣工时间的或某些事实致使发包人认为承包人不能胜任该项工程的，发包人有权解除本合同。承包人不执行或不及时执行发包人代表的指令而给发包人造成的损失，由承包人承担。重复发生以上行为达到三次的，发包人有权解除本合同。

4）确保本工程质量达到一次性验收合格100%。若达不到一次性验收合格100%标准，则承包方需负责整改，直至验收合格为止，由此产生的费用由承包方承担。

由于整改或返工造成的工期延误仍按每延误一日历天罚合同金额的万分之二执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。具体执行顺序如下：1）合同、补充协议、发包人现场管理制度有约定的，从其约定；2）承包人有承诺的（包括投标文件承诺、其他书面承诺、口头承诺等），发包人接受的，从其承诺；3）上述两条都未约定或承诺的，双方共同协商。

承包人同意本合同所约定的对承包人所处的违约金是因其违约行为给发包人造成经济损失的最低限额，承包人承诺不要求任何机构对违约金进行调整

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）自然灾害：包括市区11级以上的台风每周累计超过8小时；5级以上的地震；40℃以上连续3天的高温；-5℃以下连续3天以上的低温；海啸；20年一遇的暴雨、冰雹、暴雪（需有气象部门的认定）、基坑开挖时地质勘察报告未提及的严重影响施工的地下有害埋藏物（如未爆炸的炮弹、放射物、文物等）、空中不明飞行物坠落（在施工范围内影响施工的）、其他严重影响施工的自然灾害（承包人提交证明材料报发包人认可）；

（2）政府行为：包括对合同履行有重大影响的政府禁令或新颁法律或规范；战争等；

（3）社会异常事件：包括政变、叛乱、骚乱；严重影响施工的游行示威或罢工；重大传染性流行疾病防控措施（如非典等）；非承包人原因引起的重大火灾、爆炸等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后14天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：      /  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：            /    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /         。

选定争议评审员的期限：               /      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /   。

其他事项的约定：                       /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：              /        。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向           /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政责任书格式

附件3：安全生产责任协议书

附件4：文明施工责任协议书

附件5：治安、防火责任协议

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）      签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： / 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算24个月。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：       /                 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                          承包人(公章)：

地  址：                                地  址：

法定代表人(签字)：                      法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                      委托代理人(签字)：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                                账  号：

邮政编码：                              邮政编码：

附件2：廉政责任书

建设工程廉政责任书

发包人：    

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：              (单位公章)       承包人：                (单位公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：          (签字或盖章)     委托代理人：           (签字或盖章)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

邮政编码：                             邮政编码：

附件3：安全生产责任协议书

安全生产责任协议书

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下协议：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。承包人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改，对责任单位每次处罚500至1000元，对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚0.5万至1万元。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济处理，责任违约的经济处理按《发包工程安全抵押金实施细则》扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底，严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2至3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)，按照“谁施工谁负责的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查，及时制止和处理各类违章违法行为，对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理，对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加，对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核，对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、承包方应该接受发包方安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改指令。

十四、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人：（单位公章）                 承包人：（单位公章）

法定代表人：                        法定代表人：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

签约日期：

附件4：文明施工责任协议书

文明施工责任协议书

为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、 双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、 双方要认真贯彻“发包人负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。发包人按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由承包人负责。

三、 承包人在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。

2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。

3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。

4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。

5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。

6、施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本市环境的污染，严格控制噪音。

7、为配合实施国家和市开展环境保护和减少污染的要求，承包人必须在每年5-8月委托政府环保监督部门对施工过程中的噪音、粉尘、废水进行一次测试，出具相应的测试报告，并提交发包人备案。

8、如发现承包人未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由发包人代为办理，其费用由承包人加倍承担。

四、承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善相关的规章制度，落实责任制。做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求。

五、发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改，并有权以承包人责任违约，对责任单位每次处罚500至1000元，并采取强化整改措施，对未按要求限期整改的或整改不力，情节严重的，对责任单位每次处罚0.5万至1万元不等，整改所发生的费用从安全抵押金中扣除，最高上限为1万元。

六、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。

七、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人：（盖章）                     承包人：（盖章）

法定代表人：(签字或盖章)            法定代表人：(签字或盖章)

签约日期：

附件5：治安、防火责任协议

治安、防火责任协议

为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工现场的治安稳定和防火安全，现根据规定，经甲乙双方协商，明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务：

一、发包人的权利和义务

1．发包人在与承包人签约工程合同时应将发包人对《施工现场治安防火工作管理规范》（后附）书面交于承包人，明确要求、落实责任、加强指导。

2．发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向承包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。

3．发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理(500至1000元／次)。

4．承包人的违章违法行为，发包人有权对其进行经济处理的是指：

(1)未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。

(2)未严格按本公司《施工现场动用明火管理规定》（后附）进行动火作业尚未造成后果的。

(3)施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。

(4)违反《施工现场用电安全管理规定》（后附）用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电熨斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。

5．承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理：但发包人可按其造成的后果和影响，对承包人或其治安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对承包人进行5000至20000元的一次性责任违约经济处理。

6．发包人对承包人的责任违约经济处理，由发包人开具书面通知单给承包人认可。处理款从承包人工程款中直接扣除。

7．根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，发包人可按“协商、集中”的原则决定实施方案，其费用发包人按实际需要由涉及到的各施工单位分担，承包人不得推委。

二、承包人的权利和义务

1．承包人在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专（兼）职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报发包人备案。

2．承包人在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的法律、法规，认真落实发包人制定的《施工现场治安防火工作管理规范》，服从管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。

3．承包人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受城市轨道交通公安分局和发包人的业务指导、督促、检查。对公安机关和发包人布置的“创建治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对公安部门和发包人在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。

4．一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包人应在积极处置、保护现场的同时，立即向公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成(包括对发包人)的损失，由承包人承担。

5．承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复议。如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向发包人领导或有关机关检举揭发，要求处理。

6.  承包人应该接受发包人安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改指令。

三、其他

1．本协议中未涉及到的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。

2．本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人：（盖章）                     承包人：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

签约日期：

第六章  响应文件格式

1.响应文件的外包装封面及响应文件封面格式：

外包装格式：

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

磋商时启封

年  月  日

封面格式：

正本/或副本

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

- 年  月  日

2、供应商声明书格式

供应商声明书

致：_______     __（采购单位名称）：

_______     __（供应商名称）系中华人民共和国合法单位，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方符合竞争性磋商采购公告中供应商基本条件；

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的重大违法行为有：

5. 我方不存在如下关联关系参加磋商的情形：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：                                     年    月    日

3、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __（采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加               项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：                      供应商公章：

年    月    日

4. 依法缴纳社会保障资金和税收承诺书

依法缴纳社会保障资金和税收承诺书

我公司（单位）均依法缴纳了各项社会保障资金，没有欠缴、漏缴行为。我公司（单位）均依法缴纳了各项税费，没有偷税、漏税行为。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

供应商的法定代表人或其授权委托人(签字或印章)：

日  期：

5.具备履行合同所需的设备和专业技术能力的承诺书格式

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的承诺书

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

供应商的法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

日  期：

6. 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

近三年在采购活动中无重大违法记录的声明

参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商（盖章）

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

7、商务条款响应表格式

商务条款响应表

项目编号：

项目名称：

| 条款号 | 磋商文件的商务及服务条款 | 响应文件的响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：商务条款详见采购文件第二章 采购需求 一、商务要求及第三章  供应商须知 前附表，须逐条响应，在响应情况一栏中填写相应内容。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年  月   日

8、采购需求响应表

采购需求响应表

项目编号：

项目名称：

| 条款号 | 磋商文件的技术要求条款 | 响应文件的响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：技术要求条款条款详见采购文件第二章  采购需求 二、三中的内容须逐条响应，在响应情况一栏中填写相应内容。

供应商名称（公章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字）：

年  月   日

9、项目业绩表

项目业绩表

项目编号：                    项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 采购内容 | 合同金额 | 甲方单位名称/联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准的要求提供证明材料。

供应商（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表(签字或印章)：

日  期：

10.报价函格式：

报 价 函

致：_______     __（采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的磋商公告

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表供应商_______                    __（供应商名称）提交响应文件正本  1  份、副本  4  份、电子文件  1  份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自开标日起 _90_天。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

11.报价一览表格式

报价一览表

项目编号：         项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 总报价（统一下浮率：%） | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 报价声明 |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（或负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其报作无效处理。

2、本项目以已报价工程量清单为基础，报出统一下浮率，报价应包含完成本工程所有税费及其他一切相关费用（包括但不限于：拆除、材料设备费、运输、装卸、现场管理费、现场保管费、施工、安装、法定税费、利润等完成本工程所需的所有其它费用）。

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

投标申请信息表

宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司：

本公司已在网上下载了贵公司的        X X X X项目 （项目编号为：   ）     采购文件，本公司将准时参加本次采购项目的投标，具体单位信息如下：

| 投标单位名称（全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位办公地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话/手机 |  |
| 电子邮箱 |  | 传 真 |  |
| 拟参加标段 |  | 企业规模 | □微型 □小型 □中型 □大型 |
| 纳税人分类（必选项） | □小规模纳税人 □一般纳税人（请务必填写开票信息） |  |  |
| 发票开票信息（必选项） | 纳税人识别号 |  |  |
|  | 地址、电话 |  |  |
|  | 开户行、账号 |  |  |
| 备 注 | - 本项目采购文件购买费用请按本项目采购公告规定的金额，汇入以下账户： 账户名称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 开户银行：中国农业银行宁波市江北支行 银行账号：39102001040018504 2、我公司将会按贵单位的汇入金额开具相应的电子发票，并发送至贵单位提供的电子邮箱中。 3、投标申请完成后不参加投标的，须以书面形式告知招标代理机构。 |  |  |

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

日  期：      年     月     日