横河镇政府水环境治理及后期养护采购项目

公

开

招

标

文

件

招标编号：CXFSCG2018164

招 标 人：慈溪市横河镇人民政府      （盖章）

代理机构：宁波弘正工程咨询有限公司  （盖章）

2018年7月

目  录

第一章  招 标 公 告	3

第二章  投 标 须 知	5

第三章  开标和评标须知	11

第四章  评分办法及标准	15

第五章  合同范本	16

第六章  招标内容及要求	22

第七章  商务条款	27

第八章  投标文件格式	28

- 第一章  招 标 公 告

公告日期: 2018年8 月 1日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律规定，宁波弘正工程咨询有限公司受慈溪市横河镇人民政府委托，就横河镇政府水环境治理及后期养护采购项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商前来投标。

一、项目编号: CXFSCG2018164

二、采购组织类型：分散采购

三、项目概况：名称、数量、主要技术参数

| 子包号 | 内容 | 服务期 | 采购预算价 （最高限价） | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 横河镇人民政府水环境治理及后期养护服务 | 治理期30日历天（带设计），后期养护服务期三年。 | 300万元 | 本次横河镇水环境治理及后期养护服务项目涉及79个排污口，详见招标文件第六章。 |

四、投标方的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的的供应商。

4、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的发售

1、时间：即日起至2018年 8月 21日16:00时止（双休日及法定节假日除外）。

2、标书售价为每份400元人民币，招标文件售后不退。

3、购买招标文件方式：

（1）供应商直接登陆慈溪市公共资源交易网“电子化政府采购平台”（http://220.191.215.165/），在采购项目展示栏“投标报名”中，填写并提交“供应商登记信息”后下载电子招标文件，并于投标文件递交时缴纳上述要求的购买费用。

（2）未能网上报名并下载需购买的电子版招标文件的供应商，可以携带以下资料到宁波弘正工程咨询有限公司（古塘街道青少年宫北路1288号三楼招标部）直接购买招标文件。

A、有效的营业执照复印件（复印件加盖单位公章）；

B、法定代表人授权书（或单位介绍信）及报名人有效身份证复印件(复印件加盖单位公章)。

六、投标截止时间： 2018 年 8 月 23 日 09 时 30 分止。

七、投标地点：浙江省慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。

八、开标时间： 2018年 8 月 23 日 09 时 30 分。

九、开标地点：浙江省慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。

十、投标保证金：3 万元人民币。于 2018年8月21日下午 16：00 时之前交纳并到账（否则以无效标处理）。

收款单位：宁波弘正工程咨询有限公司

开户银行：中国银行慈溪孙塘支行

银行帐号：3753 5833 2140

十一、采购人或其委托代理机构联系方式：

采  购  人：慈溪市横河镇人民政府

采购联系人：周观庆         联系电话：0574-58986812

采购方地址：慈溪市横河镇龙泉东路39号

招标代理机构：宁波弘正工程咨询有限公司

招标代理机构联系人：陆海央  联系电话：0574-63976705

招标代理机构地址： 慈溪市古塘街道青少年宫北路1288号

十二、其他事项：参加投标的供应商在投标前必须到“宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）”上进行注册登记。

- 第二章  投 标 须 知

一、适用范围

仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务。

二、定义

1、“招标方”系指组织本次招标的代理机构和采购人。“采购人”系指慈溪市横河镇人民政府，“代理机构”系指宁波弘正工程咨询有限公司。

2、“投标供应商”系指向招标方提供投标文件的供应商；

3、“中标供应商”系指在本次招标中确定向招标方提供货物的投标供应商；

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市公共资源交易管理办公室。

7、“★”系指本招标文件中实质性条款。

三、供应商的资格要求：

详见招标公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用。

2、本次招标代理费为人民币2.4万元，由中标供应商支付。中标供应商在领取中标通知书前支付给招标代理机构。招标代理费用不再另作项目，但费用在报价时综合考虑，投标报价中包含此项费用。

五、投标报价

1、投标方应按招标文件要求认真填写《开标一览表》。开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本条第二款的规定经投标方确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2、投标报价以人民币为结算货币，综合单价指得是全费用综合单价，包括各类材料及设施的日常巡查、维护、所产生如设备的进退场费用、人工费、机械费、管理费、利润及各种规费、税费、水费、安全文明施工费、招标代理费等其他所有完成项目实施工作的一切费用。综合单价不作调整。各供应商应根据招标文件要求，结合本项目实际情况和自身的综合实力，进行投标报价。在合同履行期间，供应商承诺的投标综合单价不因市场因素、政策因素、工程量的变动而调整，同时采购人有权对服务项目的数量进行删减或增加，如服务期内的工程量发生变化的，按实际数量相应调整。

六、投标保证金

★1、按招标公告的规定交纳并到账，否则以无效标处理。

2、有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标方在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）履约保证金未按规定交纳或不足的；

（3）投标方相互串通投标，或者投标方以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，或者在开评标过程中无理取闹恶意扰乱开评标秩序，或者违反国家或地方有关招投标法律、法规及规定的；

（4）中标方未按规定的时间、地点与招标方签订合同的；

3、未中标的投标方的投标保证金的处理：中标通知发出后5个工作日内按规定无息退还。

4、中标方的投标保证金的处理：合同签订后5个工作日内按规定无息退还。

七、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

2、特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

3、投标方可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

八、投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

（一）资格审查文件包括以下内容：

1、关于资格的声明函（格式附后）；

2、有效的营业执照副本复印件加盖供应商公章；

3、2018年1月至2018年5月依法纳税的完税凭证复印件，无完税记录的提供供应商所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟），复印件加盖供应商公章；

4、2018年1月至2018年5月依法缴纳社保的凭证复印件，无缴费记录的提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件（格式自拟），复印件加盖供应商公章；

5、无重大违法记录声明函（格式附后）；

6、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式附后）；

7、投标供应商一般情况（格式附后）；

8、投标方认为其他需要提供的资格审查材料。

（二）商务技术文件包括以下内容：

1、法定代表人身份证明（格式附后）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）；

2、法定代表人授权委托书（格式附后）、其授权代表身份证正反面复印件及授权代表近一个月内投标人所缴纳社保证明（均加盖公章）；

3、投标保证金（汇款凭证）复印件加盖单位公章；

4、投标书（格式附后）；

5、技术条款响应表（格式附后）；

6、商务条款响应表（格式附后）；

5、施工组织设计方案（格式自拟）；

6、技术方案（格式自拟）；

7、对本项目所涉及到的所有河道现场实际情况的了解和调研、本次水质提升服务的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施（格式自拟）；

8、项目所需设备、材料（包括但不限于设备型号、清单）的配备情况（格式自拟）；

9、针对水质恶化突发性事件、重大活动创建和检查期间的应急响应管理方案和制度（格式自拟）；

10、项目负责人简历表（格式附后）；

11、项目技术负责人简历表（格式附后）；

12、专业人员配备情况（如有,复印件加盖公章）；

13、施工图（A3，如不便和商务技术文件其他内容一起装订可单独成册，但须一起密封在一个包封袋内）；

14、第四章评分表中其他得分项的证明材料。

15、投标方认为有必要提供的其他材料。

（三）报价文件包括以下内容：

1、开标一览表（格式附后）；

2、投标报价明细表（格式附后）；

3、投标单位声明函（格式附后）；

4、中小企业声明函（格式附后）。

5、残疾人福利企业声明函（若有，格式附后）。

6、投标供应商认为有必要提供的其他材料。

以上文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成，三种文件分别装订、密封，并在信封上注明文件名称。

投标文件必须按第八章“投标文件格式及附件”的要求提供，若第八章没有规定格式要求的，投标供应商可自行编制。

九、投标文件的签署和装订

1、投标文件需打印或不褪色的墨水填写，在封面上标明“正本”或“副本”字样，并标明招标编号、项目名称。投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标方负责。投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份，若正本与副本不符，以正本为准。

2、对本招标文件相关部分提供的各种文件、表格、格式，投标方应按要求填写、签署和加盖公章。所有投标文件均须由投标方加盖公章，并由法定代表人或法定代表人授权签署。投标方写全称。

3、投标文件应按照本章第八条所列的顺序装订，成册后的投标文件不得有活页现象（活页装订现象：就是可以“拆卸”使用的方式。用卡条装订或者抽杆夹装订或者使用活页夹装订的可随意拆卸、更换、组合纸张的装订方式。）

4、所投标项分别编制“报价文件”、“商务技术文件”、“资格审查文件”，并按要求分别密封做好标记，否则如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。

5、投标文件不得涂改和增删，如有修改之处，必须由法定代表人或其授权代表的签字或盖章。否则，评标委员会将不接受该修改。

十、投标文件的递交

1、投标文件递交时应密封完好，不接受未密封的投标文件。封口处必须盖有投标方单位公章或授权代表签字，并在封皮上写明：“招标方名称”、 “项目名称”、 “采购编号”、“投标方名称”、“投标日期”、 “商务技术文件”或“报价文件”或“资格审查文件”及“开标时启封”等字样。

2、如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

3、投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。

★补充或修改材料应密封，由投标方法定代表人或其授权代表签字并加盖投标方公章。

4、招标方接受投标文件时间

招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受投标文件。

通过邮寄递送投标文件时，全部投标文件及投标方认为有必要提交的其他资料应按本招标文件要求可靠密封。并以收到邮件时间为投标递交时间，本招标代理机构对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。

5、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★十一、无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（7）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益；

（8）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（9）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

（10）以非纸制文本形式递交的；

（11）标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个及以上方案的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十二、标书答疑

投标方如对本招标文件存在疑问，请将书面文件在开标日5日前送至宁波弘正工程咨询有限公司（慈溪市古塘街道青少年宫北路1288号），招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十三、特别声明

价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

★十四、本次公开招标采购最高限价为300 万元人民币，投标报价超出采购最高限价的为无效投标。

十五、投标时间及地点

详见招标公告。

十六、开标地点和时间

详见招标公告。

十七、其他

★1、如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

★2、参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会集体决定，并以书面记录评审委员会的决定理由。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商投标无效。

3、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

（1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第八章）。

（3）对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向招标方和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

（5）《中小企业声明函》由供应商提交，如供应商为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

4、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第八章附件）,并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5、现场踏勘：招标方不组织统一现场踏勘。如有需要，供应商自行前往现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担；但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

7、本项目不允许分包及转包。

8、本文件未及事项，在签订合同时招标方与中标方友好商定。

9、本招标文件解释权归招标方。

- 第三章  开标和评标须知

一、开标

（一）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标供应商法定代表人或授权代表必须参加。

（二）开标程序

1）对参加投标供应商法定代表人（或授权代表）进行身份确认。

2）投标供应商代表查验投标文件密封情况；

3）密封情况确认无误后，先拆封资格审查文件，宣布资格审查结果后再拆封商务技术文件，由评标委员会进行评审；

4）公布商务技术分结果后，再拆封报价文件，进行公开唱标，唱标内容为投标文件正本中“开标一览表”内容，以及招标方认为必要的其他内容与记录。

二、评标委员会

（一）评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

（二）询标期间，投标供应商的法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、评标原则与方法

（一）评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标供应商提供服务的价格、售后服务、公司综合实力、履约能力等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，推荐综合得分第一名的投标供应商为预中标供应商。

（二）客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

★（三）在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不予退还其投标保证金。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

四、评标程序

1．资格性检查：根据“附表1资格性审查表”中的内容，代理机构对供应商的资格进行审查，评标委员会协助资格审查，资格审查的结果报采购人代表确认，资格审查不合格，投标无效，不进入符合性审查。

2、符合性检查：评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对符合资格的供应商的投标文件逐一进行评审，不符合的否决其投标，不进入商务技术评议。

3．商务技术评议：综合核查施工组织方案、技术方案、企业实力、专业人员和设备配备情况、业绩、付款条件偏差等。评标委员会成员分别对其商务技术文件按第四章评分办法及标准的规定进行打分。

4．报价审查

4.1开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本条第二款的规定经投标方确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3投标报价超出最高限价的否决其投标，不进入综合评估。

5．综合评估：通过资格性审查、符合性审查、商务和技术评议、报价审查的投标，评标委员会成员分别对其价格按第四章评分办法及标准的规定进行打分。最后计算综合得分：综合得分=商务技术得分+报价分。

评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

5．推荐预中标供应商

按评分结果由高到低排序，推荐综合得分第一名的投标供应商为预中标供应商。

6．定标

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定一名中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。经采购人确认后，中标结果网上公告。若中标供应商被投诉有效以及其他原因导致投标无效，或者拒不签订合同的，可推荐排名第二的为中标供应商。可依此类推。

附表1                                 资格性审查表

| 序号 | 审查项目 |
| --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函； |
| 2 | 有效的营业执照副本复印件加盖供应商公章； |
| 3 | 2018年1月至2018年5月依法纳税的完税凭证复印件，无完税记录的提供供应商所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟），复印件加盖供应商公章； |
| 4 | 2018年1月至2018年5月依法缴纳社保的凭证复印件，无缴费记录的提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件（格式自拟），复印件加盖供应商公章； |
| 5 | 无重大违法记录声明函； |
| 6 | 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函； |
| 7 | 投标供应商一般情况； |
| 8 | 采购代理机构在资格审查过程中，从“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询到的，关于供应商“失信被执行人、重大税收违法案件当事人和政府采购严重违法失信行为记录”的信息。 此项由采购代理机构在资格审查时提供，投标文件中无须提供。（如遇网络中断或受到攻击等突发性不可抗拒的事件，一时无法恢复的，可以只对中标候选人事后查询。如中标候选人为失信被执行人的，应当取消中标候选人资格，重新招标。） |
| 9 | 供应商是否为联合体：本项目不接受联合体。 |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证正反面复印件 |  |
| 2 | 提供法定代表人授权委托书、其授权代表身份证正反面复印件及授权代表近一个月内由投标人所缴纳的社保证明复印件； |  |
| 3 | 投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的； |  |
| 4 | 投标有效期 | 符合第二章“投标须知”第七、1条的要求：投标有效期90日。 |
| 5 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章“投标须知”第九、2条的要求：对本招标文件相关部分提供的各种文件、表格、格式，投标方应按要求填写、签署和加盖公章。所有投标文件均须由投标方加盖公章，并由法定代表人或法定代表人授权签署。投标方写全称。 |
| 6 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容 |
| 7 | 其他 | 对同个子包不允许提供两个投标方案 |
| 8 |  | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件 |
| 9 |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
| 10 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

- 第四章  评分办法及标准

1、此次采购采用综合评分法进行评标。

2、综合评分法：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分第一名的投标方作为预中标供应商。

3、本次综合评分分为：报价分、商务技术分。

（1）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标方的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标方每项评分因素的得分。评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会推荐排名第一名的投标供应商为预中标供应商。

（2）客观公正地对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

（3）评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

4、本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对《中小企业声明函》满足招标文件要求的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

评分标准表

总分：100分

| 评分内容及说明 |  |  | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 （30分） | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 评标基准价=满足招标文件要求且参与评审的价格最低的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×30%×100 注：最高限价为300万元，超出最高限价视为无效投标。 |  | 30 |
| 商 务 技 术 分 （70分） | 施工组织设计方案：评委根据供应商提供的施工组织设计方案、施工进度安排、文明和安全施工的质量保证措施、施工过程对本项目管理工作的影响性分析等进行综合评议； 施工组织设计方案符合要求，内容完整、充实的得12-9分；施工组织设计方案符合要求，内容完整，但内容一般的得9-6；施工组织设计方案符合要求，但内容不完整的得6-0分（未提供的得0分）。 |  | 12 |
|  | 技术方案：根据供应商的技术方案（水质日常维护工作的内部管理及保证措施、日常巡查方案、设施正常运行保证措施及损坏设施及时维修保证措施、水质自行检测管理制度等）合理性、科学性、全面性进行综合评定； 内容合理全面、合理的12-9分、内容基本完整，但内容合理性一般的9-6分、内容不全的6-0分（未提供的得0分） |  | 12 |
|  | 对本项目所涉及到的所有河道现场实际情况的了解和调研、本次水质提升服务的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施。评委会根据各供应商对本项目的理解程度进行综合评议； 综合评议准确，完整、合理的得12-9分；综合评议符合要求，完整，但与实际部分脱节的得9-6分；综合评议符合要求，但不完整且不切实际的6-0分（未提供的得0分）。 |  | 12 |
|  | 项目所需设备、材料(包括但不限于设备型号、清单）的配置完整性、性能进行评定。 配备的设备、材料完整、符合项目要求的得5-3分；配备的设备、材料不完整的得3-0（未提供的0分）。 |  | 5 |
|  | 评委根据供应商提供的针对水质恶化突发性事件的应急响应管理方案和制度进行综合评议； 内容完整、符合招标要求，能体现水质恶化突发性应对的得4-3分；内容完整，符合招标要求，但不能体现水质恶化突发性应的得3-2分；符合招标要求，但内容不完整的得2-0分（未提供的0分）。 |  | 4 |
|  | 根据供应商提供的施工图的完整性、合理性等进行综合评定。 施工图的完整、合理的得12-9；施工图完整、但不合理的得9-6；施工图，不完整且不合理的得6-0分（未提供的0分）。 |  | 12 |
|  | 人员配备（3分） | 拟派的项目负责人为具有注册环保工程师证书和环境类专业的高级工程师及以上证书的得3分。须提供项目负责人与投标供应商签订的有效劳动合同和投标供应商为项目负责人缴纳的2018年1月至2018年6月的连续六个月养老保险证明。 注：开标截至时间前提供相关原件，未提供原件或原件和复印件不一致的不得分。 | 3 |
|  | 企业实力 （4分） | 供应商具有省级及以上环保产业协会颁发的环境污染防治工程专项设计服务能力评价证书甲级（类别或范围为：环境生态或水污染治理）的得2分，供应商具有环保工程专业承包叁级及以上的得1分, 具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上的得1分，其余不得分。 注：开标截至时间前提供相关原件，未提供原件或原件和复印件不一致的不得分。 | 4 |
|  | 业绩 （6分） | 投标供应商自2015年1月1日（合同签订日期为准）起承担过类似项目（河道排放口截污治理工程），完成过单个合同金额在100万元及以上的得2分，其他不得分。最高得6分。 注：开标截止时间前提供相关原件，未提供原件或原件和复印件不一致的不得分。 | 6 |

注:1、商务技术分由评标专家对每个投标文件按评分标准单独记名打分，评标专家对每次打分不得超过评分分值范围。对缺项的项目按零分计。分数汇总后，计算算术平均值做为技术分。

2、表中分值重叠数下限包括本数，上限不包括本数。各项得分保留小数点后二位小数，第三位四舍五入。

3、有关证书等证明材料均应在有效期内。

第五章  合同范本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

合同标号：

甲方：（发包人）

乙方：（承包人）

甲、乙双方根据                                               公开招标  的结果，签署本合同。

一、项目概况

1.1 项目名称：

1.2 项目地点：

1.3 项目内容：

1.4资金来源：

二、项目范围

2.1 水质维护范围：

三、项目期限

3.1治理期：30日历天（带设计）

3.2 水质维护期限：治理验收合格之日起三年。

四、质量标准

建设质量标准：达到乙方投标文件明确的设备技术规格要求及国家有关质量标准要求。如有冲突则按较高标准执行。

五、合同价款及支付方式

5.1待乙方派项目负责人与甲方对接后，明确设计与治理内容后支付总合同价款的10%；

5.2待项目治理完成工作量的50%，支付至合同总价的30%；

5.3待项目治理完成并通过验收后，支付至合同总价的70%；

5.4后期养护每半年支付一次费用，每次支付总合同价款的5%，维护期结束后，全部付清价款。

六、相关要求

6.1根据国家和当地有关环境保护法规的要求，对河道水质进行有效治理及维护提升。

6.2应根据不同河道的水质状况合理划分维护区域。维护工作全过程包括设备设施安装施工阶段及运行维护阶段均应确保河道的流动开放性，不得设置影响河道正常行洪排涝等功能的设施。水质维护所采用的技术应以生态方式为主，不得采用可能对河道造成二次污染和生态破坏的技术手段。

6.3项目开展过程中乙方应严格按照投标文件中明确的设备设施类型、数量等内容执行，不得随意更换或增减设备设施，如确需调整的应报请甲方确认。

6.4 乙方必须严格按投标文件明确的运行管理方案执行，做好防汛防台应急工作，服从甲方的统一指挥；在甲方的重大活动创建和检查期间，应主动做好各类创建活动期间的水质保障。

6.5 对本养护项目实施养护管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

6.6 乙方必须为全体作业员工购买社保和人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失。

6.7 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、履约保证金

7.1 履约保证金金额：合同价的10%。

7.2 履约保证金形式：

7.3 履约保证金须在签订合同之前支付。履约保证金在竣工验收结束后无息退还。（如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿）

八.转包或分包

本项目不允许转包或分包。

九、税

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、调试和验收

10.1 甲方须在乙方报请设备安装调试验收的五个工作日内，依据乙方投标文件上明确的设备技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

10.2 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收相关费用由乙方负责。

十一、后期养护考核

1、考核由采购人牵头组织实施，相关部门参加考核按季度评定，对中标人实施惩处。惩处可在支付半年养护期时进行结算。

2、考核制度：

①水生植物修剪后需及时清理，禁止乱扔乱倒，因水质养护作业造成河面或者河坎内有垃圾未及时清理的，扣2分/次。

②保证设备正常运行，发现故障未及时进行维修的，扣1分/次。

③对倒伏、枯萎的水生植物、3天内未及时响应、7天内（生长期）未清理或补植的，扣1分/次。未及时清理杂草，不能确保植物正常生长率的，扣1分/次。未及时修剪、收割沉水植物的，扣1分/次。

④未服从统一指挥现象的扣2分/次；未严格遵守慈溪市横河镇人民政府的各项规章制度的扣1分/次；在实施范围内出口秽言、酗酒、赌博、吸毒、打架及行为不检的扣1分/次。

⑤做好应急管理工作，遇自然灾害等特殊情况，需要及时响应。未及时响应的，扣3分/次。

3、考核：

中标方无条件接受采购人定期或不定期的检察监督，本考核细则按季度进行打分考核，满分100分。若考核低于80分（不含）高于60分（含）的，视考核不合格，服务质量季度考核不合格者，每次扣除履约保证金的10000元，处罚总金额不超过履约保证金。若考核低于60分（不含）的，视严重服务缺陷，甲方有权直接单方面终止合同，并没收履约保证金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 双方关于不可抗力的约定：仅指战争、地震及自然灾害。

12.2 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.3 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.4 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。水质维护期满，双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，且完成相关移交工作，本合同即告终止。

13.2  项目招标文件，投标文件、中标通知书视为本合同的组成部分。

十四、违约

1、乙方无正当理由拒绝服务的，乙方向甲方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方在合同履行过程中，要做好维护、施工人员穿戴安全防护设备，否则每发现一次罚1000元。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地所在法院起诉。

十六、合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文、补充协议、投标承诺、投标文件、招标文件及补充执行。

3、本合同一式五 份，甲乙各执二 份，一份报市公共资源交易管理办公室备案。

4、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲方名称（印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

或授权代表（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

户名：

账号：

乙方名称（印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

或授权代表（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

户名：

账号：

签约时间：      年    月

签约地点：

- 第六章  招标内容及要求

（一）实施范围

本次横河镇水环境治理及后期养护服务项目涉及的河道排污口有79个。

具体数据及要求如下：

排口整治

| 河道名称 |  |  | 本次整治数量 | 本次采用工艺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小桥江 | 省道两侧 |  | 4只 | 纳米曝气+生物接触氧化-生态浮岛 | 目前，这些排口无处理设施。 |
|  | 龙泉路两侧 |  | 4只 |  |  |
|  | 中兴路两侧 |  | 4只 |  |  |
| 西江沿 | 省道两侧 |  | 4只 |  |  |
|  | 22#排口 |  | 1只 |  |  |
| 乌山前江 | 金山路两侧 |  | 4只 |  |  |
|  | 乌山路两侧 |  | 4只 |  |  |
| 沙滩路江 | 怡和大厦南侧排口：91#，35#，55#，74#，84# |  | 5只 |  |  |
| 官漕头 | 排口：1#，4#，5#，9#，18#，40#，41# |  | 7只 |  |  |
| 新江槽 | 集资房前 |  | 2只 |  |  |
| 浒山江 | 翔龙路西侧 |  | 4只 |  |  |
|  | 华伦桥 |  | 2只 |  |  |
|  | 南三环 |  | 4只 |  |  |
|  | 上六房桥 |  | 2只 |  |  |
|  | 横江路 |  | 4只 |  |  |
|  | 宏桥 |  | 2只 |  |  |
|  | 排口：40#，42# |  | 2只 |  |  |
| 上三房江 |  |  | 8只 |  |  |
| 虞波江 |  | 排口：35#，38# | 2只 |  |  |
|  |  | 前江路 | 4只 |  |  |
|  |  | 南三环 | 4只 |  |  |
|  |  | 孟家江 | 2只 |  |  |
| 共计 |  |  | 79 |  |  |

（二）河道现状

根据采购人委托第三方水质监测单位测定的数据，目前横河镇河流水质均为劣Ⅴ类，主要超标指标为氨氮和总磷。

★（三）项目要求及目标

3.1投标方案编制依据

按照国家标准及相关规定执行。

3.2项目要求

3.2.1根据国家和当地有关环境保护法规的要求，对河道水体进行有效治理，使之符合国家和招标文件的要求。

3.2.2河道水环境治理单位应根据不同河道的水质状况合理确定治理区域。

3.2.3河道水环境治理全过程包括设备设施安装施工阶段及运行维护阶段均应确保河道的流动开放性，不得设置影响河道正常行洪排涝等功能的设施。

3.2.4河道水环境治理所采用的技术应以生态方式为主，不得采用可能对河道造成二次污染和生态破坏的技术手段。

3.2.5河道水环境治理工作开展过程中应严格按照投标文件中明确的设备设施类型、数量等内容执行，不得随意更换或增减设备设施，如确需调整的应报请业主单位确认。

3.3项目目标及质量标准

以排污口整治和生态修复技术为重点，以“河畅、水清、岸绿、景美”为总体目标，通过对河道排污口进行有针对性的整治，消除排口污水对河道的危害，并一定程度提升河道的水质指标，即水质透明度明显提高，对应的各项水质指标下降，逐步恢复河道自身生态系统。

（四）项目相关要求

4.1合同履行期间，中标单位的投标报价不因市场因素和政策因素的变动而调整，但如发生所养护的工作量增加或减少，以业主签证认可的联系单为准，产生的费用计入发生期间所对应的月份中；

4.2对本河道水环境治理项目实施养护管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由投标人自行组织，由此产生的一切费用由投标人承担。

4.3投标供应商必须为全体作业员工购买社保和人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由投标供应商承担一切责任及损失。

4.4投标供应商应按规定向采购人提供河道水环境治理项目管理计划及落实有关措施，制定日常的管理制度。河道水环境治理单位在对本项目的实施、管理过程中，应做到：

4.4.1有严密的网络通讯体系，信息通畅；

4.4.2项目实施单位应确保水质维护设备正常运行、设备损坏停运应及时上报采购人并维修；项目中所需电线都由供应商提供（费用在投标报价中综合考虑），相关设备的用电均由采购人负责。

4.4.3项目实施单位按工程实施、维护、监测内容记录台帐；并按时上报各类报表、台帐，以便业主单位进行监督考核。

4.5投标供应商应制定详细的应急管理制度，做好水质应急管理工作。

4.5.1在遇水质突发恶化情况下，需要及时响应并到现场进行处理；

4.5.2做好防汛防台应急工作，并服从采购人的统一指挥；

4.5.3在采购人的重大活动创建和检查期间，应主动做好各类创建活动期间的水质保障。

4.6组织实施方案

投标供应商须制定完整、可行、详细的组织实施方案，明确组织机构、人员配备、技术要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案等。

4.7供应商应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、技术要求

鉴于目前横河镇的河道尚有79个排污口没有进行截污或雨污分流，河道日常流动性差，水质为劣Ⅴ类的水环境现状，技术要求是在河道上通过生物接触氧化-生态浮岛耦合技术显著改善水质。具体包括原位生物接触氧化处理排污口，净化河水并提升景观效果，运营维护确保设备的正常运行和生态浮岛的治理效果。

★排污口原位生物接触氧化处理要求采用竹纤维为生物填料，配合纳米曝气技术通过强化本土微生物的脱氮除磷效果，减轻河道的污染负荷，为进一步改善水质提供前提条件。生态浮岛则要求因地制宜提升水体自净能力，改善景观效果。后期运行管理期限为三年，主要有三项内容，一是保证设备的正常运行，二是保证生态浮岛植物的正常生长，三是有效快速应对突发性事件。

五、验收与考核

1、治理期验收标准：根据招标文件要求及经采购人认证后的设计实施方案，进行质量验收，如不能达到上述标准则采购人有权不支付相应款项。

2、后期养护工作的考核：

1)、考核由采购人牵头组织实施，相关部门参加考核按季度评定，对中标人实施惩处。惩处可在支付半年养护期时进行结算。

2)、考核制度：

①水生植物修剪后需及时清理，禁止乱扔乱倒，因水质养护作业造成河面或者河坎内有垃圾未及时清理的，扣2分/次。

②保证设备正常运行，发现故障未及时进行维修的，扣1分/次。

③对倒伏、枯萎的水生植物、3天内未及时响应、7天内（生长期）未清理或补植的，扣1分/次。未及时清理杂草，不能确保植物正常生长率的，扣1分/次。

④未服从统一指挥现象的扣2分/次；未严格遵守慈溪市横河镇人民政府的各项规章制度的扣1分/次；在实施范围内出口秽言、酗酒、赌博、吸毒、打架及行为不检的扣1分/次。

⑤做好应急管理工作，遇自然灾害等特殊情况，需要及时响应。未及时响应的，扣3分/次。

3、考核：

中标方无条件接受采购人定期或不定期的检察监督，本考核细则按季度进行打分考核，满分100分。若考核低于80分（不含）高于60分（含）的，视考核不合格，服务质量季度考核不合格者，每次扣除履约保证金的10000元，处罚总金额不超过履约保证金。若考核低于60分（不含）的，视严重服务缺陷，甲方有权直接单方面终止合同，并没收履约保证金。

六、其他说明

待养护期结束后，中标供应商对本项目所用的设备及浮岛设施等都归采购人所有。

- 第七章  商务条款

★一、付款方式：

1、待中标单位派项目负责人与采购人对接后，明确设计与治理内容后支付总合同价款的10%；

2、待项目治理完成工作量的50%，支付至合同总价的30%；

3、待项目治理完成并通过验收后，支付至合同总价70%；

4、后期养护每半年支付一次费用，每次支付总合同价款的5%，维护期结束后，全部付清价款。

★二、履约保证金：

中标供应商提供的履约保证金为合同价款的10％。在签订合同前支付给采购人，合同期满经采购人考核合格后五个工作日内无息退还。

三、服务期：

治理期30日历天（带设计），后期养护服务期三年。

四、授予合同

按照招标文件的规定、成交供应商的投标响应及确定成交通知书确定的金额签订合同。

五、违约责任

1、中标供应商无正当理由拒绝服务的，中标供应商向采购人偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的，采购人应按逾期付款总额每日万分之五向中标供应商支付违约金。

3、供应商在合同履行过程中，中标供应商要做好维护、施工人员穿戴安全防护设备，否则每发现一次罚1000元。

六、其他

★1、中标供应商在中标通知书发出后30日内与采购人签订采购合同，否则采购人有权取消中标供应商的中标资格，推荐排序居次的供应商为中标供应商。

- 第八章  投标文件格式

正（副）本

(项目名称)   项目

招标编号：

（资格审查文件）

投

标

文

件

投标方：                   （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （盖章或签字）

日  期：

附件一                关于资格的声明函

致：（招标方）

关于贵方       年   月   日对编号为           的项目发出的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件要求的（服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、有效的营业执照副本复印件；

2、2018年1月至2018年5月依法纳税的完税凭证复印件，无完税记录的提供供应商所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟）；

3、2018年1月至2018年5月依法缴纳社保的凭证复印件，无缴费记录的提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件（格式自拟）；

4、无重大违法记录声明函；

5、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函；

6、投标供应商一般情况；

7、投标方认为其他需要提供的资格审查材料。

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人签字：

年     月    日

有效的营业执照副本复印件

依法纳税的完税凭证复印件

2018年1月至2018年5月依法纳税的完税凭证复印件，无完税记录的提供供应商所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟），复印件加盖供应商公章；

依法缴纳社保的凭证复印件

2018年1月至2018年5月依法缴纳社保的凭证复印件，无缴费记录的提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件（格式自拟），复印件加盖供应商公章；

附件二

无重大违法记录的声明函

（采购人）               ：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此声明。

投标供应商盖章：           （公章）

法定代表人或授权代表签字：           （签字）

年     月    日

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件三

### 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致：  采购人

本公司在参加项目编号为             的                           （项目名称）政府采购活动以前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩；严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，帐务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。特此声明。

供应商名称：                     （公章）

供应商法定代表人或其授权代表签字：                     （签字）

投标日期：        年    月    日

附件四                  供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 其他需要说明的情况 |  |  |

1、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或全权代表签字：

年     月    日

正（副）本

(项目名称)   项目

招标编号：

（商务技术文件）

投

标

文

件

投标方：                   （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （盖章或签字）

日  期：

附件五              法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）

附件六              法定代表人授权委托书

致                   ：

（投标方全称）法定代表人        （ 姓名）授权            （姓名）为全权代表，参加贵公司组织的                    项目（招标编号        ）招投标活动，全权代表本公司处理招投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。全权代表在招投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担全部责任。全权代表无转委托权，特此授权。

本授权委托书于     年   月   日签字之日起生效。

全权代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

授权方

投标方（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

全权代表签字：

日     期：

授权代表身份证件正反面复印件（加盖公章）

授权代表近一个月内由投标人所缴纳的社保证明复印件（加盖公章）

投标保证金（汇款凭证）复印件加盖单位公章

附件七                    投标书

致              ：

_________________________  (投标方全称)授权______ __________ (全权代表姓名)___________ (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的招标编号为                    的                                       项目的招标活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标方须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、提供投标方须知规定的全部投标文件。

3、我方已支付金额为            的投标保证金。

4、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。同意招标文件中的各项要求。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

10、投标有效期为自开标日起 90日。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________

邮编：_______   __

电话：____________

传真：____________

投标方(盖章)：

法定代表人或授权代表签字：

日　期：

附件八              技术条款响应表

投标供应商名称：  　　　　 　　（公章）

采购编号：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：供应商根据自己的情况对“第六章招标内容及要求”进行响应；并在“说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。偏离的认定由评标委员会进行评议。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

年     月    日

附件九                商务条款响应表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（公章）：

招标编号：

注：对照商务条款逐项比较填写

注：对照招标文件第七章商务条款逐项比较填写。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

年     月    日

附件十

拟投入本项目主要设备表

项目名称：                                      招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 国别产地 | 定额功率（KW） | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人  （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

附件十一

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） |  | 维护年限 |  | 业主单位联系人及电话 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投 标 人  （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

附件十二

本项目专业人员配备表

招标编号：                       项目名称：

| 负责岗位名称 | 姓名 | 性别 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人  （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

附件十三                  业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、项目业绩相关证明材料复印件并加盖投标供应商公章。

投标人单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

施工图（格式自拟）

第四章评分表中其他得分项的证明资料

正（副）本

(项目名称)   项目

招标编号：

（报价文件）

投

标

文

件

投标方：                   （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （盖章或签字）

日  期：

附件十四                    开标一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

备注：1、投标报价以人民币为结算单位，单价四舍五入保留两位小数。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

投标人单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

附件十五                     投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：必须明确每个排污口单价。

备注：1、投标供应商可根据实际情况自行填写，但必须注明具体的细目内容，栏目可自行添加，但不能减少。未提及到的与本次采购相关的其它费用招标方认为已包含在相应报价中。

2、本表中的合计价格须与开标一览表中投标报价一致。

3、综合单价指得是全费用综合单价，包括各类材料及设施的日常巡查、维护等所产生如设备的进退场费用、人工费、机械费、管理费、利润及各种规费、税费、水费、安全文明施工费、招标代理费等其他所有完成项目维护工作的一切费用。综合单价不作调整。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

- 附件十六                  投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件十七                    中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

附件十八(如有,请提供)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                （单位）负责人               （姓名）合法授权参加                   项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在厉害关系 □存在下列利害关系        ：

A投资关系   B行政隶属关系   C业务指导关系

D其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与（供应商名称）                     之间存在下列利害关系           ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                          供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

（供应商代表签名）

年   月   日

注：1、“政府采购活动现场确认声明书”非投标文件组成内容，无须在投标文件中提供。

2、“政府采购活动现场确认声明书”在开标现场由招标代理机构提供给各供应商签署。