目   录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	11

第四章  评标办法及评分标准	24

第五章  拟签订的合同主要文本	29

第六章　投标文件格式	38

# 第一章 公开招标采购公告

发布日期：2019年12月5日

公告期限：2019年12月5日－2019年12月12日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就宁波新材料联合研究院一期通信基础设施配套项目进行国内公开招标采购，欢迎符合要求且具有服务能力的投标人前来投标。

- 项目编号：GZZB2019-112

- 采购组织类型：分散委托采购

- 采购方式、用途：公开招标、确定宁波新材料联合研究院一期通信基础设施配套项目的承包商

四、项目概况：子包号、采购内容、服务期限、最高限价及采购需求等

| 子包号 | 采购内容 | 数量 | 工期 | 采购预算 | 最高限价 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子包1 | 宁波新材料联合研究院一期通信基础设施配套项目 | 1项 | 配合总包及各专业进度要求 | 996741元 | 996741元 | 详见招标采购文件第二章 招标需求 |

★五、合格投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、本项目投标人特定资格条件为：

（1）投标人须具有合法有效的企业营业执照；

（2）投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

六、招标采购文件的发售：

1、发售时间：2019年12月5日至 2019年12月12日，上午8:30-11:00 ；下午13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）。

2、获取招标采购文件方式：

（1）投标人直接登陆“宁波市政府采购站点”网站下载电子招标采购文件及《投标报名函》，并于2019年12月12日17:00前缴纳标书费；未能网上下载电子招标采购文件的投标人请到宁波高专建设监理有限公司（鄞州区前河南路88号新洲银座1501-6室）购买招标采购文件。

（2）★投标人须将购买招标采购文件的汇款底单、《投标报名函》于获取招标采购文件截止时间前发传真或发邮件至宁波高专建设监理有限公司进行确认，否则投标将被拒绝。（联系人：王芸，联系电话：0574-87298497，邮箱：410544083@qq.com）

汇款底单上注明需要购买招标采购文件的项目编号，如未按此要求操作，投标人将有可能不能及时收到招标采购文件，请给予配合。

★3、至投标截止时间止，未购买招标采购文件的投标人投标将被拒绝。

4、售价：招标采购文件500元/套，售后不退。如需邮购，请另付50元人民币特快专递费，并请按下述开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及招标编号），本公司不对邮寄过程中的遗失负责。注：请勿个人或支付宝汇款。

关于本次投标的标书费和中标服务费都汇入以下帐户：

开户银行：宁波银行西门支行

帐      号：22010122000119736

名      称：宁波高专建设监理有限公司

★七、投标保证金：人民币壹万贰仟元整。

投标人应于2019年12月25日16时00分前将投标保证金以银行电汇或网银（公对公转账形式）缴纳到宁波高专建设监理有限公司账户。

开户银行：宁波银行西门支行；

银行账号：22010122000119736；

咨询电话：0574-87298497。

特别提示：（1）投标人在缴纳投标保证金时，务必在用途栏中注明投标项目编号，未注明项目编号或备注错误的，造成投标保证金到账无法确认，后果自负；（2）为确保投标保证金到账信息的准确性，一般不要采用“宁波同城实时清算系统”的转账方式，如要使用“宁波同城实时清算系统”的转账方式，请一定要告知银行在用途栏中注明项目编号。

★八、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年12月27日14时00分前将投标文件密封送交到宁波市高新区广贤路997号（宁波国家高新区行政服务大厅南三楼，309开标室），逾期送达或未密封将予以拒收。

★九、开标时间及地点：

同投标截止时间和地点，投标人可以派授权代表出席开标会议。

十、落实的政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

十、根据《关于印发浙江省政府采购采购投标人注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采购监字【2009】28号）文件的规定，投标人应于投标截止期前在宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn/）上成功注册，否则投标人将不能有效进入招标程序，由此产生的后果将由投标人自己负责。投标人在宁波市政府采购网上注册时须录入单位统一社会信用代码，位数18位。已注册的投标人如以9位组织机构代码注册的，请及时更新为18位统一社会信用代码。

十一、业务咨询

招标人：宁波新材料科技城开发投资有限公司

地址：宁波高新区玉兰路88号

采购代理机构：宁波高专建设监理有限公司

地址：宁波市鄞州区前河南路88号15楼01-06

联系人：王芸、许钗英

电话/传真：0574-87298497

# 招标需求

- 采购概况：

| 项目名称 | 宁波新材料联合研究院一期通信基础设施配套项目 |
| --- | --- |
| 数量 | 1项 |

三、商务要求

| ★工期及地点 | 工期：配合总包及各专业进度要求。 项目实施地点：招标人指定地点 |
| --- | --- |
| ★质保期 | 验收合格并移交后不少于二年。 |
| 安全文明施工要求 | 中标人应按《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求执行，遵守工程建设安全生产管理有关规定，严格执行按照安全标准组织施工、全面做到安全生产。安全施工与检查、安全防护等费用均由中标人承担。因中标人的原因造成安全事故的一切责任和费用由中标人承担。中标人对承包范围内所有工程项目的施工现场的安全生产负总责。中标人的安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对安全文明施工措施的组织实施进行现场监督检查。监理人和招标人有权随时对中标人的安全文明施工措施的组织实施进行监督检查，中标人需服从总包单位的总包管理。中标人需配合总包单位进行宁波市建筑安全文明施工标准化工地的创建。 |
| 质量要求 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范（质量要求从高）一次性验收合格标准。 |
| 售后服务要求 | 设备出现故障，接用户通知后1小时内响应，免费维修与更换缺陷部件的时间为中标人收到招标人通知后12小时内，其他售后服务内容由投标人进行承诺，评委将根据投标人的售后服务承诺情况进行评议。 |
| 履约保证金的收取及退还 | 1、履约担保金额：合同总价的10%； 2、履约担保形式：保证金或银行保函或保证保险； 3、担保收件人：招标人； 4、提交时间：签订本项目合同前，如为银行保函或保证保险形式的，则在合同签订后7天内递交。 5、履约担保的退取：待本项目验收合格、且资料归档完毕后无息退还；履约担保期限自合同生效之日起至本项目验收合格之日止，履约担保形式如为银行保函或保证保险的，若本项目延期，则中标人应在计划竣工日期到期前14天内递交新的银行保函或保证保险。（但如中标人未能履行合同规定的任何义务，招标人有权从履约担保中得到补偿）。 |
| 付款方式 | 1、中标人进场后一个月支付合同价的10%； 2、全部单体完成中间结构验收且合格后一个月内支付至合同价的30%； 3、桥架及用户多媒体箱安装完成后一个月内支付至合同价的50%； 4、安装调试完毕，验收合格、资料归档完毕后十五天内支付至合同价的80%； 5、项目完工验收后经审计部门委托协审并出具项目工程审计函，付至工程结算价的90%； 6、审计部门出具项目竣工决算审计报告后，支付至合同结算价的95%； 7、结算价的5%作为质量保修金，质量保修金待设备质保期满后15天内结清（无息）。 |

三、采购需求：

1、项目简介

本项目位于永茂东路以北，耕渔南路以西的位置。本地块总用地面积52476平方米，总建筑面积191086.65平方米。为在楼宇内形成统一一致的基础网络设施，方便统一管理，避免重复建设，便于宽带接入网络的布置及业务规模、有序的开展，结合工信部相关指导意见，本项目针对楼内基础电信企业的通信设施，包括通信机房、公共通信管道、室内管网、分纤箱、入户光缆等内容。

2、建设规范标准

（1）《通信管道人孔和手孔图集》 [YD 5178-2017]；

（2）《通信线路工程设计规范》[GB 51158-2015]；

（3）《通信管道与通道工程设计规范》[GB 50373-2006]；

（4）《综合布线系统工程设计规范》 [GB 50311-2016]；

（5）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计施工图集》 [YD 5082-1999]；

（6）《住宅小区及商住楼光纤网络接入规范》[DB 3302/T 1049—2017]；

（7）《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》[GB 50846-2012]；

（8）《宽带光纤接入工程设计规范》[YD 5206-2014]；

（9）《通信建设工程安全生产操作规范》[YD 5201-2014]；

（10）《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》（GB50847）；

（11）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；

（12）其它现行国家、地方及行业规范；

（13）本项目的建筑、结构、水暖电等相关图纸；

（14）宁波市通信管理局的具体要求；

（15）通信运营商的接入需求实际；

（16）建设单位的其它要求。

3、建设方案

本项目招标用工程量清单以下述建设方案为主要依据进行编制，投标人可在此方案基础上进行进优化调整，但必须满足相关规范及招标文件相关要求。

本地块新建楼宇5栋，设计用户信息点（终端箱）共计≧301个，光缆分纤箱（楼层箱）≧69个，具体方案如下：

（1）通信桥架

1）设计地下室部分水平管路系统采用300*100*1.5mm，200*100*1.5mm，100*100*1.5mm的普通喷塑钢质桥架，用于穿放用户光缆及用户皮线光缆。

2）设计垂直管路系统采用300*100*1.5mm，200*100*1.5mm，100*100*1.0mm的金属桥架，用于穿放用户光缆及用户皮线光缆。

3）设计在各楼宇相应楼层安装分纤箱，用于满足本区域用户的数据，语音等需求。

（2）综合布线

1）1#楼和5#楼为连体裙楼，1#楼共19层，5#楼共1层，点位性质为工业研发用房。本次设计界面至弱电井道，设计每层安装水平桥架，每层弱电井内安装1个光分纤箱（楼层箱）并敷设1条24芯光缆，后期业主可根据实际用户数从光分纤箱敷设皮线光缆至用户端。

2）2#楼共21层，1层为生活配套用房，2层为餐厅，3层和4层为设备用房，5层以上为公寓，合计用户信息点300个。设计在2#楼每层或每2层弱电井内安装1个光分纤箱并敷设1条24芯光缆，从弱电井内光分纤箱向每个信息点各敷设2条皮线光缆，用户终端均采用多媒体通信箱。

3）3#楼共11层，点位性质为工业研发用房。设计在3#楼每层弱电井内安装1个光分纤箱（楼层箱）并敷设1条24芯光缆，从弱电井内光分纤箱向每个信息点各敷设2条皮线光缆，用户终端均采用多媒体通信箱。

4）4#楼共7层，点位性质为厂房，每层共有3个弱电井。针对4#楼为厂房性质，本次设计界面至4楼弱电井道。设计在4#楼每层安装3个光分纤箱（楼层箱）并敷设3条12芯光缆，后期业主可根据实际用户数从光分纤箱敷设皮线光缆至用户端。

（3）通信管道

1) 本项目设计双路由保护接入至通信机房，主干管道为4孔。

2）由于3#楼不在地下室范围内，需从地下室引出2孔管道至3#楼弱电井，保证通信接入。

3)管道采用PE塑料管Φ102×5，经过室外埋地管需管道包封（C15混凝土），并做管道基础（C15混凝土）。按规范要求适当设置手孔井。

（4）通信机房

本项目通信总机房位于地下一层西南角“电信机房”内。

- 4、招标内容包括以下内容：

- （1）设计

- 根据招标人提供的建筑图纸，及投标人现场踏勘结果，由投标人对本项目进行方案设计及深化、施工图设计。

- 如投标人无相关设计资质的，则设计必须委托具有相关专业的设计单位完成。

设计方案及图纸除应符合现行国家、地方及行业相关规范外，还应满足业主方要求，具体详见“建设规范标准”及“设计及施工要求”。

- 设计方案须通过宁波市通信管理局的专项审查。

- （2）施工

- 1）投标人须在进行本项目开发时，同步完成建设方案内容：

- 2）投标人在施工时必须按国家和地方相关安全操作规范进行施工。

- 3）牵头协调并负责落实好运营商接口（包括配线交接间）设施和设备的建设实施。

- 4）中标人在管线铺设、设备安装过程中需补开槽、开洞的，施工前须通报施工总承包单位、监理方相关人员，取得同意后方可施工，补洞、补槽需符合土建施工要求，所需费用由承包人承担，施工完成后应及时清理施工现场。

设计及施工范围

| 区域 | 工作内容 | 通信配套工程 | 运营商 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外管线 | 红线外运营商市政接入管线 |  | ● |  |
|  | 自红线内第一个通信配套管井至通信配套总机房的管路（含井等） | ● |  |  |
|  | 自红线内第一个通信配套管井至通信配套总机房的运营商接入光缆 |  | ● |  |
| 机房部分 | 通信配套总机房内的机柜（含运营商机房和用户机柜等）、配线架、走线架、基础及电气接地等机房工程 | ● |  |  |
|  | 预留总机房强电配电箱 |  |  | ● |
|  | 自强电配电箱至机柜的电源管线 | ● |  |  |
|  | 光缆成端（熔接）及至配线架的插接安装 | ● |  |  |
| 垂直主干 | 自机房机柜ODF架至楼层分纤箱的光缆、桥架及管路系统 | ● |  |  |
|  | 楼层分纤箱及其内部的光终成端（熔接）及安装固定 | ● |  |  |
| 用户部分 | 自楼层分纤箱至用户多媒体终端箱的光纤及其管路系统 | ● |  |  |
|  | 用户多媒体终端箱 | ● |  |  |
|  | 自户内配电箱至用户多媒体终端箱的电源管线 | ● |  |  |
|  | 公寓套内自用户多媒体终端箱至墙面的终端信息点 |  |  | ● |
| 其它 | 所有室内外墙壁 、楼板、梁、柱上的预留或后开的孔、洞、槽的防水防火封堵等 | ● |  |  |
|  | 桥架内的防火封堵 | ● |  |  |

设计及施工要求

| 序号 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本通信配套工程应遵从各运营营平等接入、共建共享的原则。 |  |
| 2 | 末端建设需求： 1#楼：每层井道预留1只光分纤箱（穿进线≧24芯光缆）； 2#楼：每套公寓户内设置1只末端箱，其余楼层按常规布置； 3#楼：每层井道预留1只光分纤箱（穿进线≧12芯光缆）； 4#楼：每层井道预留3只光分纤箱（共3处弱电井道，各穿进线≧12芯光缆），网络中心（位于2F夹层）预留运营商接入点。 5#楼：预留末端点（箱）位数≧1 |  |
| 3 | 每个末端箱内穿放皮线光缆≧2根 |  |
| 4 | 末端箱设置应根据建筑及装修平面布局合理均布 |  |
| 5 | 总机房光缆均应熔接成端后卡接在专用的ODF机柜机架上。 |  |
| 6 | 所有设计及施工均需满足现行国家、地方及行业相关规范要求 |  |
| 7 | 图纸应配套详尽的节点大样图，或指明参照图集及其页码。 |  |
| 8 | 地下室桥架走向应尽量规避行车道上方，对于无法规避的，宜采取抬升等优化措施。 |  |
| 9 | 地下室及走廊等区域桥架走向应综合考虑水暖电等其它专业管线实际，避免影响净高。 |  |
| 10 | 地下室及走廊等区域桥架应服从统一的管线综合优化调整 |  |
| 11 | 本项目桥架设计时应结合智能化弱电专业图纸进行，考虑利用已有智能化弱电专业桥架或通过调整其尺寸来满足要求，以节省投资。具体以书面提资方式由智能化设计专业来确认或修改。 |  |
| 12 | 设计及施工应满足宁波市通信管理局的要求 |  |
| 13 | 最终设计成果应经业主方同意方可实施 |  |
| 14 | 用户多媒体终端箱应预留运营商ONU设备及用户路由器安装的空间，箱体不小于400*500*160mm |  |
| 15 | 用户多媒体终端箱应预留引自用户配电箱的强电管线，配AC220电源插座一只。 |  |
| 16 | 公寓套内用户终端箱需预留不少于3根至墙面点位的出线管接口，出线管路由智能化弱电专业实施，但通信配套专业需无条件免费提供施工配合。 |  |
| 17 | 机柜、桥架、楼层箱、配线架及相应光纤回路均应有规范的编号标识，打印张贴或喷涂在显要位置 |  |
| 18 | 光纤链路在竣工前应提供测试报告 |  |
| 19 | 项目竣工后应提供业主方认可的竣工图纸（不少于8套），并以此作为竣工结算的重要依据。 |  |
| 20 | 施工单位应确保本项目通过宁波市通信管理局的专项验收并配合总包完成项目竣工备案。 |  |

- （3）监理

- 1）监理必须委托具有通信监理资质的监理单位进行监理，投标人不得自行监理。监理单位须在招标人处备案通过后方可委托实施监理工作。

- 2）监理单位必须是宁波市通信行业协会通信建设专业委员会成员单位。

- 3）监理单位必须受行业监管部门监督，并直接对行业监管部门负责，监理成果须经行业主管单位和使用单位确认。

- 4）监理必须推行严格的规范化监理程序，保证通信管材和管线等的质量及安装调试质量。

- 5）监理不仅要保证工程的各种问题，还要保障施工员工的安全，并服从现场主体监理的要求，以确保通信配套工程能稳定迅速地进行。

- （4）验收

- 工程结束后，由投标人报请宁波市通信管理局等相关部门进行验收。

- （5）维护

- 本项目免费维护期为验收合格并投入使用后不少于2年。

- 5、本项目《招标工程量清单》和施工图（建筑、结构、水电暖等）另册。

- 6、其他事项

- （1）请投标人提供项目总体方案；拟派本项目人员配备情况；合理化建议；服务承诺；

- （2）招标人在向电业局申请办理通信配套设备用电手续时，投标人协助提供通信运行商相关文件。

- （3）招标人在项目内预留通信中心机房一间供中标人免费使用，用于项目通信接入（机房产权归招标人所有）。机房内招标人仅提供220V电源接入（30KW），计量表由中标人或运营商自行申请开户，中标人协助提供各家通信运行商相关文件，今后电费由各家通信运行商各自支付，与招标人无涉。机房内，如需接入空调，由中标人和运营商协商解决，但冷凝水排放应引至招标人或物业指定处，费用与招标人无涉。

- （4）中标人在单个项目完成后应向招标人提供（包括但不仅限于下列内容）下述资料：

- 设计资料、施工资料、监理资料、验收资料，以及竣工图及竣工资料等完成单个项目应提供的相关资料。具体数量以实际招标人需求为准，投标人需按招标人需求提供，不得因增加资料数量而予以推脱或要求增加费用。

# 第三章 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波新材料联合研究院一期通信基础设施配套项目 |
| 2 | 招标人：宁波新材料科技城开发投资有限公司 |
| 3 | 采购代理机构：宁波高专建设监理有限公司 |
| ★4 | 合格投标人：见本项目公开招标采购文件《公开招标采购公告》 |
| ★5 | 工期：配合总包及各专业进度要求。 项目实施地点：招标人指定地点。 |
| 6 | 投标报价及费用： - 投标人的投标报价应以人民币进行报价，包含但不限于：完成本项目设计、施工、监理等所需的人工费、材料费、机械费、仪表使用费、措施费、规费、企业管理费、利润、其他费用、税金等费用及现场考察费用、安装调试费、验收费、材料设备的运输费及保险费、施工临时水电费、总包配合费、质保期内设备的维护费、中标服务费等交付招标人使用前产生的所有费用均计入投标总报价中。 ★2、本项目预算金额/最高限价人民币996741元，投标报价超过预算金额/最高限价的作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、其它： 中标服务费的收取：根据监招协[2015]20号、发改价格[2011]534号、发改办价格[2003]857号、计[2002]1980号文件规定的服务类招标费率标准、并以本项目的最高限价作为计费基数，确定中标服务费。中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付中标服务费，该费用由投标人报价时综合考虑，招标人不予补偿。 |
| ★7 | 投标保证金：见本项目公开招标采购文件《公开招标采购公告》 |
| 8 | 现场踏勘：请投标人自行踏勘现场。 |
| 9 | 提供样品要求：见采购文件第二章招标需求中技术参数部分中的相关内容（如有）。 |
| ★10 | 投标文件组成：资格证明文件、报价文件、技术商务文件正本各1份；副本各2份。 |
| ★11 | 投标截止时间及地点：详见招标采购文件第一章 公开招标采购公告。 |
| ★12 | 开标时间及地点：详见招标采购文件第一章 公开招标采购公告。 |
| 13 | 评标办法及评分标准：详见招标采购文件第四章 |
| 14 | 中标结果公示：评标结束后，经招标人确认后，中标结果公示于宁波市政府采购站点网站。 |
| 15 | 投标保证金退还（不计息）：除招标采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标投标人的投标保证金，应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金应当自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 17 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 18 | 本项目安装调试完毕后需经宁波市通信管理局等相关部门验收，验收前中标人需提供完整的验收资料。 |
| ★19 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 20 | 特别说明：1、根据《关于印发浙江省政府采购采购投标人注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采购监字【2009】28号）文件的规定，投标人应于投标截止期前在宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn/）上成功注册，否则投标人将不能有效进入招标程序，由此产生的后果将由投标人自己负责。投标人在宁波市政府采购网上注册时须录入单位统一社会信用代码，位数18位。已注册的投标人如以9位组织机构代码注册的，请及时更新为18位统一社会信用代码。 - 本项目非专门面向中小企业或微型企业采购。 |
| 21 | 解释：本招标采购文件的解释权属于采购代理机构。 |

- 一、总则

（一）适用范围

本招标采购文件适用于本项目的招标、投标、资格审查、评标、定标、考核、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”、“采购单位”、“招标人”、“甲方”系指宁波新材料科技城开发投资有限公司。

2.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，即供应商。

3.“产品”系指系指投标人向招标人提供的本项目要求的设备、软件、保险、税金、质保期内备品备件、工具、手册及其它有关技术资料。

4.“服务”系指本项目规定的投标人须承担的安装、调试、技术服务、校准、验收、培训、质保期内维保以及其他服务。

5.“项目”系指投标人按招标采购文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指招标采购文件的实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

★（四）投标委托

投标人代表须为投标人法定代表人或本单位的法定代表人授权代表。提交投标文件时，投标人代表须携带身份证明原件供查验，如为法定代表人授权代表参加投标的还须携带法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表开标前一个月的社保证明原件供查验。提交投标文件时，未能出具上述资料的，投标文件将被拒收。

投标文件中附法定代表人身份证正反面复印件加盖投标人公章，如投标人代表不是法定代表人，投标文件中还须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，格式见第六章投标文件格式中的相应内容）及法定代表人授权代表身份证正反面复印件加盖投标人公章、投标人的法定代表人授权代表开标前一个月的社保证明复印件加盖投标人公章。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

- 转包与分包

★本项目不允许转包，不可以采取分包方式履行合同。

- （八）特别说明：

1.投标人投标所使用的投标人的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★2.投标人应仔细阅读招标采购文件的所有内容，按照招标采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处，同时招标人有权不予退还投标保证金。

★4.法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定投标人或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须提供相应的认证或许可证明材料。未能提供相应的认证或许可证明材料或者虽经认证、许可但认证或许可证明材料已经失效的投标人不能被确认为中标人。

5、针对货物采购的特别说明：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向招标人或代理机构提出质疑（注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。质疑须采用书面形式，质疑资料应明确阐述招标采购过程、中标结果使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于调查、答复和处理。

2.投标人对招标采购文件有质疑的，须在应知其利益受到损害之日起七个工作日内以书面形式提出，应知其利益受到损害之日的截止时间为采购文件公告期满之日，采购文件公告期限为：自本招标采购文件规定的指定媒体最先发布公告之日起算5个工作日（具体详见本公开招标采购公告），逾期提出的质疑将不予受理。对采购文件的质疑、须采用书面形式，质疑资料应明确阐述采购文件使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于调查、答复和处理。

3. 接收书面质疑文件的方式：质疑人可通过送达、邮寄的形式提交书面质疑文件，通过邮寄方式提交的书面质疑文件以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，被质疑人处理质疑联系部门：代理机构招标采购部，联系人：沈滋炜，联系电话：0574-87298497，通讯地址：宁波市鄞州区前河南路88号新洲银座1501-6室。

（十）关于知识产权

1.投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

- 二、公开招标采购文件

- （一）招标采购文件的构成。本招标采购文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.拟签订的采购合同文本

6.投标文件格式

7.招标采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

1.投标人应详细阅读招标采购文件中的全部内容和要求，按照招标采购文件的要求提交投标文件，没有按照招标采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（三）招标采购文件的澄清与修改

1.招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标采购文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足15日的，招标人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构在原公告发布媒体上发布澄清公告，答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复在原公告发布媒体上发布；除在原公告发布媒体上发布的澄清公告，其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当招标采购文件与招标采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

4.招标采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，招标人非通过本招标采购机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标采购文件。

5.如更正公告有重新发布电子招标采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标采购文件制作投标文件。

6.投标人在规定的时间内未对招标采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成（资格证明文件、报价文件、技术商务文件组成）

- 1.资格证明文件：

- 法定代表人身份证明（详见格式一）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）；

- 法定代表人授权委托书（详见格式二）、其授权代表身份证正反面复印件及授权代表开标前近一个月内投标人所缴纳社保证明（均加盖公章）；

- 投标人声明（详见附件二）；

- （4）资格条件自查表（详见格式三）；

- （5）投标保证金银行转账回单的复印件；

- （6）招标公告规定的投标人特定资格条件的证明资料复印件（企业营业执照）；

- （7）投标人有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（附：财务状况报告的复印件）；

- （8）投标人有依法缴纳税收的良好记录证明资料复印件，如依法免税的，应提供

- 相应文件证明其依法免税；

- （9）投标人有依法缴纳社会保障资金的良好记录证明资料复印件，如依法不需要

- 缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

- （10）书面声明（详见格式四）；

- 2.报价文件：

- 投标声明书（详见格式五）；

- 预算总表（详见格式六）；

- 投标报价明细表等预算表式（格式自拟）；

（4）商务条款响应（偏离）表（详见格式八）；

- （5）中小企业声明函、小微企业产品分项报价表（详见附件一，如符合要求可提

- 供）；

- （6）残疾人福利性单位声明函（详见附件二，如符合要求可提供）；

- （7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- 3.技术商务文件：

（1）投标人技术、资信及商务分自评表（详见格式九）；

（2）对采购文件第二章招标需求中的“技术参数”内容中的技术要求的响应及支持文

件；（《技术条款响应（偏离）表》见格式十，支持文件格式自拟）；

（3）第四章评标办法及评分标准所需资料（或投标人认为需提供的其它资料），其

中：投标人业绩（详见格式十一）。

注：1.上述组成投标文件的各项资料中本招标采购文件的有规定格式的，应统一按本招标采购文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

- 投标文件在提供对投标技术条款响应的应答时，对招标采购文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物的具体技术数值据实应答；对于招标采购文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

- （二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标采购文件已有明确规定的，使用招标采购文件规定的计量单位；招标采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 投标报价应按招标采购文件中相关附表格式填写。

- 报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表第3条。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的（若有）；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

★2. 资格证明文件、报价文件及技术商务文件正本各1份；副本各2份分别编制，并分别单独装订成册。

3.投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.★投标人应将资格证明文件、报价文件、技术商务文件分别密封封装在不同的包装内。逾期送达或者未按照招标采购文件要求密封的投标文件，招标人、采购代理机构应当拒收。

投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、投标文件名称（报价文件/资格证明文件/技术商务文件）等内容，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件，招标人有权拒绝接受其投标。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标采购文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查时，不具备招标采购文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未按招标采购文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标采购文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标采购文件要求的；

- 明显不符合招标采购文件要求的，或者与招标采购文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

- 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的；

- 投标声明书无法定代表人签名，或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

- 投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标采购文件规定的其他无效情形；

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 对采购文件的响应与事实不符或与提供的响应支持文件不符的、虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合招标采购文件要求的，或者与招标采购文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用投标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 评标委员会一致认为报价不合理的；

- 投标报价中出现重大缺项、漏项或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 招标采购文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- （一）开标准备

投标人应当在招标采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，先开启资格证明文件及技术商务文件。

5. 资格证明文件和技术商务文件评审结束后，公布资格审查和商务技术评审符合采购需求的投标人名单并公布商务技术得分情况后再开启报价文件，采购代理机构将公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及招标人认为合适的其他内容，并做开标记录。

6.投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由开标人员当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

7.开标会议结束。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

评标委员会成员人数为五人。其中评审专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

- （二）评标的方式

- 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标采购文件和投标文件。

- 评标程序

- 1.资格审查

招标人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

- 符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

- （四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中《投标声明书》与投标文件中相应内容不一致的，以《投标声明书》为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 《预算总表》中投标报价小数点有明显错位的，以《预算总表》的合计为准，并修改本表其他投标报价；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

- （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章 评标办法及评分标准》。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，招标人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，招标人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向招标人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（6）有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

- 七、评标过程的监控

- 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 八、合同授予

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

九、履约验收

招标人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标采购文件以及中标人的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

- 十、中小企业特别说明

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。

1.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％-3％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：依法组建。

三、评标程序

1.采购代理机构按《招标采购文件》规定的时间、地点组织进行开标。投标人的法定代表人或者授权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由采购代理机构组织。

2.本次公开招标投标文件先开启资格证明文件、技术商务文件，资格证明文件、技术商务文件评审结束后，公布资格审查、商务技术评审符合采购需求的投标人名单并公布商务技术得分情况后再开启报价文件，采购代理机构将公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及招标人认为合适的其他内容，并做开标记录。开标大会结束后，招标人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，再由评标委员会根据《招标采购文件》规定对各投标人的技术商务文件及报价文件进行评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其投标内容。

3.按照投标人的综合得分排名，评标委员会推荐中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

四、评标过程

1.资格审查

招标人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标采购文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标采购文件的规定，从投标人的投标保证金、投标文件的有效性、完整性和对招标采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标采购文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。技术商务得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价【如：投标人报价低于（小于）所有通过符合性审查投标人的报价的算术平均值的80%，可视为该投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价】，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.中标原则

评标委员会根据投标人的评审后的综合得分（综合得分＝价格分+技术、资信及商务分）由高到低顺序排列，以综合得分排名第一的投标人为本项目的中标候选人。如投标人综合得分相同的，则按投标报价由低到高顺序排列，由价格低者优先确定为中标候选人；如投标人的综合得分及参与评审的价格相同的，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标采购文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

6.中标结果

采购代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并中标人发出中标通知书。

- 资格审查表

由招标人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 |
|  | 符合招标公告规定的投标人特定资格条件。 |
|  | 投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |

- 符合性检查表

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 按招标采购文件的规定提交投标保证金。 |
|  | 按招标采购文件要求签署、签章。 |
|  | 投标有效期满足招标采购文件要求。 |
|  | 符合招标采购文件要求的，未发生与招标采购文件中标注“★”的条款实质性偏离的。 |
|  | 不含有招标人不能接受的附加条件。 |
|  | 投标声明书具有法定代表人签名，或委托人提供法定代表人授权委托书、填写项目齐全。 |
|  | 投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供虚假内容。 |
|  | 投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合招标采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 |
|  | 投标文件的关键内容字迹清晰、易辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹易辩认或者修改处按规定签署、盖章。 |
|  | 未发现法律、法规和招标采购文件规定的其他无效情形。 |
| 技术商务评审 | 如实提供投标货物的技术参数且投标文件标明的响应或偏离与事实符合，未发现虚假投标。 |
|  | 投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。 |

- 评分标准

| 价 格 分 ︵ 30分 ︶ | 满足招标要求的有效投标文件（初步评审合格且商务、技术、报价部分评审合格）且投标报价最低的投标报价作为评标基准价，得30分。 其余投标人投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×30。 （投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位） 如果投标人声明为小、微型企业（或视同小、微型企业）产品的给予6%报价扣除，扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。 注：投标人的投标报价超过预算金额或最高限价（不含本数）的（预算金额/最高限价：人民币996741元）为无效报价。 |  |
| --- | --- | --- |
| 技 术 、 资 信 及 商 务 分 ︵ 70分 ︶ | 履 约 能 力 及 相 关 资 信 ︵ 15分 ︶ | 1、投标人业绩（4分）：投标人自2016年1月1日起，投标人承接过单项合同额达到99万元及以上的通信基础设施项目业绩的，得4分。 注：投标文件中附中标通知书（仅提供的项目业绩为法定招标项目时需提供）、合同的复印件，时间以合同签订时间为准，开标时携带原件备查。 |
|  |  | 2、投标人资质（6分）： 序号; 投标人资质证书; 得分. 1; 具备电子通信广电行业（有线通信）专业工程设计乙级及以上资质; 1分. 2; 具备机电工程施工总承包叁级及以上或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上的; 1分. 3; 具备通信网络代维资质（通信线路专业）丙级及以上; 1分. 4; 具有通信工程施工总承包资质（最高得3分）; 壹级; 3分. 贰级; 2分. 叁级; 1分. 其他; 0分. 合计（满分）; 6分. |
|  |  | 3、投标人拟派项目主要人员综合能力保障（5分）： 序号; 岗位名称; 证书; 得分. 1; 项目负责人 （最高得3分）; 同时具有壹级建造师（通信与广电工程专业）注册证书、通信工程专业高级工程师证书的; 3分. 同时具有壹级建造师（通信与广电工程专业）注册证书、通信工程专业工程师证书的; 1分. 其他; 0分. 2; 项目组其他成员 （最高得2分）; ①具有机电工程专业建造师注册证书（最高得1分）; 一级; 1分. 二级; 0.5分. ②具有通信工程专业工程师证书的（最高得1分）; 高级; 1分. 中级; 0.5分. 注：项目组其他成员由投标人根据本项目需求自行配置，具备上述①和②证书的可以为本单位不同人员。. 合计（满分）; 5分. 投标文件中提供提供上述人员的相应证书、社保缴纳证明（开标前连续3个月）的复印件，投标时原件备查，否则不得分。 |
|  | 项目 方案 ︵ 55分︶ | 技术、商务响应（5分） 根据投标人对本项目招标要求的响应性进行评分。 优：5.0分-3.0分（含），良：3.0分（不含）-2.0分（含），一般：2.0分（不含）-1.0分（含），差：1.0分（不含）-0分。 |
|  |  | 设计方案（13分） 根据投标人对本项目的设计方案进行评分，投标人可提供现场勘查的设计图纸。 优：13.0分-10.0分（含），良：10.0分（不含）-7.0分（含），一般：7.0分（不含）-4.0分（含），差：4.0分（不含）-0分。 |
|  |  | 技术方案（17分）： 评标委员会根据投标人对本项目的理解，对技术方案的整体描述、施工组织设计、设备详细配置、功能描述、进度计划安排等方面比较打分。优：17.0分-13.0分（含），良：13.0分（不含）-9.0分（含），一般：9.0分（不含）-5.0分（含），差：5.0分（不含）-0分。 |
|  |  | 项目的重点、难点、关键技术问题的认识及其对策措施（6分） 比较各投标人方案中重点、难点、关键技术问题的认识及其对策措施的透彻性、充分性及具体性。 优：6.0分-4.0分（含），良：4.0分（不含）-2.0分（含），一般：2.0分（不含）-1.0分（含），差：1.0分（不含）-0分。 |
|  |  | 投标人技术支持及售后服务响应能力（10分）： 1、根据投标人售后服务人员的技术力量进行综合评议。 投标人售后服务人员大于80人的，得4分；大于50人的得2分，大于30人得1分；其他不得分；最高得4分。 【注：投标文件中需提供社保缴纳证明（开标前连续3个月）的复印件，投标时原件备查，否则不得分】 2、根据投标人质保期的时间、备件库情况、售后服务响应时间、售后服务具体承诺等条款综合评议。优：6.0分-4.0分（含），良：4.0分（不含）-2.0分（含），一般：2.0分（不含）-1.0分（含），差：1.0分（不含）-0分。 |
|  |  | 投标人的合理化建议（3分） 根据投标人对本项目的合理化建议，评标委员会进行综合评议。优：3.0分-2.0分（含），良：2.0分（不含）-1.5分（含），一般：1.5分（不含）-1.0分（含），差：1.0分（不含）-0分。 |
|  |  | 投标文件制作质量（1分）：投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、页码标记正确，提倡双面打印，提倡简装，0-1分。 |

备注：评委独立打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围。

# 第五章  拟签订采购合同文本

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《经济法》等法律法规的有关规定，双方经过友好协商，为明确双方在合同实施过程中的权利、义务和经济责任，特订立本协议，双方共同遵守。

一、项目概况

（一）项目实施地点：甲方指定地点。

（二）质保期：验收合格并移交后    年。

（三）质量要求：符合国家、浙江省、宁波市验收规范（质量要求从高）一次性验收合格标准。

（四）安全文明施工要求：乙方应按《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求执行，遵守工程建设安全生产管理有关规定，严格执行按照安全标准组织施工、全面做到安全生产。安全施工与检查、安全防护等费用均由乙方承担。因乙方的原因造成安全事故的一切责任和费用由乙方承担。乙方对承包范围内所有工程项目的施工现场的安全生产负总责。乙方的安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对安全文明施工措施的组织实施进行现场监督检查。监理人和甲方有权随时对乙方的安全文明施工措施的组织实施进行监督检查，乙方需服从总包单位的总包管理。乙方需配合总包单位进行宁波市建筑安全文明施工标准化工地的创建。

（五）服务要求：出现故障1小时内响应，12小时内到达现场。

（六）甲方在项目内预留通信中心机房一间供乙方免费使用，用于项目通信接入（机房产权归甲方所有）。机房内甲方仅提供220V电源接入（30KW），计量表由乙方或运营商自行申请开户，乙方协助提供各家通信运行商相关文件，今后电费由各家通信运行商各自支付，与甲方无涉。机房内，如需接入空调，由乙方和运营商协商解决，但冷凝水排放应引至甲方或物业指定处，费用与甲方无涉。

二、合同价款

（一）合同总价金额：           元

合同总价金额包括完成本项目设计、施工、监理等所需的人工费、材料费、机械费、仪表使用费、措施费、规费、企业管理费、利润、其他费用、税金等费用及现场考察费用、安装调试费、验收费、材料设备的运输费及保险费、施工临时水电费、总包配合费、质保期内设备的维护费、中标服务费等交付甲方使用前产生的所有费用。现场施工用水用电、临时设施由乙方自行解决。

1、本合同为固定单价合同，合同总价按合同以下约定进行调整：

（1）结算综合单价确定原则：

1）已标价的工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定。

2）已标价的工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价（若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价）按以下原则计算确定：某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。

3）已标价的工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，则需重新组价。

4）设计费和监理费不作调整。

（2）清单工程量结算原则：

1）结算时，工程量按经甲方审核后的施工图并按以下审核依据进行调整。

（3）合同结算总价确定原则：

乙方可就设计方案、设计施工图进行优化调整，但须事先报项目管理单位、甲方确认后实施。合同结算价款按上述约定进行结算，但最终合同结算总价不得高于中标总价，若高于，则按中标总价计取（中标总价即为最终合同结算总价）。

2、甲方审核依据（重新组价办法）为：

（1）工程量及定额：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其浙江省补充条款、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）及有关规范、图集等，《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）。

（2）信息价：①材料价格按《宁波建设工程造价信息（综合版）》2019年9月刊宁波市区（除税信息价）计取，缺项的按照《浙江造价信息》2019年9月刊除税价；无价材料采用除税市场价。②人工价按2019年第9期《宁波建设工程造价信息》综合版。

（3）工程取费：1）施工组织措施费按通用安装工程中值费率计取，其中安全文明基本费按“市区工程”中值费率计取。企业管理费按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值费率计取，费率为21.72%。利润按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值费率计取，费率为10.4%；2）所有工程不计取提前竣工增加费；3）其他项目费：标化工地增加费、优质工程增加费不计取；4）规费：按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定费率乘0.3系数计取，费率为9.19%；5）税金：按浙建建发“[2019]92号文件”文件规定，采用一般计税法，费率为9%。

（4）最终结算价按中标浮动率进行浮动, 中标浮动率=[（投标总报价-采购最高限价）/采购最高限价-1]×100%。

（二）质保金：合同总价的5%。

三、工期：具体配合总包及各专业进度要求。

- 付款方式：

1、乙方进场后一个月支付合同价的10%；

2、全部单体完成中间结构验收且合格后一个月内支付至合同价的30%；

3、桥架及用户多媒体箱安装完成后一个月内支付至合同价的50%；

4、安装调试完毕，验收合格、资料归档完毕后十五天内支付至合同价的80%；

5、项目完工验收后经审计部门委托协审并出具项目工程审计函，付至工程结算价的90%；

6、审计部门出具项目竣工决算审计报告后，支付至合同结算价的95%；

7、结算价的5%作为质量保修金，质量保修金待设备质保期满后15天内结清（无息）。

- 履约担保的收取及退还：

1、履约担保金额：合同总价的10%；

2、履约担保形式：保证金或银行保函或保证保险；

3、担保收件人：甲方；

4、提交时间：签订本项目合同前，如为银行保函或保证保险形式的，则在合同签订后7天内递交。

5、履约担保的退取：待本项目验收合格、且资料归档完毕后无息退还；履约担保期限自合同生效之日起至本项目验收合格之日止，履约担保形式如为银行保函或保证保险的，若本项目延期，则乙方应在计划竣工日期到期前14天内递交新的银行保函或保证保险。（但如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约担保中得到补偿）。

六、服务内容：

1、项目简介

本项目位于永茂东路以北，耕渔南路以西的位置。本地块总用地面积52476平方米，总建筑面积191086.65平方米。为在楼宇内形成统一一致的基础网络设施，方便统一管理，避免重复建设，便于宽带接入网络的布置及业务规模、有序的开展，结合工信部相关指导意见，本项目针对楼内基础电信企业的通信设施，包括通信机房、公共通信管道、室内管网、分纤箱、入户光缆等内容。

2、建设规范标准

（1）《通信管道人孔和手孔图集》 [YD 5178-2017]；

（2）《通信线路工程设计规范》[GB 51158-2015]；

（3）《通信管道与通道工程设计规范》[GB 50373-2006]；

（4）《综合布线系统工程设计规范》 [GB 50311-2016]；

（5）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计施工图集》 [YD 5082-1999]；

（6）《住宅小区及商住楼光纤网络接入规范》[DB 3302/T 1049—2017]；

（7）《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》[GB 50846-2012]；

（8）《宽带光纤接入工程设计规范》[YD 5206-2014]；

（9）《通信建设工程安全生产操作规范》[YD 5201-2014]；

（10）《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》（GB50847）；

（11）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；

（12）其它现行国家、地方及行业规范；

（13）本项目的建筑、结构、水暖电等相关图纸；

（14）宁波市通信管理局的具体要求；

（15）通信运营商的接入需求实际；

（16）建设单位的其它要求。

3、建设方案

本项目招标用工程量清单以下述建设方案为主要依据进行编制，乙方可在此方案基础上进行进优化调整，但必须满足相关规范及招标文件相关要求。

本地块新建楼宇5栋，设计用户信息点（终端箱）共计≧301个，光缆分纤箱（楼层箱）≧69个，具体方案如下：

（1）通信桥架

1）设计地下室部分水平管路系统采用300*100*1.5mm，200*100*1.5mm，100*100*1.5mm的普通喷塑钢质桥架，用于穿放用户光缆及用户皮线光缆。

2）设计垂直管路系统采用300*100*1.5mm，200*100*1.5mm，100*100*1.0mm的金属桥架，用于穿放用户光缆及用户皮线光缆。

3）设计在各楼宇相应楼层安装分纤箱，用于满足本区域用户的数据，语音等需求。

（2）综合布线

1）1#楼和5#楼为连体裙楼，1#楼共19层，5#楼共1层，点位性质为工业研发用房。本次设计界面至弱电井道，设计每层安装水平桥架，每层弱电井内安装1个光分纤箱（楼层箱）并敷设1条24芯光缆，后期业主可根据实际用户数从光分纤箱敷设皮线光缆至用户端。

2）2#楼共21层，1层为生活配套用房，2层为餐厅，3层和4层为设备用房，5层以上为公寓，合计用户信息点300个。设计在2#楼每层或每2层弱电井内安装1个光分纤箱并敷设1条24芯光缆，从弱电井内光分纤箱向每个信息点各敷设2条皮线光缆，用户终端均采用多媒体通信箱。

3）3#楼共11层，点位性质为工业研发用房。设计在3#楼每层弱电井内安装1个光分纤箱（楼层箱）并敷设1条24芯光缆，从弱电井内光分纤箱向每个信息点各敷设2条皮线光缆，用户终端均采用多媒体通信箱。

4）4#楼共7层，点位性质为厂房，每层共有3个弱电井。针对4#楼为厂房性质，本次设计界面至4楼弱电井道。设计在4#楼每层安装3个光分纤箱（楼层箱）并敷设3条12芯光缆，后期业主可根据实际用户数从光分纤箱敷设皮线光缆至用户端。

（3）通信管道

1) 本项目设计双路由保护接入至通信机房，主干管道为4孔。

2）由于3#楼不在地下室范围内，需从地下室引出2孔管道至3#楼弱电井，保证通信接入。

3)管道采用PE塑料管Φ102×5，经过室外埋地管需管道包封（C15混凝土），并做管道基础（C15混凝土）。按规范要求适当设置手孔井。

（4）通信机房

本项目通信总机房位于地下一层西南角“电信机房”内。

- 4、招标内容包括以下内容：

- （1）设计

- 根据甲方提供的建筑图纸，及乙方现场踏勘结果，由乙方对本项目进行方案设计及深化、施工图设计。

- 如乙方无相关设计资质的，则设计必须委托具有相关专业的设计单位完成。

设计方案及图纸除应符合现行国家、地方及行业相关规范外，还应满足业主方要求，具体详见“建设规范标准”及“设计及施工要求”。

- 设计方案须通过宁波市通信管理局的专项审查。

- （2）施工

- 1）乙方须在进行本项目开发时，同步完成建设方案内容：

- 2）乙方在施工时必须按国家和地方相关安全操作规范进行施工。

- 3）牵头协调并负责落实好运营商接口（包括配线交接间）设施和设备的建设实施。

- 4）中标人在管线铺设、设备安装过程中需补开槽、开洞的，施工前须通报施工总承包单位、监理方相关人员，取得同意后方可施工，补洞、补槽需符合土建施工要求，所需费用由承包人承担，施工完成后应及时清理施工现场。

设计及施工范围

| 区域 | 工作内容 | 通信配套工程 | 运营商 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外管线 | 红线外运营商市政接入管线 |  | ● |  |
|  | 自红线内第一个通信配套管井至通信配套总机房的管路（含井等） | ● |  |  |
|  | 自红线内第一个通信配套管井至通信配套总机房的运营商接入光缆 |  | ● |  |
| 机房部分 | 通信配套总机房内的机柜（含运营商机房和用户机柜等）、配线架、走线架、基础及电气接地等机房工程 | ● |  |  |
|  | 预留总机房强电配电箱 |  |  | ● |
|  | 自强电配电箱至机柜的电源管线 | ● |  |  |
|  | 光缆成端（熔接）及至配线架的插接安装 | ● |  |  |
| 垂直主干 | 自机房机柜ODF架至楼层分纤箱的光缆、桥架及管路系统 | ● |  |  |
|  | 楼层分纤箱及其内部的光终成端（熔接）及安装固定 | ● |  |  |
| 用户部分 | 自楼层分纤箱至用户多媒体终端箱的光纤及其管路系统 | ● |  |  |
|  | 用户多媒体终端箱 | ● |  |  |
|  | 自户内配电箱至用户多媒体终端箱的电源管线 | ● |  |  |
|  | 公寓套内自用户多媒体终端箱至墙面的终端信息点 |  |  | ● |
| 其它 | 所有室内外墙壁 、楼板、梁、柱上的预留或后开的孔、洞、槽的防水防火封堵等 | ● |  |  |
|  | 桥架内的防火封堵 | ● |  |  |

设计及施工要求

| 序号 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本通信配套工程应遵从各运营营平等接入、共建共享的原则。 |  |
| 2 | 末端建设需求： 1#楼：每层井道预留1只光分纤箱（穿进线≧24芯光缆）； 2#楼：每套公寓户内设置1只末端箱，其余楼层按常规布置； 3#楼：每层井道预留1只光分纤箱（穿进线≧12芯光缆）； 4#楼：每层井道预留3只光分纤箱（共3处弱电井道，各穿进线≧12芯光缆），网络中心（位于2F夹层）预留运营商接入点。 5#楼：预留末端点（箱）位数≧1 |  |
| 3 | 每个末端箱内穿放皮线光缆≧2根 |  |
| 4 | 末端箱设置应根据建筑及装修平面布局合理均布 |  |
| 5 | 总机房光缆均应熔接成端后卡接在专用的ODF机柜机架上。 |  |
| 6 | 所有设计及施工均需满足现行国家、地方及行业相关规范要求 |  |
| 7 | 图纸应配套详尽的节点大样图，或指明参照图集及其页码。 |  |
| 8 | 地下室桥架走向应尽量规避行车道上方，对于无法规避的，宜采取抬升等优化措施。 |  |
| 9 | 地下室及走廊等区域桥架走向应综合考虑水暖电等其它专业管线实际，避免影响净高。 |  |
| 10 | 地下室及走廊等区域桥架应服从统一的管线综合优化调整 |  |
| 11 | 本项目桥架设计时应结合智能化弱电专业图纸进行，考虑利用已有智能化弱电专业桥架或通过调整其尺寸来满足要求，以节省投资。具体以书面提资方式由智能化设计专业来确认或修改。 |  |
| 12 | 设计及施工应满足宁波市通信管理局的要求 |  |
| 13 | 最终设计成果应经业主方同意方可实施 |  |
| 14 | 用户多媒体终端箱应预留运营商ONU设备及用户路由器安装的空间，箱体不小于400*500*160mm |  |
| 15 | 用户多媒体终端箱应预留引自用户配电箱的强电管线，配AC220电源插座一只。 |  |
| 16 | 公寓套内用户终端箱需预留不少于3根至墙面点位的出线管接口，出线管路由智能化弱电专业实施，但通信配套专业需无条件免费提供施工配合。 |  |
| 17 | 机柜、桥架、楼层箱、配线架及相应光纤回路均应有规范的编号标识，打印张贴或喷涂在显要位置 |  |
| 18 | 光纤链路在竣工前应提供测试报告 |  |
| 19 | 项目竣工后应提供业主方认可的竣工图纸（不少于8套），并以此作为竣工结算的重要依据。 |  |
| 20 | 施工单位应确保本项目通过宁波市通信管理局的专项验收并配合总包完成项目竣工备案。 |  |

- （3）监理

- 1）监理必须委托具有通信监理资质的监理单位进行监理，乙方不得自行监理。监理单位须在甲方处备案通过后方可委托实施监理工作。

- 2）监理单位必须是宁波市通信行业协会通信建设专业委员会成员单位。

- 3）监理单位必须受行业监管部门监督，并直接对行业监管部门负责，监理成果须经行业主管单位和使用单位确认。

- 4）监理必须推行严格的规范化监理程序，保证通信管材和管线等的质量及安装调试质量。

- 5）监理不仅要保证工程的各种问题，还要保障施工员工的安全，并服从现场主体监理的要求，以确保通信配套工程能稳定迅速地进行。

- （4）验收

- 工程结束后，由乙方报请宁波市通信管理局等相关部门进行验收。

- （5）维护

- 本项目免费维护期为验收合格并投入使用后不少于2年。

- 乙方在单个项目完成后应向甲方提供（包括但不仅限于下列内容）下述资料：设计资料、施工资料、监理资料、验收资料，以及竣工图及竣工资料等完成单个项目应提供的相关资料。具体数量以实际甲方需求为准，乙方需按甲方需求提供，不得因增加资料数量而予以推脱或要求增加费用。

七、验收：甲方应当组织对乙方履约的验收。宁波市通信管理局等相关部门参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

甲方应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的执行情况。对本项目进行验收。

八、违约责任

1、乙方不能按合同约定的时间竣工（本合同约定的工期顺延的情况除外），乙方应承担违约责任，应向甲方支付违约金1000元/天，其违约金限额为合同价款的10%；

双方约定工期限顺延的情况：

（1）甲方不具备开工条件

（2）不可抗力

（3）监理和甲方同意顺延的其他情况。

因以上原因造成工期延误经监理工程师和甲方派驻工程师确认，工期相应顺延（建设单位不承担因此所导致的机械台班停置、人员窝工等所有损失）

2、质量要求未达到经国家、浙江省、宁波市验收规范（质量要求从高）一次性验收合格标准的，乙方支付质量违约金，质量违约金限额为合同价款的10%；

3、未履行安全文明施工承诺，乙方每次支付合同价款的5%的违约金，安全文明施工违约金限额为合同价款的10%。如果在该项目施工过程中发生重大安全责任事故，乙方应按有关规定立即上报有部门并通知工程师，同时按有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用，与甲方无涉。

4、上述乙方应支付的违约金累计限额为合同价款的10%，如有发生，违约金在结算时予以扣除，如给甲方造成的实际损失超出上述违约金限额的，超出部分甲方仍有权向乙方主张。

九、乙方应按相关规定办理保险

十、其他约定：

甲方向乙方提供相关资料，为乙方提供施工便利条件，协助解决施工现场用水用电接口，但施工用电用水费用由乙方自理。

乙方应当如实上报工程结算，若初审及区审计机关组织社会中介机构审计，其工程造价核减率超过5%以上部分的审计费用及核增工程价款的追加审计费用（费率5%），由乙方承担。乙方在付清应承担的审查费后，甲方签认竣工付款证书。

十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、争议

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向工程所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及资金和采购内容修改或补充的，需签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

十四、合同生效

1、合同订立时间：         年      月      日

2、合同订立地点：

3、本合同正本一式    份，甲方  份，乙方   份。在双方签字盖章后开始生效。

甲方：(公章)                               乙方：(公章)

地址：                                     地址：

法定代表人：(签字)                         法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)                         委托代理人：(签字)

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

开户银行：                                 开户银行：

帐号：                                     帐号：

邮政编码：                                 邮政编码：

# 第六章　投标文件格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

投标人地址：

年  月  日

投标文件封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

投标人地址：

年  月  日

格式一：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

日  期：

格式二：

法定代表人授权委托书

致 （采购代理机构）：

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的（招标编号、项目名称)项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

后附授权代表身份证正反面复印件及授权代表开标前近一个月内投标人所缴纳社保证明（均加盖公章）。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人单位全称（盖章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

格式三：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、招标公告规定的投标人特定资格条件的证明资料复印件（包括企业营业执照）； |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2、 投标人有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（附：财务状况报告的复印件）； |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、投标人有依法缴纳税收的良好记录证明资料复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4、投标人有依法缴纳社会保障资金的良好记录证明资料复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《书面声明》） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供《书面声明》） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日  期：

格式四：

书面声明

我方郑重声明：

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

格式五：

投标声明书

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对此进行投标，在此：

1、提供招标采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件：资格证明文件、报价文件及技术商务文件正本各1份，副本各2份；

- 提交的投标保证金为人民币           元，投标保证金为  （形式）   。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标总价（大写）：                        元人民币。本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起       天内有效。

- 我们已详细审查全部招标采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标采购文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标采购文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为招标人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标采购文件，已完全明确招标采购文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

格式六：

预算总表

| 序号 | 服务内容 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 |  |  |
| 2 | 施工 |  |  |
| 3 | 监理 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |

注：投标报价所列价格需响应招标文件中的招标需求内容，合计金额应与“投标声明书”中的“投标总价”相一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                   日期：    年   月   日

格式七：

投标报价明细表等预算表式

注：投标报价明细表等预算表式的格式由各投标人自拟；如投标报价明细表中有计算错误的，在中标后按总价不变的原则进行调整，并经招标人和中标人确认，确认后的投标报价明细表作为结算依据。

格式八：

商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 招标采购文件的商务条款 | 投标文件的响应情况 | 说明 （填写：偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

- 格式九：

投标人技术商务分自评表

| 评标标准 | 投标人 情况说明 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |

注：上表“评分标准”内容参照本采购文件第四章评标办法及评分标准中对应项的内容。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

格式十：

技术条款响应（偏离）表

项目名称：                                        项目编号：

（本表对采购文件第二章招标需求中“技术参数”内容中的技术要求的响应格式表，支持文件格式自拟）

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的技术参数对照采购文件第二章招标需求中“技术参数”内容中的技术要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

格式十一：

投标人业绩

项目名称：                                   招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 甲方联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：本表后附上表所列项目业绩的中标通知书（仅提供的项目业绩为法定招标项目时需提供）、合同的复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

- 附件一：

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

- 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

- 本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。
2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。
3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。
4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。
5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。
6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。
7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

小微企业产品分项报价表

招标项目名称：                                   招标编号：

（人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 小型/微型 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / |  |  |

特别提醒：

1、本表专用于小微企业产品的评审价格扣除，若中标的，中标价格按投标价格执行。若有虚假，取消中标资格，并依法承担法律责任。

2、如果相关当事人对中标人有异议的，本表将申请公开，中标人应当向招标人、代理机构提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和社保部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“小微企业”资格确认证明。

3、生产商划型根据工信部联企业[2011]300号文件规定。

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

投标人法人或授权代表签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿

- 附件二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位______（为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：