招  标  文  件

招标编号：ZCZ-NB2021201025

项目名称：2022-2024年度宁波朗东资产管理有限公司物业零星工程

招 标 人：宁波朗东资产管理有限公司

招标代理：浙江省成套工程有限公司

二○二一年十一月

2022-2024年度宁波朗东资产管理有限公司物业零星工程

招 标 文 件

招标编号：ZCZ-NB2021201025

项目名称：2022-2024年度宁波朗东资产管理有限公司物业零星工程

招  标  人：宁波朗东资产管理有限公司                 （盖章）

法定代表人：	                                     （盖章）

招标代理单位：浙江省成套工程有限公司                 （盖章）

招标文件编制日期：           年           月           日

目 录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知	3

第三部分 招标内容及技术要求	12

第四部分 合同条款及格式	13

第五部分 附件—投标文件格式	27

第六部分 评标办法	32

- 第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》并结合项目所在地政府有关招投标的规定，受招标人宁波朗东资产管理有限公司的委托，浙江省成套工程有限公司现就2022-2024年度宁波朗东资产管理有限公司物业零星工程项目进行公开招标，欢迎国内符合资格审查条件并完全具备招标项目履约能力的投标人前来参加投标。

- 1、招标编号：ZCZ-NB2021201025

2、招标方式：公开招标

3、招标范围及要求：

3.1招标范围：2022-2024年度宁波朗东资产管理有限公司物业零星工程招标，内容包括宁波朗东资产管理有限公司下属物业项目部的土建、装修装饰、给排水、暖通空调、强弱电等专业的新建、改建、扩建及维修工程，具体委托内容以招标人书面通知为准。

3.2计划工期：具体工期以甲方书面通知为准。

3.3质量控制目标：一次性验收合格。

3.4服务期限：三年，合同每年一签，若招标人考核满意，可续签，续签期间合同主要条款仍按原合同履行。

3.5中标单位数量：2家，排序在前的2家投标人入围签署合同。本项目实行考核制，每个合同周期内累计二个月考核不合格的，招标人有权终止合同，投标人自动退出，不再另行递补。若入围的2家投标人都因考核不合格自动退出的，则重新招标。

3.6中标价格以入围的2家投标人中的最低报价作为所有入围单位的中标价格，若入围的投标人不接受以上报价的，则视为自动放弃中标资格，由排名在后的单位依次递补。

4、投标人参加本次招标活动应当具备资格审查条件：

本次招标采用资格后审，合格投标人必须符合以下资格审查条件：

1.具有独立法人资格。

2.具有建筑装修装饰工程专业承包二级以上资质。

3.拟派项目经理具有建筑工程注册二级建造师及以上资格，并具有安全生产考核合格证书（B证）

4.本项目不接受联合体投标。

5、招标文件售价：人民币300元/份。

6、购买招标文件时间：2021年11月9日至2021年11月15日，每天8:30-11:30，13:30-17:00（节假日除外）。

7、购买招标文件地点：浙江省成套工程有限公司宁波分公司（宁波市中山西路鼓楼大厦西五楼）。

8、购买招标文件须提供的资料（复印件须加盖公章）：

凡有意参加投标者，须提供以下资料，购买招标文件。超出上述规定期限的，招标人将不予受理。

授权委托书原件、经年检合格的企业营业执照副本、资质证书；

9、投标截止时间：2021年11月19日14时00分整（北京时间）。

10、开标时间：2021年11月19日14时00分整。逾期递交投标文件恕不接受。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

11、开标地点：浙江省成套工程有限公司宁波分公司开标室（地址：宁波市中山西路77号鼓楼大厦西五楼）。

联系人：钟波达  卢赞

电话：0574-87304974、87304840

邮编：315010

传真：0574-87329662

帐户名称: 浙江省成套工程有限公司宁波分公司

开户银行：中国工商银行宁波市分行鼓楼支行

帐号：3901110009200033323

- 第二部分 投标人须知

前 附 表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 程 说 明 | 1.1工程名称：2022-2024年度宁波朗东资产管理有限公司物业零星工程 1.2招标范围：2022-2024年度宁波朗东资产管理有限公司物业零星工程招标，内容包括宁波朗东资产管理有限公司下属物业项目部的土建、装修装饰、给排水、暖通空调、强弱电等专业的新建、改建、扩建及维修工程，具体委托内容以招标人书面通知为准。 1.3计划工期：具体工期以甲方书面通知为准。 1.4质量控制目标：一次性验收合格。 1.5服务期限：三年，合同每年一签，若招标人考核满意，可续签，续签期间合同主要条款仍按原合同履行。 |
| 2 | 招 标 单 位 | 招 标 人：宁波朗东资产管理有限公司 联 系 人：林老师 电 话：0574-87968952 招标代理：浙江省成套工程有限公司 地 址：宁波市中山西路鼓楼大厦西五楼 电 话：0574—87304840 87304974 传 真：0574—87329662 联 系 人：钟波达 卢赞 |
| 3 | 投标有效期：投标截止后90天 |  |
| 4 | 投标保证金：金额为：1万元人民币，投标保证金可以是转帐支票、银行汇款，须在2021年11月18日16：00时前按以下要求送达（或汇入，汇款以到账时间为准）： 收款单位：浙江省成套工程有限公司宁波分公司 开户银行：工商银行鼓楼支行 帐 号：3901110009200033323 |  |
| 5 | 每份招标文件工本费300元 |  |
| 6 | 投标文件份数：正本一份，副本四份 |  |
| 7 | 投标文件递交至：浙江省成套工程有限公司宁波分公司开标室（宁波市中山西路75号鼓楼大厦西五楼）。 |  |
| 8 | 投标截止时间：2021年11月19日14：00时 |  |
| 9 | 开标日期：2021年11月19日14：00时 开标地点：浙江省成套工程有限公司宁波分公司开标室（宁波市中山西路75号鼓楼大厦西五楼）。 |  |
| 10 | 评标办法：综合评估法(详见第六部分) |  |

A 投标人

1.合格投标人的范围

详见招标公告

2.投标委托

2.1如投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》。

3.投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B 招标文件

4.招标文件

4.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料,可能导致投标无效。

5.招标文件的澄清

5.1投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流时,可用书面或传真形式通知招标人，但通知不得迟于开标日期前15天使招标人收到，招标人将用书面或传真形式作出答复，招标人将视情况确定是否召开答疑会，或以书面形式予以答复，如有必要时可将答复内容包括提出的问题(但不标明问题查询的来源)，分发给所有取得同一招标文件的潜在投标人。

6.招标文件的修改

6.1在投标截止时间前，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行必要的澄清或修改。

6.2对招标文件的澄清或修改，将以书面或传真的形式通知已购买招标文件的每一潜在投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

6.3为使投标人有足够的时间按招标文件的补充文件要求考虑修正投标文件，招标人应在投标截止时间15日前以书面或传真的形式向已购买招标文件的每一潜在投标人发出补充文件通知；若发出通知日距投标截止日不足15日，招标人在通知中明确是否推迟投标的截止日期和开标日期。

6.4投标人收到招标文件的补充通知后，应以书面或传真（签署意见并加盖公章）形式回复招标人。

C 投标文件

7.投标文件计量单位

7.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.投标文件由商务标、技术标二部分组成

8.1商务标，包括：

（1）投标函（附件一）；

（2）商务条款偏离表（附件二）

（3）投标人认为需要说明的其他文件资料。

8.2技术标，包括：

（1）营业执照(复印件，加盖公章)；

（2）资质证书(复印件，加盖公章)；

（3）法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（附件三）；

（4）项目负责人资质证书；

（5）施工组织设计、施工方案和技术措施内容；

（6）安全文明施工规范及措施；

（7）质保承诺、后续服务方案及售后承诺；

- （8）项目管理机构组成人员组成情况；

（9）一般纳税人资质证明；

（10）承诺函（附件四）；

（11）评标办法中技术评审要求提供的得分资料；

（12）投标人认为必要的其它资料。

9.投标内容填写说明

9.1投标文件按统一格式填写，将商务部分、技术标按第8条要求顺序分别装订成册。

10.投标报价

投标报价采用下浮率形式，下浮率范围为1-5%。工程结算原则如下：

1、采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价依据（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》及相关及现行有关造价规定、文件。

2、工程取费类别按工业与民用建筑工程三类考虑，企业管理费费率按三类中值计取，施工组织措施费按各相关专业弹性区间中值计取（其中安全文明施工费按“市区一般工程计取”，不计取提前竣工增加费、特殊地区增加费和创标化工地增加费），上述费率均按《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》(浙建建﹝2018﹞61号)和《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（浙建建发﹝2019﹞92号）规定的费率计入，税金按9%计入。

3、材料、机械价格按施工期《宁波建设工程造价信息（综合版）》平均除税信息价取定如宁波市材料除税信息价无的，则取《浙江造价信息》中的除税信息价，无价材料（设备）以市场除税价计取。

4、考虑本工程为零星改造、维修等工程，人工单价按180元/工日进行补差，参与总价下浮。

5、零星点工单价按300元/工日计取，不参与总价下浮。

6、机械台班单价120挖机按1200元/台班计取，180挖机按1600元/台班计取，200挖机按1800元/计取，不参与总价下浮。

11.投标保证金

11.1投标保证金金额为：1万元人民币。

11.2投标保证金可以是转帐支票、银行汇款，须在投标人须知前附表规定的时间前按以下要求送达（或汇入，汇款以到账时间为准）：

收款单位：浙江省成套工程有限公司宁波分公司

开户银行：工商银行鼓楼支行

帐    号：3901110009200033323

11.3未按第11.1和11.2条要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效。

11.4中标候选人提交的投标保证金，在发包方与中标方签订了经济合同并后退还。

11.5其它投标人提交的投标保证金，将在中标人公示结束后10个工作日内退还。

11.6发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

- 开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书。

（2）中标方不按本须知第24条规定签约。

（3）投标人在投标期间有弄虚作假、串标、哄抬标价等违规违法行为。

12.投标文件的有效期

12.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

12.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面或传真的形式进行。按本须知第11条规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

13.投标文件的签署及规定

13.1组成投标文件的各项资料(本须知第8条中所规定)均应遵守本条。

13.2投标人应填写全称，同时加盖印章。

13.3投标文件中规定由法人代表签字的地方必须由法定代表人或授权委托人签署。

13.4投标文件一式5份。其中正本1份,副本4份。

13.5投标文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”或“副本”字样。

13.6投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

13.7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

D 投标文件的递交

14.投标文件的密封及标记

14.1.1投标文件的商务标、技术标分别装订成册并分别装袋密封。

14.1.2包封封口处应有法定代表人或授权委托人的签字或印章或投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称,并注明“开标时启封”字样。

- 投标截止时间

15.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达到指定的投标地点。

15.2招标人推迟投标截止时间时，将以书面(或传真)的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

15.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

16.投标文件的修改和撤回

16.1投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标人者，招标人可以予以接受，但不退还投标文件，并且撤标的投标人，保证金将被没收。

16.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标代理，同时应在封套上标明 “修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

16.3撤回投标应以书面(或传真、电报)的形式通知招标人。如采取电报或传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达招标人或邮电到达日戳为准。

16.4投标后至投标文件有效期结束前，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

E 开标及评标

17.开标

17.1招标人按招标文件规定的时间、地点并在有关部门监督下公开开标。开标仪式由招标人主持，招标人、投标人代表及有关工作人员参加。

17.2投标人的法定代表人或其授权代表必须参加开标仪式。

17.3投标人应提前向招标人提交相关原始证件资料，以便招标人在开标前有充裕的时间来确定投标人的真实身份。招标人校验下列资料原件：

法定代表人的身份证或其委托代理人的身份证及法定代表人授权委托书；

17.4违反本须知第17.2款规定的投标人将被视作自动放弃投标。

17.5违反本须知第17.3款规定的投标人将被视作不响应招标文件要求，招标人将拒绝其投标。

17.6开标前查验投标文件密封情况，确认无误后开标。招标人在开标仪式上先开启技术标，技术标评审结束公布结果后，再开启商务标，公布投标人的名称、投标价格、工期及其投标的修改等，招标人将做唱标记录。开标结束后，投标文件资料送评标室由评标委员会评审。

18.对投标文件的初审

18.1评标委员会将根据评标办法附表1的《重大偏差项目表》对各投标人的投标文件进行初步审查，初步审查合格的投标人进入下一阶段的评审。

18.2通过初步审查的投标文件确定为实质上响应招标文件要求，评标委员会将对投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

18.2.1如果投标函中的内容与其它附表、附录中的内容不一致时，以投标函中的内容为准。

18.2.2 当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.3 按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价。经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，则评标委员会将把修正后的投标报价视作该投标人的最终报价，参与评标，但该投标人最终将丧失其中标资格。

18.4与招标文件有重大偏差的投标文件将被拒绝，这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏差的细微偏差，即投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其它投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

18.5招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

18.6投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

18.7投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

（1）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（2）无法定代表人出具的授权委托书的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人名称或组织结构与报名时或资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（8）招标文件明确规定可以废标的其他情形。

19.投标的澄清

19.1评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

19.2必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人的法定代表人或其授权代表人的签名或盖章，并将作为投标内容的一部分。

19.3投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，评标委员会应当作废标处理，并不允许投标人通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

19.4拒绝应招标人的通知到场进行答疑和澄清或不派员到场答疑和澄清的，导致评标委员会无法对其投标进行评议的，将被作为废标处理。

20.评标

20.1招标人根据招标货物特点依法组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由招标人、技术、经济专家和其他有关方面的代表组成。

20.2本次招标采用的评标办法详见本招标文件《评标办法》。

21.评标过程保密

21.1开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

21.2在评标期间，投标人企图影响评标委员会成员的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

F 中标

22.中标的标准

详见评标办法。

23. 中标、中标通知

23.1在投标有效期内，招标结果经管理机构核准后,由招标人向中标人发出中标通知书。通知也可以传真的形式，但需要以书面确认。

23.2招标人向中标人发出中标通知书，招标人对落标的投标人不作落标原因的解释。

23.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

23.4各中标单位需向招标代理机构缴纳中标服务费，中标服务费为壹万元整，该费用须在中标通知书发出前一次性付清。

24.签订合同

24.1中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

24.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

- 履约保证金

无。

26.异议和投诉

26.1投标人或者其他利害关系人认为招标文件内容违法或者不当的，应当在递交投标文件的截止时间十日前向招标人提出异议。

26.2投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，应先向招标人提出质疑。

- 第三部分 招标内容及技术要求

1、招标范围：2022-2024年度宁波朗东资产管理有限公司物业零星工程招标，内容包括宁波朗东资产管理有限公司下属物业项目部的土建、装修装饰、给排水、暖通空调、强弱电等专业的新建、改建、扩建及维修工程，具体委托内容以招标人书面通知为准。

2、计划工期：具体工期以甲方书面通知为准。

3、质量控制目标：一次性验收合格。

4、服务期限：三年，合同每年一签，若招标人考核满意，可续签，续签期间合同主要条款仍按原合同履行。

5、中标单位数量：2家，排序在前的2家投标人入围签署合同。本项目实行考核制，每个合同周期内累计二个月考核不合格的，招标人有权终止合同，投标人自动退出，不再另行递补。若入围的2家投标人都因考核不合格自动退出的，则重新招标。

6、中标价格以入围的2家投标人中的最低报价作为所有入围单位的中标价格，若入围的投标人不接受以上报价的，则视为自动放弃中标资格，由排名在后的单位依次递补。

- 第四部分 合同条款及格式

甲方：宁波朗东物业服务有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》，结合本工程的具体情况，为明确双方职责，确保工程质量，经双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。

一、工程项目

l、项目名称：2022-2024年度宁波朗东资产管理有限公司物业零星工程

2、施工地点：

3、工期：

4、质量要求：

二、承包范围和内容

1、乙方承包内容为：宁波朗东资产管理有限公司下属物业项目部的土建、装修装饰、给排水、暖通空调、强弱电等专业的新建、改建、扩建及维修工程，具体委托内容以招标人书面通知为准。

2、零星项目分计划与紧急二类，具体由甲方根据工程需要确定。

3、计划零星项目由甲方以工作联系单的形式，明确具体内容及范围（包括工程量、工期要求、质量标准、材料要求等）。乙方根据项目需要，提供相关资料．经甲方审核、确认后，及时组织实施。

4、紧急零星项目，根据甲方提出的项目具体内容，双方在现场协商决定有关事项。甲方、乙方在事后提供工作联系单确认。

5、对于因乙方责任的工期延误，乙方除承担延期责任外，以延期一天按结算总价的千分之三罚款。

6、上述工作联系单、项目实施方案是双方合同费用结算的依据之一。作为合同附件是本合同的组成部分。

三、本合同的期限：

年   月     日起至      年    月    日

四、项目费用结算方式

1、中标下浮率：        。

2、工程结算原则如下：

（1）采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价依据（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》及相关及现行有关造价规定、文件。

（2）工程取费类别按工业与民用建筑工程三类考虑，企业管理费费率按三类中值计取，施工组织措施费按各相关专业弹性区间中值计取（其中安全文明施工费按“市区一般工程计取”，不计取提前竣工增加费、特殊地区增加费和创标化工地增加费），上述费率均按《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》(浙建建﹝2018﹞61号)和《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（浙建建发﹝2019﹞92号）规定的费率计入，税金按9%计入。

（3）材料、机械价格按施工期《宁波建设工程造价信息（综合版）》平均除税信息价取定如宁波市材料除税信息价无的，则取《浙江造价信息》中的除税信息价，无价材料（设备）以市场除税价计取。

（4）考虑本工程为零星改造、维修等工程，人工单价按180元/工日进行补差，参与总价下浮。

（5）零星点工单价按300元/工日计取，不参与总价下浮。

（6）机械台班单价120挖机按1200元/台班计取，180挖机按1600元/台班计取，200挖机按1800元/计取不，参与总价下浮。

五、工程款支付及结算

1、本零星施工工程无预付款，按结算价格付款，乙方需提供增值税专用发票。

2、本项目一个月结算一次，项目部必须每月25日前报送审计当月（或前一月25日之后）已完工程的送审资料，由审计在次月5日前出具审计报告，支付当月审定金额的97.5%,余下2.5%在质保期满后七个工作日内支付，质保期为一年，质保期到期后工程无质量问题支付。每项费用支付前乙方应按甲方要求先行向甲方开具增值税发票。

六、项目验收

1、项目施工过程中，甲方应安排项目负责人，负责检查、监督、协调及施工现场的安全管理，乙方应遵从甲方人员的意见，并做好备忘录。

2、项目全部完成后，乙方首先应进行自检，自检合格后，甲乙双方进行现场验收，双方签字办理签证。

3、项目验收，应根据工作联系单上明确的验收规范，在每个项目完工后，由双方及时验收。并办理项目质量验收单及工程项目竣工单等签证。项目质量验收单及工程项目竣工单是双方合同费用结算的依据之一。

4、本合同采用质量否决制，即由于乙方责任的质量问题，甲方不予验收，并由乙方负责返工，返工造成的直接损失由乙方承担。

七、双方权利和义务

甲方：

l、委派项目负责人（包括安全负责人、技术负责人，以下均称甲方代表）全面负责施工现场的技术质量、工程管理和安全监护。

2、组织对乙方进行工程施工前的安全交底、技术交流。

3、提供施工现场总的施工用水源、电源。

4、协调处理施工场地周围设备、建（构）筑物的保护工作。

5、负责工程量增减签证手续，负责中间验收、竣工验收和其他必须的签证。

乙方：

1、乙方应保证一定积极配合甲方的具体调度，尽量做到随叫随到。保证在甲方规定的时间内，安全，保质，保量地完成甲方提出的紧急施工任务

2、乙方根据施工项目的内容及国家、地方和甲方的有关规定，制定相应的项目施工方案和措施，乙方内部审核批准后报甲方审核。

3、指定施工项目的安全负责人、技术负责人必须全面负责本项目的技术质量、施工管理、安全监护。

4、乙方按甲方代表书面形式的指令、通知和要求组织施工，乙方的要求、请求和通知以书面形式送交甲方代表，甲方代表在回执表上签署姓名和收到时间后生效。

5、按甲方的要求做好施工现场周围设备、建（构）筑物的保护工作。保护好已竣工未交付甲方的已完工程和成品，保护期发生损坏，乙方自费予以修复。

6、文明安全施工。乙方应按甲方施工现场管理要求文明施工，保证施工现场整洁，做到工完料尽场地清。

7、乙方应服从甲方的管理和监督，按工艺要求做好有关材料和成品的检查工作。

8、向甲方代表提供工程进度计划及材料、成品、半成品等进场计划，用水、用电计划等，并及时送甲方代表确认。

9、乙方必须保证文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前现场必须清理干净；乙方必须按照国家相关规定要求规范安全施工，施工期间的安全责任均由乙方负责。

八、事故责任与处理

1、划分双方责任的原则是“谁施工谁负责安全”。

2、若由于甲方原因造成人员伤害或设施损坏，则由甲方负责及处理。

3、由于乙方安全措施不力造成的事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。除甲方原因导致的安全事故外，如果任何受害人因安全生产事故遭受人身或财产损害向甲方提出索赔要求，则乙方应负责处理该索赔事件，并保证甲方免受此索赔的损害。

4、由于乙方人员违反安全规程、违章作业造成甲方设施损坏，或人员的伤亡事故，则由乙方承担全部责任，甲方负责处理。

5、由于甲方原因造成乙方人身或设备事故，乙方负责处理，甲方承担责任并配合处理。

6、因乙方自身技术原因造成的损失，所产生的费用由乙方自行承担，与甲方无关。

7、有关事故的责任认定遵照国家相关规定。

九、廉政条款

1、甲、乙双方在履行所签订的合同时，必须严格执行党和国家的方针、政策，加强对本单位人员的思想教育、法制教育和遵纪守法、勤政廉政建设。

2、甲方人员在对乙方进行工作量核定、质量监督和验收等工作时，均应严格按照合同要求和有关标准规范进行。

3、乙方人员在甲方单位工作期间，要遵守甲方的有关规章制度。乙方人员不得为求经济效益，以任何形式向甲方人员请吃请喝、行贿、送礼或变相的各种好处，建立不正常的私人关系。

十、违约、索赔和争议

- 1、乙方未按约定时间开始施工或未如期按计划保质保量完成则视为违约，乙方需按日向甲方支付合同款的1%作为逾期完工违约金，超过三十天未能按约定完工，则甲方有权单方面提出解约，并要求乙方支付合同款的30%作为违约金。如因甲方原因影响工作进展和质量，乙方免责，施工工期相应顺延。

- 2、乙方在规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题负责无偿修理。如乙方逾期未履行保修义务的，甲方可在保修金中扣除向第三方支付的维修费用，保修金不足支付的向乙方追偿。

3、本合同生效后，除不可抗拒的因素外，双方务必严格遵守，全面履行，不得单方面任意变更或解除合同。本合同变更、解除均按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。

4、双方在履行合同时发生争议就通过友好协商方式进行解决，协商或调解不成的，依法提交甲方所在地人民法院管辖。

十一、补充条款

1、施工的安全管理程序

（1）园区所有公共作业均应设置“正在施工”警示标识。

（2）因公共作业造成通行不便的，除设置警示标识外，还应加护栏防护，当下挖深度达到30cm 时应进行封闭防护。

（3）高空作业要进行资质、安全措施审查，除设置警示标识外，应用围栏（高度80cm-100cm）防护并有专人守护，检查吊床绳是否牢固，防止工具或建筑物品落下伤人。

（4）装修单位施工时禁止电源线的乱搭乱接，防止火灾的发生和机械的伤害。施工现场需配备的灭火器（50 平方米以内：1 瓶；50-100 平方米：2 瓶；100 平方米以上配3 瓶）明火作业需开有效动火证。

（5）对有尖锐物体外露等综合性危险的公共作业，应做到封闭式防护，并有专人负责巡查。

2、本项目实行考核制，每个合同周期内累计二个月考核不合格的，招标人有权终止合同，投标人自动退出，不再另行递补。若入围的2家投标人都因考核不合格自动退出的，则重新招标。

3、中标价格以入围的2家投标人中的最低报价作为所有入围单位的中标价格，若入围的投标人不接受以上报价的，则视为自动放弃中标资格，由排名在后的单位依次递补。

十二、合同生效及其他

本合同一式 肆 份：甲方 贰 份：乙方 贰 份，双方签字盖章后生效。

附件：廉政合同、安全生产协议、考核制度

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：    法定代表人或委托代理人（签字）：

经办人：                            经办人：

合同签订日期：	                    合同签订日期：

附件：廉政合同

廉政合同

项目名称：

项目地址：

发包单位名称（以下称甲方）：

承包单位名称（以下称乙方）：

为加强公司生产经营活动的廉政建设，规范合约双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法专违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、工程施工、材料和设备采购、服务外包和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设和各项规定。

（二）严格执行本项目发包人承包人双方签订的        （施工合同、采购合同、代理合同、服务合同等）合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者除外，双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料设备供应、服务外包中工程量和服务时间变动、验收、质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家利益，违反工程建设和外包服务的管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的超标准的宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务和服务外包等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行国家有关方针、政策，尤其是有关强制标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  双方约定日常监管由甲、乙双方的监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条  本合同作为                       合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该合同终止。

第八条  本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

| 甲 方 （盖 章）： |  | 乙 方 (盖 章)： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： |  | 法定代表人或委托代理人（签字）： |  |
| 经办人： |  | 经办人： |  |
| 日期： |  | 日期： |  |

附件：安全生产协议

安全生产协议

一、承包单位

项目名称：

项目地址：

发包单位名称（以下称甲方）：

承包单位名称（以下称乙方）：

为在《                 》的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲乙双方特此签订安全生产协议：

二、甲方的权利

（一）有权进入乙方生产作业现场检查安全生产工作，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。

（二）有权对检查中发现的违章、冒险作业等安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正。

（三）有权对检查中发现的事故隐患，责令乙方立即排除或者对乙方下达整改意见。

三、乙方的权利

（一）依法自主行使安全生产管理工作。

（二）有权要求甲方统一协调涉及双方的重大安全生产问题。

四、甲方承担的责任和义务

（一）为乙方提供符合国家有关安全生产规定的生产场地和设备设施。

（二）按照《安全生产法》的规定，对乙方的安全生产工作统一协调、管理。

五、乙方应承担的责任和义务

（一）应当具备《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不得擅自将承包标转包给其它单位或个人，不得擅自将产生职业病危害的作业转移到甲方。

（二）应自觉接受国家和地方政府有关部门的监督管理；按照《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》的规定主动配合、支持发包单位对安全生产工作的统一协调、管理，主动配合、支持企业的安全监督管理；对承包项目的事故和违法行为全面负责。如因承包单位的责任造成的工伤事故或其安全生产违法行为导致发包单位被地方政府处罚，承包单位应按罚款额赔偿发包单位，当月单项结算，并承担其它相关责任。

（三）应保障《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》赋予从业人员的权利，不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业以及在紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或侵害从业人员的合法权益；依法为从业人员办理工伤社会保险事宜；保障《安全生产法》赋予工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督的权利。

（四）主要负责人对本单位安全生产工作应当履行《安全生产法》第十七条规定的六条职责：

1、建立、健全本单位安全生产责任制；

2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

4、保证本单位安全生产投入的有效实施；

5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

7、及时、如实地报告生产安全事故。

（五）应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，包括用于建设项目安全设施、消除隐患、治理有害作业环境、配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费等，应予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

（六）应当按照《安全生产法》规定设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员，主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。从事特种经营的，主要负责人和安全生产管理人员，依照规定由政府主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

（七）应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（八）应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施，工作过程可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和相关待遇。

（九）特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

（十）应遵守《安全生产法》以及其它法律、法规的有关规定。

六、约束条件

（一）甲方有权对乙方安全生产工作进行检查，并对乙方服务范围的安全生产工作实施品质考核，考核不达标，将根据服务合同中考核细则内的安全生产考核项实行扣除品质分处理。如乙方在甲方书面限定的整改期限届满仍未达到标准的，甲方有权结合服务招标书及服务合同的相关安全约定，给予双倍处罚或解除服务合同，并无需支付该期未达标部分的服务费用。甲方依此解除本协议的，乙方还应承担年度总服务费用5%的违约金，该违约金由甲方先行由乙方的履约保证金和未支付的费用中抵扣，不足部分则由乙方另行向甲方支付。

（二）因乙方在日常工作中因人为因素给甲方设施设备、物品及业主造成损失，乙方应承担赔偿责任。

七、双方约定的其他条款

乙方不得在甲方提供的作业区域内从事危险物品的生产、经营、储存等业务。

八、争议解决方式

如若甲乙双方对本协议的执行发生异议，先由双方协商解决，如若协商无法解决，由本协议签订地人民法院诉讼解决。

九、本协议书经甲方和乙方法人代表签字后生效。本协议书1式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

十、因乙方在日常工作中因人为因素给甲方设施设备、物品及业主造成损失，乙方应承担赔偿责任。

| 甲 方 （盖 章）： |  | 乙 方 (盖 章)： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： |  | 法定代表人或委托代理人（签字）： |  |
| 经办人： |  | 经办人： |  |
| 日期： |  | 日期： |  |

附件：考核制度

考核制度

一、工程验收条件

1、规定项目现场及周围环境进行踏勘，通过勘察和验收对维修标准、质量是否达到要求；

2、工程验收标准以具体工程改造方案进行验收，所有改造工程标准进行验收。

二、考评管理

项目部负责人每月对供应商进行综合考评，以《验收考核表》形式上报安全品质部，由安全品质部抽查并汇总。评价的内容应包括但不限于以下内容：

1、服务质量；

2、工程质量；

3、安装维修率；

4、维保保养情况。

附：考核评价表

宁波朗东资产管理有限公司供应商评价表

| 项目部 |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商类别 | 零星工程 | 评估周期 |  |  | 每月 |  |
| 执行合同 | 物业零星工程招标合同 | 评估日期 |  |  |  |  |
| 考 核 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| 评估项 | 评估内容 |  | 分值 | 扣分描述 |  | 得分 |
| 安全项 | 符合国家安全生产规范标准 |  | 10分 |  |  |  |
| 进度项 | 1、响应速度10分 2、工程进度/供货速度20分； |  | 30分 |  |  |  |
| 质量项 | 工程质量/产品质量 |  | 40分 |  |  |  |
| 售后项 | 1、完成情况10分； 2、响应速度10分； |  | 20分 |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目部意见 |  |  |  |  |  |  |
| 物管部意见 |  |  |  |  |  |  |
| 分管副总意见 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、每发现一项不符合扣2分，扣完为止，扣分在事项发生当时完成，本表作月终统计用，项目部须做好事项记录，保留必要的文字或影像资料备查，供应商签字确认。若供应商有异议须在接到签确通知后3天内报至物管部，逾期视作默认。 2、严重安全问题或因安全原因给公司造成损失的一票否决，判定不合格。 3、计分方式为各项目部评分的平均分，得分 85-100 分继续保留供应商；得分 70-85分要求改进，视改进结果决定；得分 70 分以下视为不合格，作为合同执行资料记录在案。 |  |  |  |  |  |  |

- 第五部分 附件—投标文件格式

附件一：

投标函

：

（投标单位全称）授权

（授权代表姓名）              （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的招标编号为   招标的有关活动，并对               货物及服务进行投标。为此,一旦我方中标，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1.提供投标须知规定的全部投标文件：

投标书正本1份，副本4份。

- 投标下浮率为：      %。

3.合同执行过程中，所有减免税收益全部归发包人所有，我方承诺积极配合发包人办理减免税手续。

4.工期：                                             。

5.保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

6.保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

7.愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

8.本投标自开标之日起 90 天内有效。

9.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：           电话：               传真：

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或印章)：

日  期：

附件二：

商务条款偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位全称(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字或印章)：

日期：

附件三：

法定代表人身份证明书或法定代表人授权书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

电话号码：

成立时间：                      年                 月              日

经营期限：

姓    名：              性别：        年龄：       职务：

系                       (投标人名称)                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖章)

日  期：         年        月       日

法定代表人授权书

：

(投标单位全称)法定代表人         授权              (授权代表姓名)为授权代表,参加贵处组织的

项目(招标编号)招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位全称(公章)：

日  期：

附：

授权代表姓名:

职    务:

详细通讯地址:

邮政编码:

传    真:

电    话:

附件四：

承诺函

我公司对招标文件中约定的以下内容承诺无异议，完全满足：

1、本项目实行考核制，每个合同周期内累计二个月考核不合格的，招标人有权终止合同，投标人自动退出，不再另行递补。若入围的2家投标人都因考核不合格自动退出的，则重新招标。

2、中标价格以入围的2家投标人中的最低报价作为所有入围单位的中标价格，若入围的投标人不接受以上报价的，则视为自动放弃中标资格，由排名在后的单位依次递补。

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位全称(公章)：

日  期：

# 第六部分 评标办法

本评标办法将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》和七部委第12号令《评标委员会和评标办法暂行规定》，并结合项目所在地政府有关招投标的规定和招标项目的实际情况制定。

一．总则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；评标活动依法进行，评标过程严格保密；评标活动及当事人接受依法实施的监督。

二．评标组织

评标委员会：评标委员会依法组建，负责本次招标的评标活动，并向招标人推荐中标候选人。

三．评标工作任务

1.初步评审

（1）投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无重大偏差；如有重大偏差项目之一者，作废标处理，不予进入详细评审。

重大偏差项目详见附表1。

（2）对存在细微偏差的投标文件，通知其投标人进行必要的澄清和补正。

2.详细评审

（1）资格审查部分

对经过初步评审、重大偏差项目审查，合格通过的投标单位进行资格审查评审。

- 技术分评审

对资格审查合格的投标单位按照招标文件附表2规定的技术分评分要求进行评审。

（2）商务分评审

对各投标单位按照招标文件附表2规定的商务分评分要求进行评审。

- 中标人的确定：投标人的评标得分=商务分+技术分，根据评标得分高低排定顺序。如遇得分并列，以商务分高者优先；如又遇商务分相同，则以抽签决定排序。

3. 决标

本次招标确定中标人2家，中标价格以入围的2家投标人中的最低报价作为所有入围单位的中标价格，若入围的投标人不接受以上报价的，则视为自动放弃中标资格，由排名在后的单位依次递补。

- 附表1：

重大偏差项目表

| 序号 | 项目内容 | 招标文件要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按招标文件要求提交投标保证金的 | 见招标文件 |  |
| 2 | 投标有效期不足 | 90天 |  |
| 3 | 投标文件的组成不符合招标文件的要求 | 投标须知第8条内容 |  |
| 4 | 工期不能满足招标文件要求 |  |  |
| 5 | 投标文件无法人代表或其授权人签字及未按招标文件要求加盖公章的 |  |  |
| 6 | 投标文件附有招标人不能接受的条件 |  | 须由三分之二以上评委认定 |
| 7 | 不符合招标文件规定的其它实质性要求 |  | 须由三分之二以上评委认定 |
| 8 | 招标文件《第四部分 合同条款及格式》的所有条款内容 | 响应，并不得偏离 |  |
| 9 | 本项目的税金按照9%计取 | 投标时提供一般纳税人证明 |  |
| 10 | 投标人的投标报价超过报价范围的 |  |  |

- 附表2：

技术分评分要求

| 类别 | 序号 | 评审内容和标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（60分） | 1 | 施工组织设计、施工方案和技术措施内容 | 0-20 |
|  | 2 | 安全文明施工规范及措施 | 0-15 |
|  | 3 | 后续服务方案及售后承诺 | 0-15 |
|  | 4 | 人员配置情况：岗位配置的合理性，人员的充足性及专业性 | 0-7 |
|  | 5 | 质保期承诺：根据投标人提供的质保期年限承诺进行评审，每年得1分。 | 0-3 |
| 商务分（40分） | - 评标基准价=满足招标文件要求且参与评审的最高的下浮率。 - 其他投标投标人的价格分统一按照下列公式计算： 商务分=(参与评审的价格/评标基准价)×40 |  | 40 |