竞争性磋商采购文件

项目编号：NSZB[2022]310

项目名称：周公宅防汛楼房屋维修项目

招标人：宁波市水库管理中心

采购代理机构：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

2022年12月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  磋商需求	3

第三章  供应商须知	7

第四章  评审办法及评分标准	15

第五章  合同主要条款	17

第六章  磋商响应文件格式	35

第七章  工程量清单（另册）	50

# 第一章  竞争性磋商公告

宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司受宁波市水库管理中心委托，就周公宅防汛楼房屋维修项目进行竞争性磋商采购，欢迎合格的供应商参加。

一、项目编号：NSZB[2022]310

二、项目基本情况：

1.项目概况：本项目建安工程造价272674元，建设规模：/；建设地点：位于浙江省宁波市周公宅水库。

2.招标范围：周公宅防汛楼房屋维修项目施工图及工程量清单范围内的施工内容及保修期服务(详见施工图及工程量清单)。

本次招标建安工程造价：272674元。工程承包方式：总承包。

3.施工总工期：60日历天。

4.质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格。

5.安全要求：合格。

三、供应商资格要求：

1.供应商具有合法有效的企业营业执照、安全生产许可证，具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

2.拟派项目负责人1名；

3.供应商及其法定代表人、拟派项目负责人不得具有被相关行政主管部门处罚且限制在宁波行政区域内投标的违法行为记录，并在处罚有效期内的情形；

4.供应商及其法定代表人、拟派项目负责人不得为失信被执行人；

5.本次招标不接受联合体投标。

四、磋商文件的发售：

1、获取磋商文件时间：2022年12月26日至2022年12月30日，上午09：00时至11：30时;下午13：30时至16：00时(双休日及法定节假日除外)。

2、获取磋商文件方式：凡有意参加响应者，应在获取磋商文件时间内到采购代理机构现场报名领取磋商文件，未按规定报名的响应将被拒绝。

3、磋商文件售价：500元。

4、有关本项目磋商的其他事项，请与采购代理机构联系。

五、响应截止时间及响应文件的递交方式：

1.提交响应文件截止时间及响应截止时间：2023年1月5日14点00分（北京时间）。

2.地点：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂日湖中心1号楼15楼）逾期送达或未密封的响应文件将予以拒收（或作无效响应文件处理）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

本次采购活动有关信息在“浙江政府采购网”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、“宁波政府采购网”（http://www.nbzfcg.cn/）上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系

招标人：宁波市水库管理中心

联系人：柳老师

地址：宁波市江北区环城北路西段493号

采购代理人：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

联系人：赵琦、杨静雯、李娜

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂日湖中心1号楼15楼

电话：0574-87384499

# 第二章  磋商需求

- 内容清单

1、项目要求

| 招标范围 | 周公宅防汛楼房屋维修项目施工图及工程量清单范围内的施工内容及保修期服务(详见施工图及工程量清单)。 |
| --- | --- |
| 招标控制价 | 人民币272674元。 |
| 推荐成交供应商 | 1家 |

注：①项目具体要求、参数、型号以竞争性磋商文件、工程造价咨询报告书以及现场为准。

②各供应商应自行组织踏勘现场，充分了解项目实施位置及情况，并根据实际情况自行报价，合理损耗量及其他影响响应报价的所有相关费用均列入本次报价中。

- 作业要求

1、内外墙修复、吊顶修复及屋面防水修复。

2、材料参考品牌为：

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石膏板 | 泰山、江苏福庆、江苏韩式 |
| 2 | 轻钢龙骨 | 泰山、江苏福庆、江苏韩式 |
| 3 | 玻璃 | 宁波江花、宁波创伟、东升玻璃 |
| 4 | 铝扣板 | 百御居、东灿、豪亚 |
| 5 | 涂料 | 立邦、多乐士、三棵树 |
| 6 | 防水卷材 | 东方雨虹、大禹、宏源 |

备注：供应商在投标文件中应明确所选用材料的品牌。其中采购人材料参考品牌指的是采购人拟采用的材料的档次，欢迎其他同等档次及以上的品牌投标。

3、施工期间不得损坏原有的设施设备，须采取保护措施。

4、施工期间，无条件服从防汛调度，不得影响防汛正常运行，由此产生的费用供应商自行承担。

5、文明作业、环境保护要求

周公宅水库作为重要水源地，供应商在作业中应在确保安全和质量的同时，还要重视文明作业和环境保护，作业过程应满足如下要求：

5.1文明作业

①供应商应文明作业，作业现场周边必须进行围护，符合安全要求方可进行作业。

②作业人员的衣装要穿戴整齐，严禁酒后进入现场作业，严禁赌博、酗酒、打架、斗殴。

③尊重当地的风俗习惯，处理好与当地居民关系，做到互相尊重，互相体谅，保持团结友好关系。

④提倡和坚持文明作业，实行规范化作业，作业现场保持整洁、有序，各工作面要做到工完场清，活完料清。

5.2环境保护

①作业现场堆放的机件、材料要整齐，清洗设备后的污油不能随处乱倒，生产、生活污水排放要统一安排，各种作业垃圾应倒在指定的位置，作业现场使用的材料、机具摆放整齐，作业后不使用的材料应及时堆放好，废料清离现场，做到每天下班时现场清理干净，保持现场整洁卫生，严禁作业现场一片混乱，作业现场公共场所保持清洁有序。

②作业设备及时整理干净并堆放整齐。

③根据饮用水源地保护要求，若服务期间经招标人核实存在因供应商工作导致的环境污染问题，每发现一次，招标人有权视情节严重程度处以1000-20000元的罚款，该部分款项在项目结算时进行扣除，供应商须无条件接受处罚并无条件配合完成整改工作，期间产生的费用由供应商承担。

- 人员及设备要求

1、人员要求

1.1本项目需至少配备项目负责人、技术负责人、质量员、施工员、安全员各1名，其他岗位及人员由供应商自行考虑配备，配备的服务队伍需满足项目专业作业要求。

1.2各岗位人员职责及分工应明确，工作应落实到位，由项目负责人全面负责本项目现场和管理协调工作，组织安排现场的一线作业人员和其它辅助作业人员。

2、设备要求

供应商需结合项目需求配备运输、起吊等专用设施设备，确保项目的顺利开展。

- 质量控制及验收要求

1、质量控制

1.1供应商须严格按照行业规范要求执行，建立规范的台账资料，完善台帐记录、保留齐全、并能配合招标人及上级部门检查。

1.2根据招标人的管理规定与服务要求，制订切实可行的施工方案。

1.3	确保工程质量，达到按国家施工验收规范一次性验收合格的质量要求

2、验收要求

2.1供应商应按招标人要求在具备竣工验收条件后免费提供完整的符合有关部门要求的纸质竣工资料和竣工图纸（提供的纸质资料份数需满足招标人要求，另需提供含上述完整竣工资料的电子光盘2张）。所有竣工资料要求做到真实、完整。竣工资料备案将由供应商完成。

2.2招标人组织项目验收，供应商应配合招标人完成验收工作并协助完成工程移交等相关手续, 期间供应商应做好已完工程的保护、维养工作。

- 保险及安全要求

- 保险要求

1.1供应商须对因实施本合同工程而可能造成的财产的损失和损害或人员的死亡或伤残进行投保。若发生财产损失、损害或人员死亡、伤残的，由供应商自行承担与招标人无涉。

2、安全防控要求

2.1作业现场必须严格遵守安全技术有关管理制度，由项目负责人直接负责安全制度的落实，作业人员统一指挥，坚守工作岗位认真操作，工地设专职安全员，项目部定时进行检查监督，作业人员须熟悉单项的业务技术知识和安全操作方法，严格遵守各项安全操作规定。

2.2各人员必须遵守安全操作规程，做到如下安全作业要求：

①工作人员进入现场必须戴安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动保护用品，各工种之间不得相互替代。

②每日作业前先检查电源、机械设备、钢索、器具等是否完好无损伤，起重设备工具、钢索等使用前进行检查是否正常；室外电气设备有防雨防潮设施，禁止一闸多用；严禁用普通导线代替保险丝或不按规定型号更换保险丝。

③作业人员在坡度作业时，禁止上、下层乱抛工器具和物件，高空作业必须拴好安全带，安全带必须悬挂于作业面以上高度，并有专人监护，上方有人作业，下方必须设置可靠挡板等防护设施，不然不得进行工作。

④防水工、电工、油漆工等作业人员必须正确穿戴防护用品。

⑤设备起吊前物件要捆扎牢固，避免冲击晃动；进行钢丝绳拆除、安装等临边作业时必须系好安全带，安全带挂钩必须悬挂于作业作业面以上可靠位置，无可靠挂点时加设安全绳。

⑥要严格执行班前、班中、班后的三检制度，及时排除各种不安全事故隐患（三检查指：一是检查安全用电及周边环境，二是检查作业中的安全质量情况，三是检查下班时工完场清，不留后患）。

- 商务要求

1、报价要求

1.1本项目报价形式采用浮动率报价方式。投标时，供应商须招标文件提供的全费用综合单价控制价表（详见工程量清单）进行统一浮动率报价。投标报价采用所有清单统一浮动率，若有各单项的浮动率不一致或者投标浮动率≥0的，将被视为投标无效。

1.2供应商应根据招标文件要求，按招标文件格式提供投标报价清单。凡影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。中标后，供应商不得以不完全了解招标文件、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或延长供货时限等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由供应商承担，招标人不另行支付。

1.3如有需要，供应商可以自行踏勘现场，相关费用自行承担。

1.4施工期间作业人员的食宿由供应商自理，请供应商在报价时综合考虑。

2、履约保证金

履约保证金：合同金额的1.0%。

履约保证金形式：银行保函、汇票或银行转账。

履约保证金收取：在合同签订后5个工作日内提交。

履约保证金退还：验收完毕后退还。

3、结算及付款方式

3.1结算方式

本项目采用全费用综合单价招标，工程量按实结算的方式，最终结算金额=全费用综合单价×中标浮动率×实际发生的工程量（工程量以第三方审定为准）。

3.2付款方式

3.2.1预付款：金额为合同价款的10%（扣除单独支付的暂列金）。合同签订后，供应商按合同约定办理相关保险及履约担保，招标人收到供应商提供的保险凭证及担保凭证后拨付项目预付款。

3.2.3进度款的支付

项目完工验收合格后，工程款支付至已完工程价款的80%，结算审定后支付至结算审定价的98.5%，剩余款项作为质量保证金。质量保证金待缺陷责任期满扣除应由供应商承担的修复费用后一次性退还。以上工程款均包括安全文明施工费。

变更联系单款项在工程完工结算中统一计入，在施工过程中不单独拨付。

4、质保要求

4.1本项目质保期不少于1年，质保期开始时间自验收合格之日起算。

4.2在质保期内，对供应商责任的工程质量问题，供应商应负责无偿修补，由此给招标人造成的损失须予以赔偿。

4.3供应商应对施工质量和提供给招标人使用的所有材料全权负责。

- 其他要求

供应商在服务期内由于工作人员发生各种事故，包括安全生产、治安、交通、防火及其他意外事故等事件，所造成一切后果及损失，由供应商承担责任和负责赔偿，与招标人无涉。

# 第三章  供应商须知

前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 2.1 | 招标人名称：宁波市水库管理中心 |
| 2.2 | 项目名称：周公宅防汛楼房屋维修项目 招标范围：周公宅防汛楼房屋维修项目施工图及工程量清单范围内的施工内容及保修期服务(详见施工图及工程量清单) |
| 报 价 |  |
| 2.5 | 招标控制价：人民币272674元； 本项目报价形式采用浮动率报价方式。投标时，供应商须招标文件提供的全费用综合单价控制价表（详见工程量清单）进行统一浮动率报价。投标报价采用所有清单统一浮动率，若有各单项的浮动率不一致或者投标浮动率≥0的，将被视为投标无效。 投标报价应包括：周公宅防汛楼房屋维修项目所有招标内容的费用，内容详见工程量清单。凡影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。成交后，不得以不完全了解竞争性磋商采购文件、施工现场、周围环境、施工工序等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由成交供应商承担，招标人一律不予承担。 |
| 响 应 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| *2.7 | 供应商资格要求：详见第一章 竞争性磋商公告。 |
| 2.8 | 磋商保证金金额：无。 |
| 2.9 | 磋商保证金的提交和退取：无。 |
| *2.10 | 磋商响应文件的组成及要求：见“供应商须知”第1.6条款。 |
| *2.12 | 磋商有效期：响应截止之日起90日历天 |
| *2.13 | 磋商响应文件数量要求，正本1份、副本2份，与正本一致的电子磋商响应文件扫描件1份。 |
| 2.14 | 磋商响应文件递交截止时间并开始磋商时间：详见第一章 竞争性磋商公告 |
| 2.15 | 其他应注意的事项： 1.各供应商应在磋商响应文件递交截止时间之前提交磋商响应文件； 2.在磋商过程中，可能要求供应商出具由供应商代表签字的书面澄清，该澄清应视为磋商响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。 3.关于备选方案的约定：不允许有备选方案。 |
| 商 务 条 款 |  |
| 2.16 | 履约保证金：合同金额的1.0%。 履约保证金形式：银行保函、汇票或银行转账。 履约保证金收取：在合同签订后5个工作日内提交。 履约保证金退还：验收完毕后退还。 |
| 2.17 | 施工地点：位于浙江省宁波市周公宅水库。 |
| 2.18 | 结算方式;本项目采用全费用综合单价招标，工程量按实结算的方式，最终结算金额=全费用综合单价×中标浮动率×实际发生的工程量（工程量以第三方审定为准）。 |
| 2.19 | 付款方式：详见第二章 磋商需求 |
| 竞 争 性 磋 商 程 序 |  |
| 2.25 | 1.供应商在规定的截止时间之前提交磋商响应文件； 2.竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间到后对供应商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求； 3.未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商； 4.参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（第二次报价）。若在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，招标人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动； 5.磋商小组按照评定成交的标准确定成交候选人； 6.招标人确定成交供应商； 7.招标人与成交供应商签订合同。 |
| 竞 争 性 磋 商 其 它 约 定 |  |
| 2.26 | 在磋商过程中，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动技术规格要求/服务要求/合同条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容须经招标人代表确认同意。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 2.27 | 按照磋商文件的规定、成交供应商的响应文件、成交通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |
| 其他补充内容 |  |
| 2.30 | 1、供应商的报价应在充分履行合同条款的基础上，并满足采购文件规定的工期、质量、安全要求，完成采购文件规定的报价范围内全部工作内容所发生的全部费用，包含以下费用（以下费用包括政策性文件规定的费用和由以下费用引起的各种税费）： 工程费用：包括工程项目的成本、成品保护、竣工保洁、利润、税金、开办费、与施工方案相关的技术措施费、施工组织措施费、风险费、政策性文件规定费用、第三方环保检测费用、施工脚手架搭建（如有）等所有费用。在投标文件中，招标人不接受任何有选择的报价。 2、供应商在报价中要充分考虑合同规定的各种风险因素引起的费用变化。 3、供应商应根据招标人提供的资料，自行仔细踏勘施工现场的地质、地貌情况，进行全面、科学的设计，供应商要根据现场的实际情况结合自身经验，考虑各种可能存在的风险因素进行报价。 4、供应商应到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。招标人对供应商在投标时自主作出的推论、解释和结论概不负责。 |
| 2.31 | 解释：本磋商文件的解释权属于招标人。 |

1.1  适用范围和定义

1.1.1本竞争性磋商文件适用于本次磋商邀请中所叙述项目的采购。

1.1.2 定义

招标人：宁波市水库管理中心

供应商：参加本次采购活动的供方主体。

竞争性磋商小组：依法成立的负责本次竞争性磋商评审工作的磋商小组。

竞争性磋商文件：招标人、采购代理机构或磋商小组制定的用于竞争性磋商采购活动的文件。

磋商响应文件：供应商应磋商文件要求编制的响应性文件。

1.2  合格的供应商

1.2.1具体要求见第一章“竞争性磋商公告” 中的“三、供应商资格要求”。

1.2.2本项目不接受联合体投标。

1.3  磋商费用

1.3.1无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

1.4  磋商保证金：无

1.5  磋商有效期和磋商文件的澄清和修改

1.5.1  磋商有效期从磋商响应文件递交截止时间之日起计算，磋商有效期要求见第三章“供应商须知”中的“前附表”第2.12条。

1.5.2  特殊情况下，招标人可与供应商协商延缓磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

1.5.3  同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

1.5.4  提交首次响应文件截止之日前，招标人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，招标人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

1.5.5  潜在供应商收到采购代理机构发出的磋商文件澄清或修改通知，或顺延提交首次响应文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、盖上供应商单位公章，以书面形式回复采购代理机构。

1.6  磋商响应文件的组成：(按照磋商文件第六章磋商响应文件格式要求提供)

(1)磋商响应函；

(2)报价一览表；

(3)工程量清单；

(4)资格证明文件

·供应商基本情况表；

·供应商营业执照复印件（加盖公章）；

·法定代表人资格证明书或附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

·建筑工程施工总承包资质证书复印件（加盖公章）；

·供应商及其法定代表人、拟派项目负责人不得为失信被执行人：提供自公告发布之日起至响应截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）供应商及其法定代表人、拟派项目负责人信用查询网页截图；

(7)自评分表；

(8)磋商响应声明书；

(9)承诺书；

(10)技术条款响应表；

(11)商务条款响应表；

(12)拟派本项目人员配置表；

(13)其它本磋商文件要求提供的材料及供应商认为需要的材料。

1.7  磋商响应文件的编写、格式、签署及装订

1.7.1  供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

1.7.2  磋商响应文件按本须知1.6条款要求编制，并装订成册。磋商响应文件中需要加盖公章、法定代表人签字或授权代表人签字的应进行签署和盖章。

1.7.3  磋商响应文件语言：中文，当不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.7.4  磋商报价表应按格式完整填写，不得自行增减内容。

1.7.5  磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.7.6  磋商响应文件正本1份、副本2份。正本须打印或墨水填写，在封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

1.7.7  磋商响应文件因模糊或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

1.8磋商响应文件的密封、标记和递送

1.8.1  密封要求：磋商响应文件按照1.7条款要求装订成册后，用密封袋密封。

1.8.2  磋商响应文件递交时应密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章。密封袋上注明项目编号、项目名称、供应商名称等字样。采购代理机构不接受未按规定密封的磋商响应文件。

1.9  接收磋商响应文件截止时间

1.9.1  接收磋商响应文件截止时间见本磋商文件第三章“供应商须知”中的“前附表”第7条。供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，招标人、采购代理机构将拒收。

1.9.2供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容须法定代表人或授权代表人签字并在截止时间前密封提交。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在截止时间之后,供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改和撤回。

1.9.3招标人因故需推迟磋商响应文件的接收截止时间和开始磋商时间的，采购代理机构应提前以书面（含传真）的形式通知所有磋商文件收受人。供应商应在收到通知后立即用传真方式向采购代理机构回复。在这种情况下，采购代理机构和潜在供应商相应的权利和义务将受到新的截止期的约束。

- 1.10  竞争性磋商小组

1.10.1  竞争性磋商小组由招标人代表和评审专家共3人组成。磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密。

1.10.2  磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.10.3  磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

1.11  竞争性磋商程序与评定成交的标准

1.11.1  竞争性磋商程序：

（1）供应商在规定的截止时间之前提交磋商响应文件；

（2）竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间到后对供应商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求；

（3）未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商；

（4）参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（第二次报价）。若在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，招标人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动；

（5）磋商小组按照评定成交的标准确定成交候选人；

（6）招标人确定成交供应商；

（7）招标人与成交供应商签订合同。

1.11.2  评定成交的标准见磋商文件第四章“评审办法及评分标准”。

1.12  磋商响应文件的澄清

1.12.1  磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清。供应商的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.12.2  磋商小组要求供应商澄清应当以书面形式作出。

1.12.3  供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。书面澄清将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

1.12.4  供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

1.13  成交结果通知

1.13.1  磋商小组将根据第四章“评审办法及评分标准”确定的评审方法和原则，按照磋商结果排序，确定排序第一的成交候选人为推荐成交供应商。成交供应商如拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，依此类推；招标人也可以重新进行竞争性磋商。

1.13.2 招标人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

1.13.3  确定成交通知书发出后，若成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对招标人和成交供应商具有同等法律效力。

1.13.4 供应商认为磋商文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政监督部门提起投诉。

1.14  评审过程中无效磋商响应文件的认定：

1.14.1  有下列情形之一的磋商响应文件被认定没有实质性响应磋商文件要求，为无效磋商响应文件：

（1）报价超过最高限价的；

（2）未按照磋商文件要求提供资格证明文件或提供不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合磋商文件要求的；

（3）磋商有效期不符合磋商文件要求的；

（4）磋商响应文件的组成或磋商响应文件数量不符合磋商文件要求的；

（5）磋商响应文件的签署与盖章等不符合磋商文件要求的；

（6）磋商文件标注有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，磋商响应文件对这些条款有负偏离的；未标注有“▲”号的条款负偏离达到或超过磋商文件规定数量的；上述偏离的认定由磋商小组进行评议；

（7）磋商响应文件有缺项、漏项且磋商小组认定该缺项、漏项使得磋商响应文件没有对磋商文件的要求作出实质性响应的；

（8）磋商响应文件有包含价格调整要求的或有招标人不能接受的其他条件的；

（9）磋商小组经过审查，认定供应商低于成本报价竞标的；

（10）磋商小组经过审查，认定磋商响应文件虚假应标的；

（11）磋商响应文件有不符合国家法律、法规规定的。

- 1.14.2  磋商程序的终止：

出现下列情形之一的，招标人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购程序，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商招标人式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的。

1.15  签订合同

1.15.1  确定成交供应商在采购代理机构发出确定成交通知书的30日内，应与招标人按照竞争性磋商文件和确定成交供应商的磋商响应文件的约定内容签订书面合同。

1.15.2  竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

1.15.3  拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

1.16  保密

1.16.1成交结果公示发布之前，磋商小组名单应该保密。磋商小组成员、招标人和采购代理机构的有关参与人员应该对评审过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。

- 第四章  评审办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据相关法律法规规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于周公宅防汛楼房屋维修项目的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术商务分70分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，按综合得分由高到低的排序，推荐3名成交候选人。若供应商的综合得分相等，则报价低者列前；若报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人……其他供应商成交候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商综合得分=报价分+技术商务分

- 评分标准

| 价格分 (30分) |  | 1、参与评审的价格=有效磋商报价 2、磋商基准价=满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商价格得分统一按下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30%×100 得分四舍五入保留到小数点后两位。 |
| --- | --- | --- |
| 技术商务分70分 | 方案 （40分） | 1、各主要分部实施方法是否符合项目实际，施工技术方案、工艺、方法科学合理性进行打分。（9分） |
|  |  | 2、投入的施工材料配置的品牌、参数满足施工需要的程度进行打分。（5分） |
|  |  | 3、投入的施工机械、设备、机具是否合理进行打分。（5分） |
|  |  | 4、各主要施工工序的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要情况进行打分。（6分） |
|  |  | 5、项目质量的技术保证措施是否合理可行进行打分。（5分） |
|  |  | 6、项目安全生产的组织措施是否合理可行进行打分。（5分） |
|  |  | 7、针对本项目实际情况采取的环境保护措施是否合理可行进行打分。（5分） |
|  | 项目重点及难点 （10分） | 项目施工的重点和难点分析的全面性、可行性，解决重点和难点问题的方法合理性进行打分。（10分） |
|  | 应急预案 （8分） | 针对本项目突发情况的应急处理方案措施是否完整、合理、可行进行打分。（8分） |
|  | 项目组人员 （2分） | 1、拟派项目负责人持有二级及以上注册建造师证书的得1分。 2、拟派驻本项目的技术负责人应具有中级及以上职称得1分。 注：投标文件中须提供人员劳动合同及其近开标日前1个月内由社保部门出具的社保证明复印件及相关证书复印件加盖公章，未提供或者提供不全者不得分。 |
|  | 售后服务能力 （8分） | 评委对供应商在售后服务承诺内容中关于售后服务响应时间长短及故障到达现场时间，是否有稳定的技术服务队伍，是否提供详细的操作维保方案等内容进行打分。（8分） |
|  | 业绩 （2分） | 自2019年7月1日以来，供应商具有类似项目业绩的，每提供1个得1分，最高得2分。 注：投标文件中提供有效合同复印件加盖公章，未提供或信息无法体现完全者不得分。 |

# 第五章  合同主要条款

第一部分 合同协议书

招标人（全称）：宁波市水库管理中心

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就周公宅防汛楼房屋维修项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：周公宅防汛楼房屋维修项目。

2.工程地点：位于浙江省宁波市周公宅水库。

3.资金来源：自筹。

4.工程内容：        。

5.工程承包范围：周公宅防汛楼房屋维修项目施工图及工程量清单范围内的施工内容及保修期服务(详见施工图及工程量清单)。

二、合同工期

计划开工日期：     年 月  日。

计划竣工日期：      年 月  日。

工期总日历天数：60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合按国家施工验收规范一次性验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）              元整(¥         元) 。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）           元整(¥    元)；

2.合同价格形式：固定单价，可调总价 。

五、项目负责人

供应商项目负责人：        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）技术标准和要求；

（5）工程造价咨询报告书（如果有）；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.招标人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.招标人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在 宁波市海曙区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方的法定代表人（或委托代理人）签字或盖章、加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，招标人执     份，供应商执     份。

招标人：  (公章)                       供应商：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码:                          组织机构代码：

地址:                                  地址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                               账 号：

- 通用条款

本工程的合同通用条款，采用国家工商行政管理局和建设部办法的《建设工程施工合同》（GF-99-0201）的通用条款。

- 专用条款

以下主要专用合同条款根据《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除招标人和中标人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

1. 一般约定

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：浙江省、宁波市有关工程建设的法规、规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：浙江省、宁波市工程建设相关的施工及验收规范和标准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序执行通用条款。

1.7联络

1.7.1招标人和供应商应当在通用条款规定的时间内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利：执行通用条款。

1.10.3 关于场外交通和场内交通边界的约定：按本工程用地红线范围界定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 B  （A、招标人/B、供应商）承担。

1.11 知识产权

关于本合同的知识产权、使用及使用费用约定：执行通用条款。

1.12工程量清单错误的修正

允许对下列工程量清单的错误进行调整：（1）工程量清单存在缺项、漏项；（2）任一招标工程量清单项目的工程量有偏差；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量。

2. 招标人

2.2 招标人代表

招标人对招标人代表的授权范围如下：代表招标人履行招标人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对供应商有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由招标人代表完成，但最终需经招标人同意。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供。

招标人仅提供施工用水、用电接口，其余由供应商自行负责。

2.5 资金来源证明及支付担保

招标人 B （A、应当；/B、不需）向供应商提供合同款的支付担保。如招标人应当提供支付担保的，将向供应商提供符合《支付保函》格式的银行保函一份，担保金额与供应商的履约担保金额对等。

招标人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由招标人承担；非供应商原因导致工期延长的，继续提供支付担保所增加的费用由招标人承担。

3. 供应商

3.1 供应商的一般义务

（9）供应商应在具备竣工验收合格条件后2个月内按宁波市城建档案归档要求向招标人提交竣工资料，至少包括纸质及电子资料各3套，为此产生的费用由供应商承担。

3.2 项目负责人

3.2.1供应商委派的项目负责人及其执业行为应遵守通用条款约定，违反约定的，按本专用条款约定，承担违约责任。

（1）供应商项目负责人必须与供应商投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目负责人不得违反本市建设行政主管部门对项目负责人的管理规定。未经招标人书面许可，供应商不得更换项目负责人。供应商项目负责人以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等资料应当在合同协议书中载明。

（2）供应商对项目负责人的授权范围如下：在供应商授权范围内履行供应商的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给招标人的文件均需项目负责人签字。

（3）供应商未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：招标人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由供应商承担。

（4）关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场时间不得少于 A （A、15；/B、25）天，每天工作时间不得少于 B （A、5；/B、8）小时，且重要工程例会及验收环节等必须由项目负责人参加。

（5）项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处违约金 B （A、500；/B、1000；/C、2000）元/次，违约金从履约保证金中扣除，履约保证金不足时，招标人有权在合同价款中进行扣除。

招标人对项目负责人擅自离开施工现场的违约处理，应根据招标人对项目负责人的考勤结果进行。

3.2.3 供应商擅自更换项目负责人的违约责任：处违约金 A (A、20000；/B、50000)元/次，违约金从履约保证金中扣除，履约保证金不足时，招标人有权在合同价款中进行扣除，且有权拒绝接受其擅自更换的项目负责人。

3.2.4 供应商无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：招标人认为项目负责人无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，供应商在收到《整改通知书》后仍无改善的，招标人有权要求供应商更换项目负责人。供应商无正当理由拒绝更换的，招标人可以一次性扣除供应商投标函附录中承诺的“未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额。情节严重的，招标人有权解除合同，由此造成的一切损失由供应商承担。

3.2.5 本项目对允许项目负责人暂时撤离或者变更的情形 B （A、有；B、无）另行约定。如有，另行约定如下：供应商领取中标通知书后，非供应商原因未开工达或者停工60天及以上的，经招标人同意，供应商可以暂时撤离或者变更项目负责人。

3.3 供应商人员

3.3.1 供应商应接到开工通知后7天内提交与投标时所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。

3.3.3 供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：招标人认为主要施工管理人员无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。供应商在收到《整改通知书》后仍无改善的，招标人有权要求供应商更换管理人员。供应商无正当理由拒绝更换的，招标人可以一次性扣除履约保证金。

3.3.4 供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安全员、施工员每月在施工管理现场不得少于25天，其他主要施工管理人员每月在施工管理现场不得少于15天，有特殊情况少于上述时间的，批准要求按通用条款执行 。

3.3.5 供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处违约金1000元/人/次，违约金从履约保证金中扣除，履约保证金不足时，招标人有权在合同价款中进行扣除，且有权拒绝接受其擅自更换的主要施工管理人员。

供应商主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处违约金500元/人/次，违约金从履约保证金中扣除，履约保证金不足时，招标人有权在合同价款中进行扣除。

3.3.6 施工人员需持证上岗；施工用电需供应商自行配备带漏电保护功能的配电箱；开工前提供相关人员人身意外保险；人员食宿自理；对现有设备设施及水源保护，如有损坏供应商负责修复、赔偿。

3.5 分包（本项目不允许分包）

3.6 工程照管与成品、半成品保护

工程照管与成品、半成品保护有关约定：执行通用条款

3.7 履约担保

履约保证金：合同金额的1.0%。

履约保证金形式：银行保函、汇票或银行转账。

履约保证金收取：在合同签订后5个工作日内提交。

履约保证金退还：验收完毕后退还。

4. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：      /       。

关于工程奖项的约定：         /          。

责任事故造成重大损失的赔偿条款：施工期间由于供应商原因导致重大责任事故的，对招标人造成的损失由供应商承担一切责任，造成的经济损失供应商负责，履约担保额度不足的，招标人有权向供应商追偿。施工期间由于供应商原因导致工程受到质监站等行业主管部门通报批评或停工处罚等，招标人将对供应商进行处罚：其中停工整改一次罚款5000元，通报批评及其他情况较严重一次罚款20000元，对招标人造成的损失由供应商承担一切责任，造成的经济损失由供应商负责。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2供应商提前通知招标人隐蔽工程检查的期限的约定：供应商应在共同检查前  C（A、24；/B、48；/C、72）小时书面通知招标人检查。

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  合格  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

6.1.5文明施工应按《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求执行。围挡按宁波市建设工地围挡指导及标准范例（2018版）要求执行。

6.1.6供应商对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应建立好相关台账备查，不得挪作他用。如未实施到位，按实扣回。

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：各分部分项施工方案与技术措施、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体系与措施等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改：按通用条款约定执行。

7.1.3 供应商需提供安全措施方案报招标人同意后，按该方案实施。

7.2 施工进度计划

施工进度计划的编制和修订：按通用条款约定执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于供应商提交工程开工报审表的期限：按第7.1款[施工组织设计]约定的时间。

关于招标人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天获得开工所需的各项行政审批和许可手续。

关于供应商应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天签订材料、工程设备、周转材料等的采购合同，确定劳动力、材料、机械的进场安排。

7.3.2 开工通知

供应商提交开工申请及开工相关资料，经招标人审核同意后方可开工。

7.5 工期延误

7.5.2 因供应商原因导致工期延误

因供应商原因造成工期延误，逾期扣2000元/天，违约金从履约保证金中扣除，履约保证金不足时，招标人有权在合同价款中进行扣除，非供应商原因造成的延误天数，经招标人确认后可不计入工期。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘资料未设计的地下管道、地雷、岩层等，但不包括气候条件。

7.7异常恶劣的气候条件

招标人和供应商同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）12小时降雨达到中雨标准及以上；

（2）风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；

（3）日气温超过38度或低于零下10度；

（4）造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害。

（5）政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：根据“投标函附录”承诺，提前竣工奖励为 0 元/天。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1保管费用承担：执行通用条款。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 供应商提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。

10. 变更

当本工程需要变更时，由供应商、招标人签发工程变更洽商单。变更费用按：价格调整及竣工结算条款进行调整，并经招标人认可。

10.5供应商的合理化建议

招标人审批供应商合理化建议的期限：执行通用条款。

供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：奖励由供应商的合理化建议带给招标人利益的  /  （ A、20 /B、 30 / C、40 ）%。

10.7暂估价

（1）暂定材料价调整方法

供应商投标时按照招标人提供的暂定材料价进行报价，实施时的具体调整办法如下：

①若供应商组织询价方式确认材料价格的，则以招标人确认的最终询价价格结算。暂定材料价格结算时调整方法：每项暂定材料价格调整金额=[招标人确认的最终询价价格-暂定材料价]×单位定额用量×经确认的实际工程量，并计取相应税金。

②若供应商通过竞争性报价方式确定材料价格的，材料价格调整金额=[招标人确认的最终竞争性报价-暂定材料价]×单位定额用量×经确认的实际工程量，并计取相应税金。

③暂定材料若需进行公开招标（含政府采购）的，结算时按招标中标价格执行。暂定材料价格结算时调整方法：每项暂定材料价格调整金额=[单项材料中标价格-暂定材料价]×单位定额用量×经确认的实际工程量，并计取相应税金。

经过上述三种方式确定的材料价均不执行中标浮动率。

（2）工程实施期间，由于工程变更而产生新的无信息价材料，价格确定方式：由供应商按照相关规定和程序组织招标或询价采购（须招标人参加）或由招标人（或其委托的咨询人）审定，无信息价材料价格一经确定后，价格不再下浮。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由招标人发出使用指令。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1 合同履行期间，人工、材料、机械价格市场波动一律不调。

11.2 法律变化引起的调整

合同当事人关于本条的补充约定：

（1）本条所称的法律包括法律、法规、规章及规范性文件。

（2）国有投资项目应按本省建设行政主管部门或其授权工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同采用合同当事人签订的合同协议书中约定的价格形式，即： A （A、单价合同；/B、总价合同）。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

（1）预付款支付比例约定：合同价款的10%，其他按通用条款执行。

12.3 计量

关于工程量计算原则约定：按现行的工程量计算规则执行。

关于计量周期及本合同计量方式和程序的约定：执行通用条款。

12.4 工程进度款支付

12.4.1工程费进度款支付方式：

项目完工验收合格后，工程款支付至已完工程价款的80%，结算审定后支付至结算审定价的98.5%，剩余款项作为质量保证金。质量保证金待缺陷责任期满扣除应由供应商承担的修复费用后一次性退还。以上工程款均包括安全文明施工费(即安全文明生产及环境保护措施费)。

变更联系单款项在工程完工结算中统一计入，在施工过程中不单独拨付。

13. 验收

13.2 验收要求

13.2.1供应商应按招标人要求在具备竣工验收条件后免费提供完整的符合有关部门要求的纸质竣工资料和竣工图纸（提供的纸质资料份数需满足招标人要求，另需提供含上述完整竣工资料的电子光盘2张）。所有竣工资料要求做到真实、完整。竣工资料备案将由供应商完成。

13.2.2招标人组织项目验收，供应商应配合招标人完成验收工作并协助完成工程移交等相关手续, 期间供应商应做好已完工程的保护、维养工作。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

供应商应当在招标人颁发工程接收证书后  A　(A、7；/B、14；/C、21)天内完成竣工退场，逾期未完成的，按通用条款执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

供应商应当在工程竣工验收合格后　C  (A、14；/B、21；/C、28)天内向招标人或其委托的工程造价咨询人提交竣工结算申请单及其完整的结算资料3份。供应商未在规定时间内提交竣工结算申请单及其完整的结算资料的，逾期提交违约金为1000元/天。

招标人或其委托的工程造价咨询人对竣工结算申请单有异议或者结算资料不符合要求的，有权要求承包进行修正和提供补充资料，但应当出具书面的意见。供应商应当按照招标人或其委托的工程造价咨询人出具的书面意见提交修正后的竣工结算申请单或结算资料，竣工结算申请的时间从提交修正后的竣工结算申请单或结算资料起计算。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

14.2.1 竣工结算审核

（1）招标人或其委托的工程造价咨询人应在收到符合要求的竣工结算申请单及其结算资料后　C  (A、14；/B、28；/C、56)天内完成审批，并由招标人向供应商签发经招标人签认的竣工付款证。

（2）招标人应在签发竣工付款证书后　C  (A、3；/B、7；/C、14)天内，完成对供应商的竣工付款。招标人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

（3）供应商对招标人签发的竣工付款证书有异议的内容，应在收到竣工付款证书后7天内提出，按照第20条[争议解决]约定处理。无异议部分，招标人应签发临时竣工付款证书，并按第（2）项约定完成付款；供应商逾期未提出异议的，视为认可招标人的审核结果。

14.2.2 审计（本项适用按规定需要进行固定资产投资审计的项目）

供应商有义务积极配合审计工作，确保审计工作的顺利开展。

14.2.3 预付合同尾款   /

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）供应商应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交3份最终结清申请单，并提供相关证明材料。最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）招标人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求供应商进行修正和提供补充资料，但应当出具书面意见。供应商应当按照招标人的书面意见提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）招标人应在收到供应商提交的最终结清申请单后   B    （A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内完成审批并向供应商颁发最终结清证书。招标人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为招标人同意供应商提交的最终结清申请单并已颁发最终结清证书 。

（2）招标人应在颁发最终结清证书后    C    （A、3；/ B、7；/ C、14 ）天内完成支付。招标人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

15.2.1 本合同缺陷责任期为　C　（A、6；/ B、12；/ C、24 ）个月。

因供应商原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因招标人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在供应商提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

供应商未及时完成维修义务的，招标人有权委托第三方进行维修，费用由供应商承担。

15.3 质量保证担保

（1）供应商提供的质量保证担保形式为     （ A、质量保证金保函；/ B、质量保证金；/ C、质量保证金保险；）。质量保证担保金额为工程结算价款的1.5%。

（2）质量保证金的退还：竣工验收合格且保修期满后一次性结清（不计息）。

（3）供应商与质量保证担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由供应商承担；因供应商原因导致缺陷责任期延长的，继续提供质量保证担保所增加的费用由供应商承担。

15.4保修

15.4.1 保修责任

本项目质保期不少于1年，质保期开始时间自验收合格之日起算。

15.4.3 修复通知

合同当事人约定：供应商收到保修通知并到达工程现场的合理时间为48小时内（含48小时）。

- 违约

16.1 招标人违约

16.1.1招标人违约的情形按通用条款确定。

16.1.2 招标人违约的责任

合同履行过程中招标人未按主合同约定向供应商支付工程款的，由工程担保人在支付担保金额内赔偿供应商相应损失，供应商可同时追偿招标人的违约责任；

16.1.3 关于招标人违约解除合同的约定：执行通用条款。

16.2 供应商违约

16.2.1 供应商违约的情形按通用条款确定。

16.2.2供应商违约的责任

供应商应承担其违约行为及纠正其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。延误工期的，根据实际延误的时间，按本合同约定的工期延误赔偿标准向招标人支付违约金；延误超过10天的，按本合同约定的工期延误赔偿标准两倍支付违约金；违约金从履约保证金中扣除，履约保证金不足时，招标人有权在合同价款中进行扣除。

双方约定的其他责任：

（1）未履行主要机械设备到场承诺违约金承诺，扣除合同价款的5%；

（2）未履行安全、文明施工承诺，扣除合同价款的5%；

（3）因供应商原因造成本合同无法履行时，招标人有权解除或终止本合同，没收供应商的全部履约保证金，由此造成的各项损失均由供应商承担；

（4）供应商因特殊原因（指病重、死亡）要求更换项目负责人及施工管理人员的须征得招标人同意，按相关规定执行，且更换的人员不得低于原来施工人员级别。除上述原因外，更换项目负责人和施工管理人员均须罚款。

16.2.3 关于因供应商违约解除合同的约定：执行通用条款。

招标人继续使用供应商在施工现场的材料、设备、临时工程、供应商文件和由供应商或以其名义编制的其他文件的费用承担方式约定：产生的费用未超过供应商应承担的违约赔偿限额的，由供应商承担；产生的费用超出供应商应承担的违约赔偿限额部分，由招标人承担。

- 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：火灾、洪水、罢工、政府征用、政府禁止令等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，招标人应在商定或确定招标人应支付款项后28 天内完成款项的支付。

- 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：供应商需以招标人和供应商名义购买工程一切险（含第三者责任险）并在开工前向招标人提交保单，保险费用由供应商承担。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人  B  （A、同意；/B、不同意）将工程争议提交争议评审小组决定。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：招标人和供应商共同选择3名争议评审员组成争议评审小组。

选定争议评审员的期限：自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

争议评审小组成员的报酬承担方式：招标人和供应商各承担一半。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向  宁波  仲裁委员会申请仲裁；

### （2）向项目所在地人民法院起诉。

25 合同条款的补充

25.1税金：按9%计入。

25.2若服务期间经招标人核实存在因供应商工作导致的环境污染问题，每发现一次，招标人有权视情节严重程度处以1000-20000元的罚款，该部分款项在项目结算时进行扣除，供应商须无条件接受处罚并无条件配合完成整改工作，期间产生的费用由供应商承担。

25.3安全防控要求

25.3.1作业现场必须严格遵守安全技术有关管理制度，由项目负责人直接负责安全制度的落实，作业人员统一指挥，坚守工作岗位认真操作，工地设专职安全员，项目部定时进行检查监督，作业人员须熟悉单项的业务技术知识和安全操作方法，严格遵守各项安全操作规定。

25.3.2各人员必须遵守安全操作规程，做到如下安全作业要求：

①工作人员进入现场必须戴安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动保护用品，各工种之间不得相互替代。

②每日作业前先检查电源、机械设备、钢索、器具等是否完好无损伤，起重设备工具、钢索等使用前进行检查是否正常；室外电气设备有防雨防潮设施，禁止一闸多用；严禁用普通导线代替保险丝或不按规定型号更换保险丝。

③作业人员在坡度作业时，禁止上、下层乱抛工器具和物件，高空作业必须拴好安全带，安全带必须悬挂于作业面以上高度，并有专人监护，上方有人作业，下方必须设置可靠挡板等防护设施，不然不得进行工作。

④防水工、电工、油漆工等作业人员必须正确穿戴防护用品。

⑤设备起吊前物件要捆扎牢固，避免冲击晃动；进行钢丝绳拆除、安装等临边作业时必须系好安全带，安全带挂钩必须悬挂于作业作业面以上可靠位置，无可靠挂点时加设安全绳。

⑥要严格执行班前、班中、班后的三检制度，及时排除各种不安全事故隐患（三检查指：一是检查安全用电及周边环境，二是检查作业中的安全质量情况，三是检查下班时工完场清，不留后患）。

廉 政 合 同

招标人：宁波市水库管理中心   （以下简称“甲方”）

供应商：                     （以下简称“乙方”）

工程建设☑物资货物采购□服务采购□（相对应类别□内打“√”） 项目名称（编号）：周公宅防汛楼房屋维修项目

为加强中心工程建设、物资采购和服务采购等领域廉政建设工作，规范工作过程中甲乙双方各项活动，树立公正、廉洁、文明、高效的企业形象，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，经甲乙双方同意，在签订经济合同的同时，签定本廉政合同，作为甲乙双方共同遵守的行为准则。

一、双方的责任

（一）应严格遵守国家、省、市关于廉政建设各项规定和中心有关工程项目管理、廉洁风险防范等相关制度。

（二）严格执行本项目甲乙双方签订的合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），严禁获取不正当的利益，不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设、物资采购、服务采购等工作管理的规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉洁教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法行为。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方的权力和义务。情节严重的，有向中心或纪检监察、司法等机关举报的权力和义务。

二、甲方责任

（一）甲方须积极做好本单位人员的廉政教育工作，员工要遵守各项廉政建设的规定和制度。

（二）甲方及其人员须严格遵守本单位有关廉政建设的各项制度和规定，严禁利用职权和职务上的影响索取、收受乙方的各种财物、有价证券、支付凭证等；严禁以要求乙方提供无偿服务为目的卡压、刁难；严禁故意提高预决算金额或降低工程质量标准以暗示乙方给予钱物；严禁在乙方单位报销应由甲方单位或个人支付的各种费用；严禁在工程建设项目实施中不合规不规范报销单据。

（三）不参加有可能影响行使公正职权的乙方（或相关单位）的宴请、娱乐、健身、旅游等活动安排。

（四）不向乙方和相关单位介绍其配偶、子女、亲属参与本项目合同有关的业务活动。

（五）甲方及其人员在工程建设项目实施中收受贿赂或向乙方索取贿赂的，按管理权限由相应纪检部门查处。行为涉嫌违法时，移交司法机关处理。

（六）甲方及其人员发现乙方有不廉洁行为，应及时予以制止，并向乙方上级反映。如发现经济犯罪线索，应及时向其上级纪检部门或司法机关举报。

三、乙方责任

（一）乙方须积极做好本单位人员的廉政教育工作，员工要遵守各项廉政建设的规定和制度。

（二）应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策，尤其是有关本项目的强制性标准和规范。

（三）不以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等。

（四）不以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（五）不提供或暗示为甲方个人装修住房事宜、婚丧嫁娶等事宜、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（六）不以任何理由为甲方单位或个人组织有可能影响公正执行业务的宴请、健身、娱乐等活动。

（七）乙方及其人员在项目实施中发现甲方人员有不廉洁或违法行为，应向监督职能部门或甲方单位主管领导反映，如发现经济犯罪线索，应及时向纪检部门或司法机关举报。

四、附则

（一）本合同与主合同具有同等法律效力，经签字盖章后立即生效。

（二）本合同的有效期：自双方签字盖章之日起，有效期同主合同一致；主合同因故延长时，本合同自动延续，有效期同主合同一致。

（三）本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

（四）合同一式二份：甲乙双方各执一份。

甲方（单位盖章）：	          乙方（单位盖章）：

负责人（签名）：	             负责人（签名）：

年	  月	 日	                 年	月 	日

安全生产协议书

附件2

为在周公宅防汛楼房屋维修项目实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的招标人宁波市水库管理中心（以下简称“甲方”）与供应商                      （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

第一条  甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行宁波市周公宅水库水毁工程修复项目合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

第二条  乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目经理）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目经理）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目经理）必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(十一)水库属于水源保护地，乙方在施工期间必须做好相关防护措施，避免污染水源，并严禁在库区内钓鱼和游泳，违者后果自负。

(十二)当坝顶钥匙外借于乙方使用时，在施工期间注意用电安全、钥匙保管，严禁施工人员带外来人员进入坝内，违者后果自负。

第三条  违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同肆份，合同双方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方： 宁波市水库管理中心       乙方：宁波市海曙有江园林绿

建设开发有限公司 （盖章）    化有限公司     （ 盖章）

法定代表人：                法定代表人：

或其授权的代理人：          或其授权的代理人：

(签字）                   （签字）

日期：    年   月   日       日期：    年   月   日

- 第六章  磋商响应文件格式

一、磋商响应文件外层包装封面格式

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

响应时启封

磋商单位全称（公章）

年  月  日

二、磋商响应文件封面格式

正（副）本

(项目名称)项目

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

磋商响应单位全称(盖章)：

年  月  日

三、磋商响应文件格式

1.磋商响应函

磋商响应函

致：                （招标人名称）：

根据贵方为                             项目的竞争性磋商公告（项目编号：               ），签字代表              （全名）经正式授权并代表供应商                        （供应商名称）提交磋商响应文件正本 1 份、副本 2 份。与正本一致的电子磋商响应文件扫描件1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本磋商有效期自自响应截止之日起90日历天。

4.如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与响应有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____________邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：___________

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号:____________________

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

2.报价一览表

报价一览表

项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 响应报价浮动率 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周公宅防汛楼房屋维修项目 | % |  |

注:1、本项目报价形式采用浮动率报价方式。投标时，供应商须招标文件提供的全费用综合单价控制价表（详见工程量清单）进行统一浮动率报价。投标报价采用所有清单统一浮动率，若有各单项的浮动率不一致或者投标浮动率≥0的，将被视为投标无效。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其响应作无效标处理。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

3.工程量清单

工程量清单

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

4、供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会统一代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照或事业单位法人证书副本（全本）的复印件、基本账户开户许可证的复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖供应商单位章。

5.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：  性别：  年龄：  职务：

本人系<供应商名称>的法定代表人。为你单位组织的项目编号为         的采购项目，签署上述项目的磋商响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证正反面复印件※）

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：    年    月    日

说明：法定代表人参加本采购项目响应的，仅须提供此证明书。

6、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：                  （招标人名称）

（供应商全称）     法定代表人   （法定代表人姓名）  授权本单位     （授权代表任职部门）（授权代表姓名）      为本公司的合法授权代表，参加贵处组织的

（项目编号：             ）竞争性磋商采购项目的响应报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月  日签字生效，无转委权，特此声明。

供应商名称（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期：

附：

授权代表姓名：                   性别：         年龄：           。

部门：            职务：           联系电话：

（※此处请粘贴法定代表人、被授权人身份证正反面复印件※）

7.自评分表

自评分表

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

根据评分标准逐条填写（除价格分外）。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

8.磋商响应声明书

磋商响应声明书

致：               （招标人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址            。

我            （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目的响应，为便于贵方公正、择优地确定成交供应及其成交产品和服务，我方就本次磋商响应有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方符合竞争性磋商公告的供应商资格要求；

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

9.承诺书

承诺书

致：                  （招标人名称）

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址      。

（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的         项目的响应，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其成交产品和服务，我方就本次磋商响应有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方具有独立承担民事责任的能力、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.我方具有合法有效的企业营业执照、安全生产许可证，具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；

5.我方及法定代表人、拟派项目负责人不具有被相关行政主管部门处罚且限制在宁波行政区域内投标的违法行为记录，并在处罚有效期内的情形；

6.我方未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单；

7.我方非联合体投标；

8.我方及我方法定代表人均无行贿犯罪记录。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（盖章）：

供应商的法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

10.技术条款响应表

技术条款响应表

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 磋商文件技术条款要求 | 是否 响应 | 供应商的 承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 | 磋商文件其他技术条款 | 符合磋商文件相应要求 |  |

注：要求详见第二章磋商需求及第三章供应商须知前附表；供应商应在“供应商的承诺或说明”栏对偏离情况进行说明，若无偏离应在“是否响应”栏注明“无偏离响应”的字样。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

11.商务条款响应表

商务条款响应表

项目名称：                                   供应商名称：

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 是否 响应 | 供应商的 承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商有效期 | 响应截止之日起90日历天。 |  |  |
| 2 | 履约保证金 | 履约保证金：合同金额的1.0%。 履约保证金形式：银行保函、汇票或银行转账。 履约保证金收取：在合同签订后5个工作日内提交。 履约保证金退还：验收完毕后退还。 |  |  |
| 3 | 施工总工期 | 60日历天 |  |  |
| 4 | 付款 方式 | 预付款：金额为合同价款的10%（扣除单独支付的暂列金）。合同签订后，供应商按合同约定办理相关保险及履约担保，招标人收到供应商提供的保险凭证及担保凭证后拨付项目预付款。 项目完工验收合格后，工程款支付至已完工程价款的80%，结算审定后支付至结算审定价的98.5%，剩余款项作为质量保证金。质量保证金待缺陷责任期满扣除应由供应商承担的修复费用后一次性退还。以上工程款均包括安全文明施工费(即安全文明生产及环境保护措施费)。 变更联系单款项在工程完工结算中统一计入，在施工过程中不单独拨付。 |  |  |
| 5 | 其他商务条款 | 磋商文件其他商务条款 | 符合磋商文件相应要求 |  |

注：要求详见第二章磋商需求及第三章供应商须知前附表；供应商应在“供应商的承诺或说明”栏对偏离情况进行说明，若无偏离应在“是否响应”栏注明“无偏离响应”的字样。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

12.拟派本项目人员配置表

拟派本项目人员配置表

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

| 拟投入的人员及构成情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 职称 | 在本项目 拟担任职务 | 工作年限 | 备注 |
|  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  | 技术负责人 |  |  |
|  |  |  | 施工员 |  |  |
|  |  |  | 质量员 |  |  |
|  |  |  | 安全员 |  |  |

注：本表后附人员的执业资格证书或职称证书复印件，加盖公章。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

13.根据磋商文件第四章“评审办法及评分标准”提供评分资料

可由供应商自行设计表格，但须包含评分项内容，如有漏项则该项不得分

- 第七章  工程量清单（另册）