镇海区庄市工业A区规划研究及城市设计

公开采购文件

[服务类]

| 采购编号: | GTCGS2018059 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 镇海区庄市工业A区规划研究及城市设计 |
| 采购单位： | 宁波市大学科技园管委会 |
| 采购代理机构： | 宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 |
| 主管单位： | 宁波市镇海区政府采购管理办公室 |

二0一八年十二月

目录

第一部分 采购公告	3

第二部分 投标资料表	7

第三部分  投标服务商须知	10

第四部分 评标标准	27

第五部分 采购内容及要求	31

第六部分 合同条款	34

第七部分 投标文件格式(部分)	39

第一部分 采购公告

发布日期：2018年12月19日

采购编号：GTCGS2018059

根据宁波市镇海区政府采购办公室下达的政府采购计划，宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司受宁波市大学科技园管委会委托，就本采购编号下的服务项目进行国内公开采购，现邀请合格的投标服务商提交密封投标。

一、项目名称：镇海区庄市工业A区规划研究及城市设计

二、采购编号：GTCGS2018059

三、采购方式：公开采购

四、采购内容、项目完成期、规划研究范围、预算金额(采购上限价/招标控制价)

1、标项号：A

2、采购内容：

镇海区庄市工业A区规划研究及城市设计：包括规划研究、城市设计、实施建议及开发成本测算等，具体内容详见本采购文件“第五部分 采购内容及要求”；

3、项目完成期：项目总完成期为两个月，其中合同签订后两周内完成现状调研、收集资料等项目前期准备工作，进行规划研究工作；规划研究初步成果认可后三周内完成规划研究及城市设计工作并形成初步成果；初步成果形成后一个月内完成会审、评估和校核，修改调整，并形成最终成果。

4、规划研究范围：西至东昌路，南至中官西路，东至兴庄路，北至大叶界河，总面积约130公顷；

5、预算金额(采购上限价/招标控制价)：100万元整。

五、合格投标服务商的资格要求：

(一)、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

重大违法记录是指服务商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(二)、投标服务商的特定条件：

1、在中华人民共和国境内登记注册的企业或事业法人；

2、投标服务商应具备工商管理部门核发的有效企业法人营业执照（或事业单位法人登记证)；

3、投标服务商须具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的甲级城乡规划编制资质且在有效期内，或境外城市规划设计相应资质；

4、本项目 不接受 联合体形式投标；

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，查询时间自2015年12月1日至今。允许联合体形式投标且以联合体形式投标的，联合体各成员均在查询范围内，联合体成员中单个成员存在不良信用记录的，则视同联合体存在不良信用记录。

公开、公平、公正地组织政府采购活动，本次采购所涉及的有关有修改、澄清等问题均在镇海公共资源交易网公开（www.zhztb.gov.cn）和宁波政府采购站点(www.nbzfcg.cn)，不作另行书面通知，要求已取得采购文件的投标服务商密切关注网上信息，未浏览到，责任自负。

六、采购文件售价：采购文件售价为人民币500元/份，采购文件由采购代理机构以电子文本或纸质文本形式出售，采购文件售后不退。如需邮购，将采用到付款的方式，并请按下列开户银行及账号汇款(汇款单上应注明汇款用途及采购编号)。采用邮寄方式的，本公司不对邮寄过程中的遗失负责。本公司开户银行及账号如下：

账号名称：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司

开户银行：农行宁波镇海支行

账    号：39259001040001824

提交地点：宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号镇海大厦10楼1020室

咨询电话：0574－86274782    咨询  人：徐晶

温馨提示：投标服务商付款后应及时将汇款底单邮寄至2589002191@qq.com，并在底单上注明投标服务商的单位名称和需要购买标书的项目编号和标项号A，请给予配合。

七、购买采购文件时间：2018年12月20日至2018年12月26日，每天(节假日除外)北京时间08:30-11:00,14:00-16:00。

八、获取采购文件地点：宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号镇海大厦10楼1007室。投标服务商获取采购文件时应携带以下证件(或资料)装订成册(复印件须加盖公章)后递交或扫描后通过邮件方式[邮箱：2589002191@qq.com]邮寄给采购代理机构[投标服务商此时提交的资料不作为资格审查依据]：

■《投标报名函》(格式后附，一式二份)；

■ 法定代表人(或单位负责人)身份证明书或法定代表人(或单位负责人)授权委托书和法定代表授权人身份证；

■ 法定代表人(或单位负责人)身份证；

■ 营业执照或事业单位法人证或非企业单位登记证书和组织代码证(加载有统一社会信用代码的无须提交组织代码证，下同) ；

■ 投标服务商资质(格)证书。

九、投标截止时间：所有投标文件应于2019年1月9日9 时00分(北京时间)前递交至宁波市镇海区公共资源交易中心开标厅四（镇海区骆驼街道金华南路55号），迟到的投标文件和未购买采购文件者的投标将被拒绝。

十、开标时间和地点：定于2019年1月9日9 时00分( 北京时间)在宁波市镇海区公共资源交易中心开标厅四（镇海区骆驼街道金华南路55号）开标。届时请参加投标的服务商代表出席开标会议。

十一、投标保证金：本项目投标保证金为人民币 18,000元；保证金形式：银行支票、银行汇票、转账支票或银行转账；提交时间：于2019年1月7日16时00 分(到账截止时间)之前缴纳到如下账户并在备注栏注明本项目名称：

帐    户：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司

帐    号：52010122000264822

开户银行：宁波银行镇海支行

联 系 人：徐晶      电话：0574-86274782

地    点：宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号镇海大厦10楼1020室

十二、其它事项：投标人应于递交投标文件截止时间前在宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）上成功注册，否则将不能被确定为中标人，由此产生的后果由投标人自行负责

十三、采购监管及投诉受理单位

采购监管：宁波市镇海区政府采购办公室

联系人：王老师       联系电话：0574-86295936

十四、业务咨询：

投标服务商对采购文件、采购过程和中标结果有疑义的，应当在知道或者应知之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问，但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算。

采购代理机构：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司

地址：宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号镇海大厦10楼     邮编：315202

联系人： 徐  工            联系电话：13777203185

采购人名称：宁波市大学科技园管委会

采购人地址：宁波市镇海区中官西路777号

联系人：严老师  电话：13777203185

附表：投标报名函格式

投标报名函

宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司：

本公司已在网上下载了贵公司采购编号为GTCGS2018059，采购项目名称为镇海区庄市工业A区规划研究及城市设计采购文件，本公司将准时参加本次采购项目的投标，具体情况如下：

| 投标单位名称（全称） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一信用证(或组织代码证)号码 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证号码 |  |  |  |  |  |
| 投标单位地址 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话/手机 |  |  |
| E-mail |  |  | 传 真 |  |  |
| 如有变更、答疑、澄清等事项告知情况记录 （采购代理机构填写） |  | 告知时间 | 电话或手机号码 |  | 联系人姓名 |
| 声明：我单位对上述内容和提供的资料原件及复印件的真实性负责，单位及人员资格符合省、市及采购文件有关规定要求。如有虚假，愿意放弃中标资格，并接受相关行政处罚。 法定代表人或委托代理人(签名)： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 报名后不参加投标，须以书面形式在报名截止时间前告知，否则将按规定扣除服务商诚信分。 |  |  |  |  |

附件清单(须加盖公章)

■ 法定代表人(或单位负责人)身份证明书或法定代表人(或单位负责人)授权委托书和法定代表授权人身份证；

■ 法定代表人(或单位负责人)身份证；

■ 营业执照或事业单位法人证或非企业单位登记证书和组织代码证(加载有统一社会信用代码的无须提交组织代码证，下同) ；

■ 投标服务商资质(格)证书。

投标单位名称（盖章）：

投标单位法人（签名）：                      日  期：        年      月      日

第二部分 投标资料表

| 条款号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 说明部分 |  |
| 1.1 | 采购人名称：宁波市大学科技园管委会 采购人地址：宁波市镇海区中官西路777号 联系人：严老师 电话：13777203185 采购代理机构名称：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 联系地址：宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号镇海大厦10楼 联系人：徐建宁、沈朝伦 电话：13777203185 传真：86256410 E-mail：34262986@qq.com |
| 2 | 本次采购对合格的投标服务商的专门规定与审查方法： 资格标准：见第一部分 《采购公告》第五条 资格审查方式：资格后审 购买采购文件时间：见第一部分《采购公告》第七条 获取采购文件地点：见第一部分 《采购公告》第八条 |
| 3.1 | 经批准的本次采购方式：公开采购 |
| 9.2 | 采购有关信息发布媒体：www.zhztb.gov.cn和www.nbzfcg.cn |
| 13 | 按采购文件第三部分《投标服务商须知》的13.1、13.2条款规定； 对投标文件组成的修改：无 |
| ★14 | 本次采购的商务条款 (1) 联合体投标：不接受 (2) 合同名称：镇海区庄市工业A区规划研究及城市设计 (3) 实施地点：见第一部分《采购公告》第四条第4款 (4) 项目完成期：项目总完成期为两个月，其中合同签订后两周内完成现状调研、收集资料等项目前期准备工作，进行规划研究工作；规划研究初步成果认可后三周内完成规划研究及城市设计工作并形成初步成果；初步成果形成后一个月内完成会审、评估和校核，修改调整，并形成最终成果。 (5) 质量要求：符合国家及行业相关质量合格标准 (6) 付款条件与方法：合同签订后一周内支付合同价款的30%；初步成果提交后支付至合同价款的60%；最终成果提交后付清余款（无息）。以上款项在服务商提交完整的付款申请含增值税专用发票后予以支付。 (7) 资金来源：自筹 (8) 投标价：按本部分第14.1条款报价 (9) 履约保证金规定：□不适用；■适用：履约保证金为合同金额的10%计收，缴纳时间为合同签订前，缴纳形式为银行支票或汇票或银行转账或银行保函，合同履行完毕后五个工作日内无息退还。 (10) 转包与分包：不允许转包，未经允许不得分包 (11) 采购代理服务费不应在投标报价中单列 (12) 其他商务要求：无。 |
| ★14.3 | 投标报价： 1. 报价应该包括但不限于为完成采购内容所发生的诸如仪器设备的使用费、现状调研费(含交通及食宿费)、资料收集费、人员费用、技术支持费、会务费、成果评(报)审费、验收费、资料费、培训费、等与工作内容相关费用以及保险费、风险费、管理费、税金、利润、税金等服务过程中可能涉及的及合同中明示或暗示的一切费用； 2. 投标总价不得超过本标项采购预算价； 3、报价方式：总价（项目所涉及服务范围内总金额）； 4、报价货币：人民币（一律以人民币计算），投标总价四舍五入保留至整数元为止，投标单价四舍五入保留至小数点两位数。 5、当投标服务商报价明显低于其他通过符合性审查投标服务商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员将对其进行严格审查并要求于标书中提交详细的费用测算资料，未于标书中提交的或虽提交但评标委员会认为其所提交的资料不足以证明的，评标委员会有权否决其投标，被否决的投标按无效标处理。 6、投标总价(全费用含税总价)报价中标后及合同执行过程中固定不变。 7、工作量（数量）增减变更：不适用 。 |
| ★16.1 | 投标有效期：开标之日起九十日历天； |
| ★17.3 | 投标保证金的形式及交纳： 见采购文件第一部分 《采购公告》 第十一条 |
| ★17.4 | 投标保证金金额：见采购文件第一部分 《采购公告》 第十一条所列金额 中标(成交)服务商的投标保证金在签订合同，在支付采购代理服务费后原额退还。未中标(成交)服务商的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内由采购代理机构以银行转账的方式自动退还。 |
| ★19.1 | 投标文件份数：正本 壹 份，副本 肆 份，电子文本 / 份； （1）资格证明文件，正本壹份，副本肆份； （2）投标书(含商务技术)，正本壹份，副本肆份； （3）报价文件，正本壹份，副本肆份。 投标服务商中标后应提交含签字盖章的投标文件扫描件(PDF格式)一份给采购代理机构 |
| ★19.2 | 投标文件是否必须逐页小签：不适用 |
| 19.3 | ★投标文件装订特殊要求：要求投标书(含商务技术)、资格证明文件和报价文件分别装订成册，分别包封于各自的包封袋中。 投标文件符合采购文件给定的格式编制要求或格式略有改变但不影响投标文件的评审，以A4纸大小为标准装订成册。并自编目录及页码。除投标文件封面以外，每页（非空白页）都要在右下角编制页码，如有资格证明文件或宣传资料彩页等材料而无法编制页码的，可用不退色的墨水笔按顺序书写，但字迹必须清晰可认，不可潦草。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到而被视为无效投标等不利后果由投标服务商自行承担。 ★禁止使用活页装订。活页装订是指用卡条、抽杆夹等形式装订，使投标文件可以拆卸或者翻动过程中易脱落的一种装订方式。 |
| ★20.1 | 投标文件提交时间及投标截至时间：见采购文件第一部分《采购公告》 第九条 |
| ★20.1 | 开标时间：2019年1月9日9 时00分（北京时间） 开标地点：宁波市镇海区公共资源交易中心开标厅四（镇海区骆驼街道金华南路55号） |
| 22.3 | 开标顺序：资格证明文件→投标书(含商务技术) →报价文件，并当场唱标 |
| 22.4 | 备选方案：不适用 |
| 32 | 按照采购文件确定的事项、采购内容变更的规定、中标(成交)服务商的投标响应、中标(成交)服务商的投标承诺、中标通知书确定的数量和金额签订合同。 |
| 采购代理服务费部分及其它事项 |  |
| ★36 | 1、中标(成交)服务商在领取采购结果通知书(中标通知书)时，本采购代理机构根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定，向中标(成交)服务商收取采购代理服务费。 2、中标(成交)服务商在领取采购结果通知书(中标通知书)时向本采购代理机构支付采购代理服务费。 3、采购代理服务费只收现金、银行支票、银行汇票或转账支票或银行转账。 4、中标(成交)服务商如未按以上1条和2条规定办理，本采购代理机构有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。 |
| 37 | 其它事项：投标人应于递交投标文件截止时间前在宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）上成功注册，否则将不能被确定为中标人，由此产生的后果由投标人自行负责 |
| 补充须知： |  |
| 1 | 有关报价文件编制： 投标服务商在编制投标文件时应仔细阅读采购文件，完整了解本采购文件中有关格式、条款和规范等的全部要求，提供采购文件要求的全部资料以供评审。投标文件应详细地响应采购文件在资格、商务、技术等各方面的要求，应在投标文件中据实详细说明所提供货物，做出全面响应。 投标服务商的投标方案、投标声明（价格折扣率或其他声明）应按照采购文件具体要求及规定编报。 如果投标文件中未作出响应或存在着遗漏，在评审中该处有可能被判定为不接受采购要求；若 报价文件在对“采购内容及要求”的某些要求的响应，在“实施方案”中没有给予支持，评审中该处有可能被判定为不接受采购要求。 |
| 2 | 带有“★”标记的条款为不可负偏离条款，若负偏离则被评标委员认为不响应标书要求，视作无效标。带“▲”标记的条款为重要条款，若负偏离则评标委员会在技术评审时有权作惩罚性扣分。[如有“★”或“▲”标记时] |
| 3 | 采购人不组织现场踏勘，投标服务商可自行前往勘探现场，以核实并获取服务现场信息，风险自担。 采购代理机构将视具体情况召开采购文件答疑与预备会议（若有时则具体时间地点另行通知），请各投标服务商认真阅读理解采购文件，并在收到答疑会通知后，做好书面问题，在答疑会上统一提交 |
| 4 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范：本采购文件第五、部分(如有)中所列技术规范、标准不意味着是全部的或最新的，服务商必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 验收标准：按照中标服务商提供的投标文件及中标成交人和采购人签订的采购合同为标准进行验收 |

第三部分  投标服务商须知

说明：本采购文件仅适用于本次采购中所叙述项目的采购或服务

## 1 、说明

采购人所欲实施的采购项目已经政府采购行政管理部门或上级主管部门批准，或按有关规定进行相关采购程序，现采购人决定依据政府采购模式启动采购程序。采购人决定委托宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司代理本次采购工作。有关采购项目、采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等有关信息载明在第二部分《投标服务商须知》中，并由宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司执行具体采购工作任务，办理相关事宜。

1.1采购代理机构：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司；

1.2采购人或采购单位：宁波市大学科技园管委会，亦称本项目的委托方；

1.3中标成交人或中标成交单位亦称本项目的受托方；

1.4 投标服务商为自然人时，采购文件中所述公章无须加盖，仅须投标服务商签字即可。

1.5评标委员会：是由采购人依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责本次采购评标工作的临时性组织。

1.6书面形式：是指以文字形成书面文件的方式所制作的通知（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式）。

1.7天:指公历日

## 2、定义

2.1投标服务商系指：

2.1.1 购买了采购文件拟响应采购文件、参加采购活动和向采购人提供相应服务的单位、个人或其他组织，其职责如下：

①依法、诚信参加本次采购活动；

②依法签订本项目采购合同；

③严格依法履行本项目采购合同约定；

④其他需要履行的职责。

2.1.2投标服务商应遵守《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招投标法》以及其他有关的法律、法规和条例。

2.2“货物”系指投标服务商按采购文件规定须向采购人提供的一切货物、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指采购文件规定投标服务商服务商须承担的规划研究与城市设计等以及与其相关联的义务。该服务应是在国内可合法提供的、不受第三方限制的、免受追索的、符合国家法律、法规及规章规定以及满足本采购需求的服务。

2.4合格的投标服务商

2.4.1符合2.1条件，并具备以下基本条件的投标服务商：

投标服务商应具备合格的资格条件：详见第一部分《采购公告》第五条和《投标资料表》中要求的报名条件。

2.4.2投标服务商与采购人应无任何直接或间接的关联。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目和设计施工总承包项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4.3一个投标服务商对一个项目只能提交一个投标文件。

2.4.4 两家以上的服务商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标，否则，其投标（响应）文件作为无效处理。

2.5特别说明

2.5.1投标服务商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于服务商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该服务商的资信文件予以确认或审查通过。

2.5.2 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和浙江省财政厅、省监察厅《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》（浙财采监字〔2007〕2号）的规定。多家服务商参加采购响应，如其中两家或两家以上服务商存在以下利害关系时按一个服务商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效服务商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效服务商；均相同时，由评标委员会（或谈判、询价小组，以下统称评审小组）集体决定。

服务商之间存在的利害关系如下：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系； B.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系； C.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系； D.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系； E.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系； F.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况； G.存在分级代理或代销关系且提供的是同一代理品牌产品的、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

2.5.3根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，允许其独立参加政府采购活动。

## 3、采购方式

3.1本次采购采用公开采购方式进行。

## 4、★投标委托

4.1投标服务商代表须携带有效身份证件[法定代表人(或单位负责人)须与营业执照（或事业单位法人登记证或非企业单位登记证书)对应相符]。如投标服务商代表不是法定代表人(或单位负责人)，须有法定代表人(或单位负责人)出具的授权委托书（格式见附件），该授权书原件须编入投标文件正本中，副本可用复印件。

## 5、投标费用

5.1不论投标结果如何，投标服务商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 6、联合体投标

6.本项目 不接受  联合体投标。

## 7、转包与分包

本项目不允许转包，未经允许不得分包。

## 8、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

第一部分 采购公告

第二部分 投标资料表（含商务条款）

第三部分 投标服务商须知

第四部分 评标标准

第五部分 采购内容及要求

第六部分 合同主要条款及格式

第七部分 投标文件格式(部分)

第八部分 本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

第九部分 其它相关内容

注：投标服务商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标服务商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件各方面都作出实质性响应是投标服务商的风险，因为没有实质性响应采购文件要求的投标将被拒绝。

本采购文件提供的格式为满足本次采购所需的一部分格式文件，投标服务商应结合采购文件及自己的投标文件自行补充其他投标服务商认为需要的格式文件，投标服务商在采纳本采购文件提供的格式时，可以自行扩展，但不得违背实质性要求。

## 9、采购文件的澄清与修改

9.1投标服务商应认真阅读本采购文件，投标服务商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应在获得采购文件之日起七个工作日内提出。（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算。）采购代理机构或采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间前三个工作日（实质性内容有大的修改，需十五日），在采购信息发布媒体www.zhztb.gov.cn和宁波政府采购网站（www.nbzfcg.cn）上发布更正公告，并告知所有采购文件收受人。

9.2采购代理机构根据实际情况，以书面或采购信息发布媒体www.zhztb.gov.cn宁波政府采购网站（www.nbzfcg.cn）上发布的形式答复投标服务商要求澄清的问题，不包含问题来源。

9.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

## 10.对采购文件的异议和认同

10.1获取采购文件的潜在投标服务商对采购文件有异议，应在获得采购文件之日起七个工作日内提出（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算）。逾期提出的将不予受理。对采购文件的异议应有法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表签字，并盖投标服务商公章和注明日期。

10.2没有提出异议且又参与了该项目投标的服务商将被视为完全认同本采购文件。

## 11.投标服务商的风险

11.1投标服务商应仔细阅读《采购文件》的所有内容，按《采购文件》的要求提供投标文件，并保证投标文件的所有材料真实有效，以使其投标对《采购文件》作出实质性响应，否则，其投标可能被认为无效或拒绝，并按相关法律法规处理。

11.2各投标服务商应认真阅读采购文件中的内容，对已投标的服务商视为完全理解其中的各项内容。

11.3本采购文件中标注“★”的为重要指标，若不满足则被评标委员认为不响应标书要求，视作无效标。

11.4服务商须对所投标产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利， 并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，服务商应承担相应后果，并负责赔偿。服务商为执行本项目合同而提供的技术资料 等归采购人所有。

11.5服务商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

## 12.投标文件的语言及计量

12.1投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

12.2投标文件以及投标服务商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

## 13、投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、投标书和报价文件组成，并分别装订成册。

★13.1资格证明文件应有：

13.1.1 目录

13.1.2投标服务商资格核对表，核对表应包括以下资料：

(1) 法定代表人(或单位负责人)授权书(有授权时，下同)[若投标服务商代表系法定代表人(或单位负责人)，投标文件可以无本授权书，但在投标时应该声明并提供本人身份证和营业执照（或事业单位法人登记证或非企业单位登记证书)供查验，否则按无法定代表人(或单位负责人)授权处理]（参考格式，见第七部分）；

(2) 投标服务商承诺书；

(3) 投标服务商基本情况表；

(4) 具有独立承担民事责任的能力证明：营业执照(或事业单位法人登记证或非企业单位登记证书或个人投标时自然人身份证)复印件(加盖公章)；

(5) 投标保证金银行转账回单复印件；

(6) 参加采购活动的投标服务商自2015年12月1日至投标截止日在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式，见第七部分) ；

(7) 税务登记证、组织机构代码证复印件；(营业执照或事业单位法人证书或非企业单位登记证书为三证合一的不需提供)；

(8) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：服务商最近年度财务报表复印件或服务商基本开户银行出具的资信证明复印件（提供资信证明时原件编入正本，复印件加盖公章编入副本）[当年新成立企业可用最近一个月的报务报表代替年报]；

(9) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明：投标服务商依法缴纳税收（最近 1 个月的税收缴纳凭证）和社会保障资金（最近 1 个月的社会保障资金缴纳凭证）的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的服务商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）复印件(加盖公章)；

(10)具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料：企业资质证书复印件(加盖公章) ；

(11) 投标服务商基础信息登记表；(参考格式，见第七部分)；

(12) 其他特殊资质证书复印件加盖公章编入标书，如属于小微型企业且欲享受优惠政策的须提供声明书；

(13) 投标自觉抵制采购领域商业贿赂行为书；(参考格式，见第七部分)

(14) 行业或产品必须的生产、经营证书或注册证书（若有）；

(15) 采购代理服务费承诺书

(16) 采购文件列明的影响投标服务商资格的其他证明文件。

★13.2投标书应有：

13.2.1 目录

13.2.2采购需求响应表（参考格式，见第七部分）；

13.2.3对项目的理解认识、需求及拟实施的服务方案（格式自拟）；

13.2.4项目实施进度安排（格式自拟）；

13.2.5人员配置及管理（格式不限；主要研究人员表格式见第七部分）；

13.2.6服务承诺及合理化建议（若有，投标服务商自制）；

13.2.7同类项目业绩清单（如有则提交，格式见附件，投标文件中提供合同复印件并加盖公章）；

13.2.8其他供应商认为需要提交的商务技术资料。

13.2.9投标服务商商务得分资料(若有时适用)：

(1) 投标服务商部分商务得分自评表(参考格式见第七部分)；

(2) 后附影响商务评分的资料复印件并加盖公章。

★13.3 报价文件

(1) 投标函（参考格式，见第七部分）；

(2) 开标一览表（参考格式，见第七部分）；

注：投标服务商须按以上顺序分别装订投标资料，如未按要求装订导致产生不利于投标服务商评标结果的，后果由投标服务商自行负责。

投标服务商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标服务商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标服务商的风险，并可能导致其投标被作无效或拒绝。

## 14、投标报价

14.1投标服务商应全面充分了解本采购项目的全部内容及要求以及实施现场的基本条件，按照《投标资料表》的要求报价，并包含项目实施过程中可能涉及的及合同中明示或暗示的一切费用。采购文件明示免除的费用除外。

14.2报价人（服务商）提出的响应价格应该用人民币报价，对用外汇支付部分，须折合成人民币计入总价，总报价不受汇率变动影响。不接受外币报价，除非采购文件另有要求。

14.3本项目的投标总价应是符合本采购文件“第二部分 投标资料表”第14.3条所包含的全部价格因素。

投标报价应该且只有一个报价，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一个报价方案为准，则将无效标。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不做考虑。

★14.4投报的价格(指全费用含税价)中标后且合同执行过程中固定不变。

14.5 在符合总体要求的前提下，投标服务商可对采购文件中没有提及的内容，按自已的理解适当增加，但有关价格及费用必须在投标文件中单独列出，并详细说明理由。

14.6 投标服务商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

14.7投标报价(总价)作为评标标准，但不能限制买方以其它方式签订合同的权力。

14.8采购代理服务费不应在投标报价中单列。

14.9电报、电话、电子邮件、传真形式的投标及其报价概不接受。

## 15、投标文件的编写

15.1投标服务商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款等要求，按要求编制投标文件。未按要求提交全部资料或者投标文件没有对采购文件的要求做出实质性响应，投标将被作为无效投标处理。

15.2投标文件应字迹清晰，表述正确、完整、详细、并按统一格式填写，装订成册。“开标一览表”系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写，不得自行增减内容。投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标服务商负责。

15.3投标文件所提供的全部数据必须真实可靠。若投标文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，其投标文件为无效投标文件。

## 16、投标文件的有效期

16.1 投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标服务商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（含传真）形式进行。

16.3投标服务商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标服务商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

16.4中标投标服务商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## 17、投标保证金

17.1 投标服务商应按《投标资料表》的规定足额提交投标保证金。

17.2 当采购代理机构和采购人因投标服务商行为受到损害时，可依据本节第17.5条的规定，没收投标服务商的投标保证金。

17.3 投标保证金交纳形式应符合《投标资料表》的规定。

17.4 投标保证金的退还按《投标资料表》17.4款的规定执行。

17.5投标服务商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标服务商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标服务商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标投标服务商无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）其他严重扰乱招投标程序的；

17.6 中标(成交)服务商若不按本须知规定支付采购代理服务费的，本采购代理机构有权扣没其投标保证金，并向其追索不足部分。

## 18、投标文件的签署及装订

18.1 组成投标文件的各项资料（见本须知第13条）须按本条要求签署、装订。对本册第七部分《投标文件格式(部分)》提供的各种文件，投标服务商应按要求填写、签署和加盖公章。

★18.2 投标文件应按各组成部分内容进行整理、编排、立目、索引、注明页码，以有利阅读评审，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标服务商的责任；在《投标资料》未作特殊要求时，既可整册装订，也可分册装订。《投标资料》有特殊要求时，应严格按要求装订，否则将导致无效标。

★18.3 投标文件的正本须打印或用不褪色的墨水清晰填写，在封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交正本的复印件。若正本与副本不一致，以正本为准。(详见第七部分的后附格式)

18.4投标文件一般不得涂改和增删，若发现有错漏需要修改，在涂改或增删处必须由投标服务商法定代表人(或单位负责人，或其被授权代表)签字或盖章。否则评标委员会将不接受该修改。

18.5投标服务商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章，否则将被视为无效。

## 19、投标文件的密封、标记和递送

19.1 递交的投标文件应按以下方法装袋密封，不接受未按规定密封的投标文件。投标文件的份数须符合《投标资料表》中的规定。

★(1) 投标文件正本、副本按《投标资料表》中的要求分别装入“资格证明文件”或“投标书文件”或“报价文件”各自的密封袋中。投标文件递交时应密封完好，封口处须盖有投标服务商公章或投标服务商的被授权代表签字。密封袋上注明采购编号、标项号、项目名称、采购人名称、并注明“资格证明文件”或“投标书文件”或“报价文件”字样及“开标时启封”字样。(详见第七部分的后附格式)。

(2) 提供的投标文件电子文本(若要求电子文本时)应标明采购编号、标项号、项目名称、采购人名称，放入投标文件密封袋中。

19.2 通过邮寄递交投标文件时，全部投标文件（投标文件包括资格证明文件、投标书、报价文件以及投标服务商认为有必要提交的其他资料）应按上述要求可靠密封。并以收到邮件时间为投标递交时间。本采购代理机构对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。

## 20、★投标

20.1 在《投标资料表》中规定的投标截止时间前，投标文件必须邮寄到达或派人送达指定的投标地点，拒绝接收在投标截止时间以后寄达和送达的投标文件，已接收的投标文件一律不予退还。

20.2 采购代理机构将邀请所有参与本采购活动的投标服务商参加投标，投标服务商应派代表人参加(邮寄除外)，参加投标的服务商[含授权代表]代表应签到。

20.3投标时采购代理机构将查询投标服务商的投标保证金是否足额且在规定的时间前到账，凡发现保证金缴纳不符的，其投标文件无效。

## 21、投标文件的修改和撤回

21.1投标服务商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改、补充或撤回。但投标服务商若要撤回投标文件，应提交由投标文件递交人[或法定代表人(或单位负责人)或授权代表]签署的正式文件。

21.2 投标服务商修改投标文件的书面材料应装入投标文件密封袋重新按规定密封，若单独封装递交，除按上述第19条规定封装外，还须在封套上标明“修改/补充投标文件（并注明采购编号）”和“开标时启封”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标服务商不得对其投标文件进行修改。投标截止时间到达后或开标以后投标服务商要撤回投标的，除按21.1条规定办理外，其投标保证金按第17.5条处理。

## 22、开标

22.1 采购代理机构按《投标资料表》规定的时间、地点主持公开开标。

22.2 投标服务商代表进入开标现场应保持开标现场安静、遵守有关规定，维护现场秩序。开标场所禁止喧闹和扰乱开标的行为。

22.3 开标时先由投标服务商代表（或公证机构人员）查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，按照《投标资料表》中规定的开标程序进行开标。

22.4 在开标仪式上，采购代理机构公布投标服务商的名称、投标价格、价格优惠声明、项目完成期、投标声明等，并当场做好唱标记录。★未经唱出的投标折扣和备选投标服务商案在评标时均不予考虑。

★22.5 在开标时没有启封和唱标的投标文件，以及未被接受的投标文件，均不进入评标程序。

## 23、资格审查

由采购代理机构和采购人依据法律法规和采购文件的规定，对采购文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标服务商是否具备投标资格。资格审查不合格者不进入评标环节。

## 24、评标委员会

24.1受采购人的委托，采购代理机构依据《政府采购法》、《财政部第87号》的规定和有关的法规组建评标委员会。评标工作由评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成。评标专家将在开标日之前在采购监管部门的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在采购结果确定之前依法保密。

24.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标服务商在开标后提交的任何被允许的补充声明、修正方案。

24.3评标委员会将核对投标价格和数量，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2）除以上有计算或表达上的错误和矛盾按24.3条第1）款修正外，其他错误或矛盾，将按不利于出错投标服务商的原则进行修正。

3）总报价未按规定保留小数位数的，评标时将对小数点后第一位数进行四舍五入后取整保留至整数元为止，按前述方法保留后未超出“第二部分 投标资料表”14.3条约定的报价上限的，视为细微偏差，否则视为无效标。单价未按规定保留小数位数的，评标时将对小数点后第三位数进行四舍五入后保留至小数点后两位为止，按前述方法保留后未超出“第二部分 投标资料表”14.3条约定的报价上限(如有上限限定)的，视为细微偏差，否则视为无效标。

★4）对于投标服务商少报或漏报的数量，若其累计价格（∑少报或漏报的数量×投报单价）不超过其总报价的15%（含），评标委员会将视为该少报或漏报的工作量已包含在投标总价中，按采购数量调整其投报单价；若累计价格（∑少报或漏报的数量×投报单价）超过投标总价的15%[投标服务商无该项目单价时以其他投标服务商中的最高单价为计算依据]，作实质性偏离处理。若投标报价之处字迹模糊难以辨认、核对，则作无效投标处理。

★5）采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标服务商是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价并分摊入投标单价。

6）评标委员会依据采购文件认为应该调整的价格。

★按上述方法调整或作出处理的投标报价对投标服务商具有约束力。如果投标服务商不接受修改或处理，按无效标处理。

24.4评标委员会根据采购文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《采购内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准；若发现电子文本与书面文本不一致，则以书面文本为准。

## 25、投标的澄清

25.1对投标文件审查中，发现有表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标服务商作出澄清。投标服务商必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。若投标服务商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，则视作自动放弃，按无效标处理。

25.2★投标服务商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标服务商法定代表人[法定代表人(或单位负责人)须与营业执照（或事业单位法人登记证或非企业单位登记证书)对应相符]或其授权代表[该授权代表应为投标文件正本中授权书的被授权人一致，且应出示身份证]的签字（或盖章），否则视为不接受修改或处理，按无效标处理。书面澄清将作为投标内容的一部分。

25.3投标服务商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

## 26、评标办法

26.1本次招投标活动的评标办法采用  综合评分法  。详细载明在第四部分《评标办法》中。

26.2评标程序和原则

本采购项目的评标程序有：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标(成交)服务商（或中标候选人）的程序依次进行。

26.2.1初步审查

初步审查主要为符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及有序的评标程序。

符合性审查：由评标委员会依据采购文件的规定，审查投标文件的组成是否符合采购文件的要求，从投标文件的有效性、完整性、投标有效期的符合性，并对投标文件是否做出实质性响应进行审查（在商务上，综合核查其投标报价、项目完成期、规划研究范围、成果交付时间、投标有效期、质量保证、付款条件、投标担保要求、履约担保(如有)要求、违约经济责任及其他采购文件要求承诺的主要商务条款等实质性要求是否响应；在技术规格上，核对其对采购文件技术规格中诸如适用性、技术规格符合性等实质性要求的条款是否响应；并审核其是否低于成本报价等）。

澄清有关问题：按第25条规定进行

26.2.2比较与评价

评标委员会在评标过程中优先考虑向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的进口产品。比较与评价包括：投标价格评价、商务评价、技术评价、综合评价

商务评价：按照采购文件的要求和采购文件的响应进行商务评价，根据其偏差状况进行评价；

投标价格评价：按照采购文件的要求和“评标办法”对有效投标服务商的价格进行评价；

技术评价：按照采购文件的要求和评审细则、标准对照投标文件的响应进行技术评价，评定其是否响应采购内容及需求，是否出现负偏离。

综合评价：对经过商务评价、技术评价及投标报价评分的投标，按“评标办法”规定的评价办法进行综合评价。

26.3综合评分法的得分计算：

评标得分=价格分+技术分+商务分

各投标根据各投标服务商的综合评分得分，从高向低的顺序排列。

26.4评价复核：在发布采购结果公示(中标公示)之前的任何时候，出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条所列情形的，评标委员会有权对已通过初步审查、比较评价等程序的部分或全部投标进行复核，或通过复核对前述评标结论中存在的遗漏或偏差进行修正。完成评价复核后，重新确定评标结果排序，重新评审改变评标结果的，将书面报告本级财政部门。

26.5推荐中标候选人（服务商）：评标委员会评审后可向采购单位按综合评价结果得分从高至低的顺序推荐排序在前的二名中标候选人（服务商），排名第二的投标服务商为候补中标候选人（服务商）。若遇综合评价结果得分相同的，则按投标报价由低到高顺序排列，若报价也相同则抽签确定。一般情况下，采购单位授权评标委员会直接推荐综合评价结果得分最高者为中标(成交)服务商；若综合评价结果得分最高者放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，则由综合评价结果得分次高者为中标(成交)服务商；若综合评价结果得分次高者因上述同样原因不能签署合同的，则采购人将重新组织采购。

26.6例外处理

26.6.1有下列情形之一的，采购程序终止，除采购任务取消外，采购人将重新组织采购：

①出现影响采购公正的违法、违规行为的；

②投标服务商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

③因重大变故，采购任务取消的；

④其他采购文件规定采购程序终止的情形。

26.6.2依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令第87号) 第四十三条规定，公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标服务商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标服务商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：（一）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；（二）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应报上级主管部门批准。

26.6.2.1 若经批准变更为竞争性谈判方式的，原评标办法废止，评标委员会改组为谈判小组，依据下述程序从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的服务商中按照最后报价由低到高的顺序确定候选成交服务商，并最终确定报价最低者为中标成交候选服务商。其程序如下：

A. 竞争性谈判一般将分为三个轮次，谈判小组所有成员应当集中与单一服务商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的服务商平等的谈判机会；

B. 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的服务商。服务商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。服务商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

C. 已提交响应文件的服务商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的服务商的保证金。

D.在第三轮谈判结束后，谈判小组将视情况(如出现最低报价相同时，或未达成采购人与其目标时等情况)决定是否增加谈判轮次。若出现最后最低报价相同且服务商均不愿降低报价的情况下，采购人可授权谈判小组采取抽签方式确定，先抽出的排序在前。

E. 竞争性谈判小组将与报价人（服务商）进行一轮或多轮次的谈判，谈判的内容至少包含如下：

(1) 报价人的资格、合格服务和谈判响应文件状况，即报价资格审查与初步审查部分内容；

(2) 商务技术谈判，至少包括：服务要求、服务期、规划研究范围、付款条件、后续服务等；

(3) 采购服务的价格及涉及采购要求的其他方面。

F.其它采购文件未约定的按《政府采购非采购方式管理办法》(财政部令第74号)文及相关文件确定。

26.6.2.2 若经批准变更为其它采购方式的，具体评标办法另定。

## 27、评标过程保密

27.1开标后，直到授予中标(成交)服务商合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况均不得透露给任一投标服务商或与上述评标工作无关的人员。

27.2在评标过程中，投标服务商企图影响采购代理机构的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 28、确定中标(成交)服务商、评标结果公示与质疑

28.1采购人根据上述26.5(或26.6.2)条确定的中标(成交)服务商后，本采购代理机构即在《投标资料表》中载明的信息发布媒体上发布采购结果公告。公告期为1个工作日(自公告发布时点至公告次日24时00分止)，投标服务商可自行查询中标信息。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将当向中标人发出中标通知书。同时在开标在现场当即宣布资格审查未通过服务商单位名单及其未通过原因和告知未中标单位总得分(综合评分时)。

28.2投标服务商若对采购结果有异议，可在采购结果公告期结束后7个工作日内向本采购代理机构提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件7个工作日内书面答复。不受理无效的或公告期满以后提出的任何质疑。

## 29、投标无效的情形

29.1实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。一般将投标报价、项目服务期要求、服务内容、投标有效期、质量标准、技术标准和规范要求、投标担保要求、履约担保要求(如有)、人员配备要求、违约经济责任及其他采购文件要求承诺的主要商务条款要求和标注有“★”的技术要求等作为实质性内容。投标服务商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标服务商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公示之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标服务商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

29.2投标文件出现下列情形之一的，被认为资格审查或初审不合格的,为无效投标文件，不得进入评标：

(1) 投标服务商未按照采购文件的要求提供投标保证金的；

(2) 未按照采购文件的要求装订、密封、签署、盖章的或投标文件份数不符的；

(3) 资格证明文件不满足本须知第13条要求或与其资格证明原件不一致的；

(4) 投标服务商资格不符合本采购文件条件要求或超出其许可经营范围、资质标准等投标的；

(5) 投标文件的组成不符合本须知第13条要求的；

(6) 资格证明文件的签署与盖章不符合要求的、投标函和法定代表人(或单位负责人)授权书无法定代表人(或单位负责人)签字和被授权人签字的、投标保证金形式、金额不符合采购文件要求的（即相关部分的有效性不符合本册第七部分附件（格式）和附件（若需要提供）的盖章、签署或出具要求的）；

(7) 投标有效期不符合采购文件要求的；

(8) 投标文件未按投标服务商第14条规定进行报价的；

(9) 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

29.3投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对采购文件做出实质性的响应，作无效标处理。

（1）投标文件载明的项目完成时间、方式、数量及相应的后续服务等不符合采购项目最低要求的；

（2）报价服务内容的技术规格、技术标准、技术参数等不满足采购项目最低要求的,特别是带“★”的款项不能满足采购文件要求的；

（3）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（4）投标文件同时提供多个报价又未声明为主的方案的；

（5）经评标委员会评审投标方案和标准明显不可行的；

（6）开标后要求改变投标方案的；

（7）总报价超出“第二部分 投标资料表”14.3条约定的报价上限的；

评标委员会经过审查，评审专家一致[按少数服从多数的原则，下同]认为投标服务商报价明显不合理或明显低于其他通过符合性审查投标服务商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，而投标服务商不能合理说明原因并提供相关证明材料的；或投标服务商不接受评标委员会按照24.3条规定对其价格计算错误的修正或其数量遗漏的核对作出处理的；或投标服务商以赠送的方式进行报价的；

（8）评审委员会要求投标服务商进行现场陈述时，其陈述人不是授权代表的；

（9）投标文件未按本采购文件第五部分“采购内容和要求”作出实质性响应的，或其响应严重偏离要求致使无法按评标办法对其进行评审的；

（10）投标报价中漏报或少报数量对应金额的合计数超过其总报价15%的[详见第三部分23.3 条第4款]；

（11）投标总报价经评审专家一致[按少数服从多数的原则，下同]认为低于成本的报价；或投标服务商以赠送的方式进行报价的；

（12）与其他投标服务商的投标文件中技术文件部分的文字表述内容差错相同 6 处及以上的，或三分之二及以上评标委员会成员认定存在串标情形的。

（13）不符合采购文件规定的其他实质性要求的；

（14）在评标过程中，投标服务商有企图影响评委行为的；

（15）评委会认定的其他违法违规情况；

29.4投标服务商有下列情形之一的视为相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标服务商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

（2）不同投标服务商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的投标服务商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标服务商的投标文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同投标服务商的投标文件相互混装；

（6）不同投标服务商的保证金从同一单位或者同一账户转出。

29.5 投标服务商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，恶意串通的其投标无效：

（1）投标服务商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标服务商的相关信息并修改其投标文件：

（2）投标服务商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标服务商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标服务商按照该组织要求协同参加本次采购活动；

（5）投标服务商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定投标服务商成交，然后再参加竞标；

（6）投标服务商之间商定部分投标服务商放弃参加本次采购活动或者放弃成交；

（7）投标服务商与采购人或者采购代理机构之间、投标服务商相互之间，为谋求特定投标服务商成交或者排斥其他投标服务商的其他串通行为。

在评标、定标期间，评标委员会若发现投标服务商在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为记录。

## 30、数量变更

30.1 采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在采购文件《投标资料表》中规定的合同金额或数量（工作量）变更范围内(合同金额的10%)，或遵循贸易惯例及法规、政策许可情况下，变更采购的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

30.2 投标服务商应在其投标服务商案及投标报价价格中，考虑获得合同后的数量（工作量）变更风险；

30.3 当合同数量（工作量）发生变更时，合同价格(总价)随之进行相应调整，这种调整只基于已被接受的报价单价，没有单价的，将立足有利采购人权益前提下进行。

## 31、中标(成交)结果通知

31.1在发布采购结果公告后，本采购代理机构向中标(成交)服务商发送中标(成交结果)通知书，向其他投标服务商发送未中标(成交结果)通知书。中标(成交结果)通知书对采购人和中标(成交)服务商具有同等法律效力。

31.2中标(成交)服务商按下述第32条规定与采购人签订合同时，中标(成交结果)通知书是合同的组成部分。

31.3有关发布本次采购的公告、评标结果公示的媒体载明在《投标资料表》中。

## 32、签订合同

32.1中标(成交)服务商在本采购代理机构发出采购结果通知书(中标通知书)的30天内，应与采购人按照采购文件和中标(成交)服务商的投标文件的约定内容签订书面合同，采购文件、投标文件和投标时的承诺是采购合同的组成部分，同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。不按规定签订或拒绝签订合同的，采购人可撤销其中标资格并按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定重新组织采购活动。

32.2采购文件、中标(成交)服务商的投标文件及其在评标过程中提交的澄清文件均是合同的附件。

32.3中标(成交)服务商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

32.4中标(成交)服务商与采购人签订的合同应遵循《浙江省政府采购合同暂行办法》[浙采监(2017)11号]文相关规定。

32.5 采购代理机构负责合同的见证；宁波市大学科技园管委会监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题。中标(成交)服务商应遵守国家法律法规和有关文件规定，承担相应的法律责任。

## 33、投标服务商有下列行为的，应取消其中标资格：

33.1在投标过程中与其他投标服务商或采购人有串标行为的；

33.2在投标过程中有弄虚作假行为的；

33.3在投标过程对采购人、评委及相关工作人员施加压力、影响采购、评标公正性，或以不正当手段谋取中标的。

## 34. 履约保证金

34.1签订合同前，中标(成交)服务商应根据采购文件确定的履约保证金(如有，下同)金额，向采购人交纳履约保证金，否则，中标(成交)服务商的投标保证金不予退还。

34.2 签订合同后，如中标(成交)服务商不按双方合同约定履约，则其全部履约保证金不予返还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.3履约保证金合同履行完毕后五个工作日内无息退还。

## 35、验收

35.1采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

35.2采购人对中标(成交)服务商的履约验收应按《浙江省政府采购合同暂行办法》[浙采监(2017)11号]文第二十三条~第三十二条规定执行。

## 36、采购代理服务费

36.1中标(成交)服务商在领取采购结果通知书(中标通知书)时，本采购代理机构根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定，向中标(成交)服务商收取采购代理服务费。

36.2中标(成交)服务商在领取采购结果通知书(中标通知书)时向本采购代理机构支付采购代理服务费。

36.3采购代理服务费只收现金、银行支票、银行汇票或转账支票或银行转账。

36.4中标(成交)服务商如未按以上36.1条和36.2条规定办理，本采购代理机构有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。

## 37、其它事项

37.1投标人应于递交投标文件截止时间前在宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）上成功注册，否则将不能被确定为中标人，由此产生的后果由投标人自行负责。

第四部分 评标标准

本次采购为非专门面向中小微企业。对于符合财库[2011]181号文规定的小微企业，在评审时，国内企业将给予6%的价格扣除，并以其价格扣除后的金额作为其经评审的报价。若所有投标服务商均为财库[2011]181号文规定的小微企业，则均不考虑价格扣除。

依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)之规定残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小微企业6%价格扣除优惠政策，但残疾人福利性单位本身为小微企业的不得重复用享受优惠政策。

依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，以扣除后的价格为评标报价；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，以扣除后的价格为评标价。

若为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位且欲享受政策须填写声明书，未声明者不认定为小微企业。

评标委员会遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，依据投标文件和采购文件的内容进行评审。

一、本评标标准是对第三部分《投标服务商须知》中的“评标及定标”的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

二、评标委员会按照采购文件第三部分《投标服务商须知》中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标(成交)服务商、定标等规定和本标准开展评标工作。

★三、评标委员会经过审查，评审专家一致[按少数服从多数的原则，下同]认为投标服务商报价明显不合理或明显低于其他通过符合性审查投标服务商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，而投标服务商不能合理说明原因并提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

★四、评标办法选用：综合评分法。

五、评标程序

1.评审顺序依为初步审查、商务评审、技术与能力评审、价格评审、最终评审；评审过程中出现不合格时，不再进行下个程序评审，其投标报价也不进入价格评审范围。

1）初步审查：对投标文件的完整性、投标保证金、投标有效性等方面进行审查。未通过初步审查的投标无效。

2）商务评议：综合核查项目完成期偏离、付款条件偏差等。采购文件虽未作要求，但是国家法律法规作强制性规定的证书必须提供，否则投标无效。

3）技术评议：按照第五部分 采购内容中各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度后按评分标准进行评分。

4）标有“★”的关于价格、商务、技术条款中出现负偏离的均为不合格；

2. 每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，各评分因素分值保留小数点后一位(最小评分单位为0.1)。

3最终得分：各评委的综合评分之和，以四舍五入法整合到小数点后二位，计为该投标服务商该标项的投标最终得分(所有计算过程及结果，以四舍五入法整合到小数点后二位)；

4.评价排序：

对通过初步审查、商务评议、技术评议的有效投标，按综合得分由高到低顺序排列，如遇最终得分相同，以报价低者排名在前，若报价也相同，则抽签决定排序（先抽出者排名在先）。

推荐中标原则：一般情况下，采购单位授权评标委员会直接推荐综合评价结果得分最高者为中标候选人（服务商），综合评价结果得分次高者为候补中标候选人（服务商）。

六、其他说明

有效投标：指通过初步审查、商务评审、技术评审、投标报价符合评审规范且未超过本采购文件规定的招标控制价或采购预算价的投标。

价格评审基准价格与价格评审：按照“评分标准”中评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后二位。

七、评分标准

总得分=价格分+技术分+商务分

评分标准-镇海区庄市工业A区规划研究及城市设计  [兼评委打分表]

| 评分项目 | 评分子项 |  | 评分要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（10分） | 1参与评审的价格=投标总价－小微企业价格扣除优惠值6%（如有） |  |  | 10 |
|  | 以满足采购文件要求且参与评审的价格最低的服务商的报价作为为评标基准价，得10分； |  |  |  |
|  | 其他投标服务商的商务报价分统一按照下列公式计算： |  |  |  |
|  | 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×10%×100。 |  |  |  |
|  | 本项目采购预算：人民币100万元，投标报价超过采购预算的，作无效报价处理。 |  |  |  |
| 技术分（70分） | 理解 认识 需求 | 对本项目的政策背景理解、工作重点的理解和分析的前瞻性和针对性；对项目现状特征与问题认识的全面性、充足性(即图纸及数据分析为支撑的充足性)；对各方发展诉求的前瞻性、近期目标认识的把握性等进行横向比较，综合评审： 被评为优的得15.0~10.1分，被评为良的得10.0~5.1分，被评为一般的得5.0~3.1分，其他3.0分及以下。 |  | 0-15 |
|  | 服务 方案 | 针对投标服务商实施项目的主要思路、技术路线、研究内容及最终成果表现形式等进行横向比较，综合评审： 被评为优的得28.0~23.1分，被评为良的得23.0~18.1分，被评为一般的得18.0~13.1分，其他13分及以下 |  | 0-28 |
|  | 进度 安排 | 对投标服务商的计划进度及时间安排的合理性，紧凑性，可操作性等方面进行横向比较，综合评审： 第一层级：5.0~3.1分；第二层级：3.0~2.1分；第三层级：2.0-0分。 |  | 0-5 |
|  | 团队 实力 | 针对投标服务商拟派团队人员结构、专业技术能力、学历水平、从业经验等进行横向比较，综合评审： 被评为优的得5.0~3.1分，被评为良的得3.0~2.1分，被评为一般的得2.0~1.1分，其他1.0分及以下。 |  | 0-5 |
|  | 服务 承诺 | 针对投标服务商提供的服务承诺和保障措施横向评比，综合评审： 第一层级：5.0~3.1分；第二层级：3.0~2.1分；第三层级：2.0-0分。 |  | 0-5 |
|  | 现场 讲标 | 由投标服务商对项目投标方案（PPT）现场讲解。投标服务商自带设备（如有），各投标人需根据方案内容进行阐述，要求表达流畅、思路清晰并由专家评委进行提问及答疑后横向评比，综合评审[单个服务商讲标时间最长15分钟]： 被评为优的得12.0~10.1分，被评为良的得10.0~8.1分，被评为一般的得8.0~6.1分，其他6.0分及以下。 |  | 0-12 |
| 商务分（20分） | 企业 业绩 | 投标服务商具有自2015年1月1日至投标截止日（以合同签订之日为准）承揽过同类项目（同类项目指：单项合同服务内容应包含规划研究或城市设计内容）且单项合同金额不得少于100万元的，每个得3分，最高9分； 以上业绩证明材料须提供合同复印件并加盖公章，合同中未明确上述业务内容的须原业主证明材料，否则不得分 |  | 0-9 |
|  | 企业 奖项 | 投标服务商曾获得城乡（市）规划设计奖项的：获得国家级（含部级）奖项的，一等奖得5分、二等奖得3分、其他得2.5分；获得省级奖项的，一等奖得2分，二等奖得1.5分，其他得1分；获得地市级奖项的，每个得0.5分（不分奖项等别）；其他情况不得分。 同一项目奖项就高计分，不同项目可累计，但最高分不得超过5分。获奖证书或文件复印件加盖公章后编入标书，否则不得分。 |  | 0-5 |
|  | 负责人能力 | 项目负责人具有教授级高工职称，且具有注册城市规划师资格，得3分；该项不重复得分，最高得3分；投标文件中需提供证书复印件及由投标服务商代为缴纳的2018年8月~9月份的社保证明，否则不得分。 |  | 0-3 |
|  | 本地化服务 | 评标委员会针对投标服务商履约服务的快捷性、对项目区域地理位置及规划政策的熟悉程度等方面进行分层级综合评价，一般以服务机构(含分支机构)规模大小[以专业人员(须为规划或建筑或交通或市政类专业)配置、社保、职称和工作经验等为证]等其他方面作为评审依据。 第一层级：3.0~2.0分；第二层级：1.9~1.0分；第三层级：0.9.0-0分 |  | 0-3 |

第五部分 采购内容及要求

A．采购内容

1、项目名称：镇海区庄市工业A区规划研究及城市设计。

2、采购内容：镇海区庄市工业A区规划研究及城市设计：包括规划研究、城市设计、实施建议及开发成本测算等。

3、项目完成期限：项目总完成期为两个月，其中合同签订后两周内完成现状调研、收集资料等项目前期准备工作，进行规划研究工作；规划研究初步成果认可后三周内完成规划研究及城市设计工作并形成初步成果；初步成果形成后一个月内完成会审、评估和校核，修改调整，并形成最终成果。

4、规划研究范围：西至东昌路，南至中官西路，东至兴庄路，北至大叶界河，总面积约130公顷。

B．采购要求

一.	实质性条款/要求：

打有“★”的条款与要求为采购文件的实质性要求，任何负偏离将导致废标。

二.	工作内容分包规定：

★本项目重要、关键性工作部分，必须由中标单位自身负责完成，不得分包给其他单位，否则业主单位有权单方面终止合同，并保留追究中标单位相关责任的权力。

三.	实施方案要求：

1、	★项目组成人员须报业主单位备案归档，项目完成期间不得更换，特殊情况必须更换的，更换人员满足工作及工作组组成要求的，经业主单位书面同意后，方可进行，否则视同中标人违约；投标服务商须做出项目组组成人员结构及同等人员更换承诺；

2、实地调查、方案汇报等重要关键性工作必须由项目组负责人带队负责，投标服务商须做出承诺；

3、投标服务商须安排相关人员配合好委托方（业主单位）对本项目进行中相关联的工作，列入实施方案中；

4、投标服务商须简明扼要的列出实施方案与质量保证梗概，并在要求递交的文件中进行详细论述；投标服务商未递交采购文件要求的文件与内容，是投标服务商的投标风险。

5、★项目负责人必须是投标服务商在职高级规划师，具备国家注册城市规划师资格，投标时后附职称(资格)证书及2018年8月份~10月份由投标服务商代为缴纳养老保险的社保证明。

6、★除项目负责人外其他项目组成员中必须至少配有在职城市规划高级规划师一名，投标时后附职称证书及2018年8月份~10月份由投标服务商代为缴纳养老保险的社保证明。

四.	成果会审及验收：

验收与评审：项目组织会审、验收等费用由中标人支付。

五.	其他要求

投标服务商应保证其在本合同范围内使用成果不受第三方提出的关于专利权、版权、设计、其他知识产权或使用许可的法律纠纷，倘若发生有关的诉讼，完全由投标服务商应诉并承担法律责任；投标服务商须做出书面承诺。

投标服务商递交认为有必要说明、证明有能力、有资格承担本合同的其他文件。

C．项目说明

一、背景和目的

1.项目背景

为进一步发挥创新驱动对经济社会发展的支撑和引领作用，厚植发展新优势，培育发展新动能，推动经济转型升级，宁波市正积极谋划甬江科创大走廊的开发建设。2016年5月，镇海区委、区政府做出建设中官路创业创新大街的战略决策，全力打造全市高端创新资源集聚的高科技新地标。两年来，市大学科技园管委会积极谋划，《中官路创业创新大街总体规划及城市设计》编制完成，高端创新资源集聚，重大项目加快建设，创业生态日臻完善，大街建设如火如荼。

庄市工业A区位于中官路创业创新大街的西起点，是大街近期重点开发建设区域，同时规划轨道交通5号线及K1线在基地内部交汇，整体区位价值优越、交通优势显著。为更好的指导下一步的招商和开发建设，在《中官路创业创新大街总体规划及城市设计》的基础上，全面系统地研究地块的业态更新、功能结构、用地布局、空间形态、创新要素、城市设计要素及控制导则迫在眉睫，需委托编制控规层面的《庄市工业A区规划研究及城市设计》。

二、范围及规模

本次规划研究范围：西至东昌路，南至中官西路，东至兴庄路，北至大叶界河，总面积约130公顷（标红色为成熟区块）。

三、规划研究依据

1、法律、法规及标准

（1）《中华人民共和国城乡规划法》

（2）《浙江省城乡规划条例》

（3）《中华人民共和国城市规划编制办法》（建设部2006年4月1日实施）

（4）《城市道路交通规划设计规范》（GB50220—1995）

（5）《宁波市城市规划管理技术规定》（2015）

（6）《宁波市城乡规划实施规定》（2015）

（7）《宁波市城乡规划条例》

2、相关规划

（1）《宁波市城市总体规划（2012-2020年）》（2015年修订）

（2）《宁波市城市综合交通规划》

（3）《宁波市镇海区分区规划》

（4）《中官路创业创新大街发展规划》

（5）《中官路创业创新大街总体规划及重点区块城市设计》

（6）《镇海新城南区控制性详细规划》

（7）各片区控制详细规划

（8）其他相关规划、规范

四、主要工作内容

一是规划研究，解读项目背景、政策机遇等宏观因素，制定功能业态、用地布局、环境营造及人文活力等方面的规划策略，明确空间结构与功能分区，优化用地布局，建立道路交通系统、绿地及开放空间系统、公共服务设施系统等多项综合规划体系。

二是城市设计，进行控规层面的空间形态研究，构建街区形象、建筑群体控制、空间序列、空间节点、街道界面、连续开放空间、建筑特色、地下空间控制、景观特色、指标和控制导则等，塑造高品位的空间形态和建筑风貌。

三是实施策略，加强庄市工业A区滚动开发的资金平衡，合理确定居住用地和产业用地的比例关系，提出地块精细化管控的原则，制定引导实施的地块城市设计导则，并进行开发成本测算。

D. 成果形式

1.成果必须符合国家、地方相关法规及技术文件的有关规定。

2.最终成果需提供文本15套，电子光盘2套。中间及过程成果需提供PPT或PDF电子汇报文件。

3.成果应包括文本、图纸、控制导则、汇报PPT内容。文字说明要准确、完整，能表达城市设计方案的意图及内容，其主要内容应包括但不限如下：

（1）、项目解读

解读项目背景、政策机遇等宏观因素；分析上位规划及相关规划对于本区块发展意图，做好规划衔接工作；分析基地现状情况及外部现状资源条件；明确规划理念、研究方法与技术路线。

（2）、发展研判

重点分析国内外先进案例，明确区块的发展导向、区域定位及开发规模；制定功能业态、用地布局、空间形态、环境营造及人文活力等方面的规划策略。

（3）、设计方案

明确空间结构与功能分区，优化用地布局，进行城市设计空间形态研究，构建包括街区形象、空间序列、空间节点、街道界面、连续开放空间、建筑特色、景观特色等要素在内的城市设计框架。并将用地功能及路网调整内容及控制指标等落实到修编的控制性详细规划中。

（4）、支撑体系

建立道路交通系统、绿地及开放空间系统、公共服务设施系统、地下空间系统等多项综合规划体系。

（5）、实施策划

提出地块精细化管控的原则，制定引导实施的地块城市设计导则；进行开发成本测算。

E. 其它要求

1、项目验收方式：采用评审方式组织验收。

2、本项目的规划方案及要求以合同履行期间业主实际需求为准（如浙江省出台相关政策的，根据政策执行合同）。

第六部分 合同条款

(本合同为合同格式，双方协商后确定)

采  购  合  同

项目名称：镇海区庄市工业A区规划研究及城市设计

采购人(甲方)：宁波市大学科技园管委会

服务商(乙方)：

签定日期：2018年   月    日

签定地点：浙江宁波镇海

合同协议书

委托方：                             （以下简称甲方）

受托方：                            （以下简称乙方）

甲方通过公开采购方式确定乙方为本合同所涉及项目的承担单位，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。

- 项目名称：镇海区庄市工业A区规划研究及城市设计

- 委托内容：

镇海区庄市工业A区规划研究及城市设计：包括规划研究、城市设计、实施建议及开发成本测算等，具体任务详见本合同第六条；

- 项目完成期限：

项目总完成期为两个月，其中合同签订后两周内完成现状调研、收集资料等项目前期准备工作，进行规划研究工作；规划研究初步成果认可后三周内完成规划研究及城市设计工作并形成初步成果；初步成果形成后一个月内完成会审、评估和校核，修改调整，并形成最终成果。

- 规划研究范围：

镇海区庄市工业A区规划研究及城市设计的规划研究范围为西至东昌路，南至中官西路，东至兴庄路，北至大叶界河，总面积约130公顷，具体详见下图(标红色为成熟区块):

- 合同价款及付款

1、本项目合同总价为固定总价包干形式，总价金额为大写       元整(小写    元整)。

2、付款条件与方法：合同签订后一周内支付合同价款的30%；初步成果提交后支付至合同价款的60%；最终成果提交后付清余款（无息）。以上款项在服务商提交完整的付款申请含增值税专用发票后予以支付。

- 规划研究依据

1、法律、法规及标准

（1）《中华人民共和国城乡规划法》

（2）《浙江省城乡规划条例》

（3）《中华人民共和国城市规划编制办法》（建设部2006年4月1日实施）

（4）《城市道路交通规划设计规范》（GB50220—1995）

（5）《宁波市城市规划管理技术规定》（2015）

（6）《宁波市城乡规划实施规定》（2015）

（7）《宁波市城乡规划条例》

2、相关规划

（1）《宁波市城市总体规划（2012-2020年）》（2015年修订）

（2）《宁波市城市综合交通规划》

（3）《宁波市镇海区分区规划》

（4）《中官路创业创新大街发展规划》

（5）《中官路创业创新大街总体规划及重点区块城市设计》

（6）《镇海新城南区控制性详细规划》

（7）各片区控制详细规划

（8）其他相关规划、规范

- 主要工作内容

一是规划研究，解读项目背景、政策机遇等宏观因素，制定功能业态、用地布局、环境营造及人文活力等方面的规划策略，明确空间结构与功能分区，优化用地布局，建立道路交通系统、绿地及开放空间系统、公共服务设施系统等多项综合规划体系。

二是城市设计，进行控规层面的空间形态研究，构建街区形象、建筑群体控制、空间序列、空间节点、街道界面、连续开放空间、建筑特色、地下空间控制、景观特色、指标和控制导则等，塑造高品位的空间形态和建筑风貌。

三是实施策略，加强庄市工业A区滚动开发的资金平衡，合理确定居住用地和产业用地的比例关系，提出地块精细化管控的原则，制定引导实施的地块城市设计导则，并进行开发成本测算。

- 成果要求

1.成果必须符合国家、地方相关法规及技术文件的有关规定。

2.最终成果需提供文本15套，电子光盘2套。中间及过程成果需提供PPT或PDF电子汇报文件。

3.成果应包括文本、图纸、控制导则、汇报PPT内容。文字说明要准确、完整，能表达城市设计方案的意图及内容，其主要内容应包括但不限如下：

（1）、项目解读

解读项目背景、政策机遇等宏观因素；分析上位规划及相关规划对于本区块发展意图，做好规划衔接工作；分析基地现状情况及外部现状资源条件；明确规划理念、研究方法与技术路线。

（2）、发展研判

重点分析国内外先进案例，明确区块的发展导向、区域定位及开发规模；制定功能业态、用地布局、空间形态、环境营造及人文活力等方面的规划策略。

（3）、设计方案

明确空间结构与功能分区，优化用地布局，进行城市设计空间形态研究，构建包括街区形象、空间序列、空间节点、街道界面、连续开放空间、建筑特色、景观特色等要素在内的城市设计框架。并将用地功能及路网调整内容及控制指标等落实到修编的控制性详细规划中。

（4）、支撑体系

建立道路交通系统、绿地及开放空间系统、公共服务设施系统、地下空间系统等多项综合规划体系。

（5）、实施策划

提出地块精细化管控的原则，制定引导实施的地块城市设计导则；进行开发成本测算。

- 署名、版权及保密约定

8.1	署名

8.1.1本规划研究成果为甲方所有，各方共同署名。

8.1.2规划研究成果提交验收时，受托方在扉页标注详细编制人员名单，同时加盖受托方规划研究成果(或审核)章。

8.2	资料使用和管理

8.2.1甲方提供的既有规划研究成果只能用于本合同约定的项目，不得扩展到其他项目或其它单位。项目完成后，相关数据应交回甲方。受托方对甲方所提供资料的使用权在合同项目完成后自行终止。

8.2.2受托方应根据国家有关保密法律法规要求，承担对相关资料保密的法律义务。

8.3	版权、信息发布与学术研究

1、	甲方拥有本规划研究成果的版权。

2、	未经甲方同意，受托方不得以任何形式擅自对外界发布关于本项目的任何信息。

3、	项目完成前，受托方不得单独发表或交流与本项目有关的学术研究成果。

- 双方责任和义务

9.1甲方：

9.1.1协助受托方开展现状调查和基础资料收集工作，提供相关规划资料；

9.1.2分阶段组织审查并对受托方所作的规划研究成果提出书面意见，对受托方提交的正式成果进行验收；

9.1.3参与合同设定的各阶段工作，参与研究讨论工作；

9.1.4根据情况需要安排召开相关讨论、审查和论证会；

9.1.5按合同要求履行付款义务。

9.2 受托方

9.2.1开展现状调查和基础资料收集；

9.2.2按甲方提出的要求和国家有关技术标准和规范开展工作，按合同进度完成各阶段工作，按甲方要求制作相应成果；

9.2.3有义务参加各种会议，按甲方要求提供会议材料，并按甲方意见修改完善；

9.2.4项目负责人应参与编制过程中的重要讨论会、座谈会，并在成果汇报时到场汇报；

9.2.5受托方应广泛征求各部门意见，认真落实甲方在项目编制各阶段提出的意见，在下一轮汇报时附具对上一轮意见的落实情况；

9.2.6受托方应全面整合相关各类规划和各版本规划。对上位规划和既有各版本规划的落实和调整情况有相应说明；

9.2.7受托方应加强成果后期跟踪与服务。规划研究成果在实施过程中出现质量问题的，受托方应及时予以修正。

- 违约责任

- 甲、乙双方任何一方由于不可抗拒的原因不能履行合同时，应及时向其他各方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得相关证明以后，根据具体情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 乙方未及时提交书面成果资料的，每逾期一日应承担该项目合同款的5‰（千分之五）的违约金，但最高不得超过合同总额的20%。

- 各方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目以外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。但是，甲方因工作目的而实施上述行为除外。

- 争议的解决

履行本合同时发生的争议，各方应通过友好协商解决。协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 附则

1、本合同研究方案、服务要求、人员配置及采购文件、乙方投标文件及澄清或承诺，作为合同附件，对合同条款具有补充作用，具有同等法律效力。

2、未尽事宜，由甲乙双方在合作过程中友好协商，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

3、履约保证金：履约保证金为合同金额的10%计      元，缴纳时间为合同签订前，缴纳形式为银行支票或汇票或银行转账或银行保函，合同履行完毕后五个工作日内无息退还。

4、本项目验收方式采用评审方式组织验收方式。

5、本项目的规划方案及要求以合同履行期间业主实际需求为准（如浙江省出台相关政策的，根据政策执行合同）。

- 合同生效

本合同壹式柒份，甲乙两方各执贰份，采购代理机构叁份。合同经甲、乙双方法定代表人或授权人签章后且本项目采购监督管理部门备案后方为生效。

| 甲方名称： （盖章） | 乙方名称： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人(或单位负责人)： 签约代表： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 单位地址： 日 期： 年 月 日 | 法定代表人(或单位负责人)： 签约代表： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 单位地址： 日 期： 年 月 日 |

第七部分 投标文件格式(部分)

一、投标文件外层包装封面格式

1、所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购人名称：宁波市大学科技园管委会

项目名称：镇海区庄市工业A区规划研究及城市设计

项目编号：GTCGS2018059

标 项:    A

投标文件名称：[填入资格证明文件/投标书/报价文件]

投标服务商名称：          [填写单位名称并盖章]

投标服务商地址：

开标时启封

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：    [签字或盖章]

年  月  日

注：投标服务商的报价文件、商务技术文件和资格证明文件须单独密封装袋。

二、投标文件封面

正本/副本

投 标 文 件

采购人名称：宁波市大学科技园管委会

项目名称：镇海区庄市工业A区规划研究及城市设计

项目编号：GTCGS2018059

标 项:    A

投标文件名称：[填入资格证明文件/投标书/报价文件]

投标服务商名称：    [填写单位名称并盖章]

投标服务商地址：

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：     [签字或盖章]

年  月  日

注：投标服务商的报价文件、商务技术文件和资格证明文件须单独密封装袋。

投标服务商资格核对表

| 序号 | 内容 | 投标文件 对应页码 | 原件要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人(或单位负责人)授权书 |  | 如有则提交，并另附于标书中。 |
|  | 承诺书 |  |  |
|  | 投标服务商基本情况表 |  |  |
|  | 营业执照(或事业单位法人登记证或非企业单位登记证书或个人投标时自然人身份证 |  | 复印件加盖公章附于资格证明文件中。 |
|  | 投标保证金 |  | 复印投标保证金银行转账回单 |
|  | 无重大违法记录的书面声明 |  |  |
|  | 税务登记证、组织机构代码证复印件 |  | 营业执照或事业单位法人证书或非企业单位登记证书为三证合一的不需提供。 |
|  | 最近年度财务报表复印件或服务商基本开户银行出具的资信证明复印件 |  | 提交资信证明时原件编入正本，复印件编入副本。 |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明 |  | 复印件加盖公章附于资格证明文件中。 |
|  | 具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料 |  | 企业资质(格)证书复印件 |
|  | 投标服务商基础信息登记表 |  |  |
|  | 其他特殊资质(格)证书复印件 |  | 声明书(如有) |
|  | 投标自觉抵制采购领域商业贿赂行为书 |  |  |
|  | 行业或产品必须的生产、经营证书或注册证书 |  | 若有则复印件加盖公章附于资格证明文件中 |
|  | 采购代理服务费承诺书 |  |  |
|  | 其他 |  | 若有，复印件编入标书 |

法定代表人(或单位负责人)授权书

[采购人名称]          ：

[投标服务商]全称        系中华人民共和国合法企业，地址：             ，特授权      代表我公司（单位）全权办理                   的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：                        性别：                   年龄：

身份证号码：                                           职务：

联系电话：

通讯地址：

邮    编：

被授权人签名：

投标服务商名称：   [填写单位名称并盖章 ]

法定代表人(或单位负责人)签名：

日          期：

（※此处请粘贴法定代表人(或单位负责人)和被授权人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

★  说明：法定代表人(或单位负责人)的授权代表参加本采购项目投标的，须出具此授权委托书。

法定代表人(或单位负责人)资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <投标服务商名称>      的法定代表人(或单位负责人)。 就参加    [采购人名称]        组织的采购编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      公开采购项目的投标、报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成和服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人(或单位负责人)身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

投标服务商单位：   [填写单位名称并盖章]

日期：2018年   月   日

★  说明：法定代表人(或单位负责人)参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。

承诺书

致宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款（如下）和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有““信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表： [签字或盖章]

日期：2018年      月       日

投标服务商基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 联 系 人： |  | 电子信箱： |
| 5 | 电 话： |  | 传 真： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 从业人员： |  | 其中技术人员： |
| 8 | 营业收入： |  | 自有设备情况： |
| 9 | 公司的资质等级（请后附有关证书的复印件） |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表： [签字或盖章]

日期：2018年      月       日

营业执照（或事业单位法人登记证或非企业单位登记证书)或投标服务商为自然人时的个人身份证复印件

（复印件编入标书）

投标保证金银行转账回单复印件

参加采购活动的投标服务商自2015年12月1日至投标截止日在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(采购人名称)  	：

我方        （服务商名称）       在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大 违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。同时我方声明自2015年12月1日至今，本投标人及现任法定代表人无行贿犯罪行为。以上声明如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表： [签字或盖章]

日期：2018年      月       日

税务登记证、组织机构代码证复印件

(营业执照或事业单位法人证书或非企业单位登记证书为三证合一的不需提供)

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明

服务商最近年度财务报表复印件或服务商基本开户银行出具的资信证明复印件[提交资信证明时原件编入正本，复印件加盖公章编入副本，银行资信证明开具要求：1、声明本银行是服务商的基本账户开户银行（非服务商基本账户的开户银行出具的资信证明无效）；2、证明服务商资金往来结算信誉情况良好。3、落款应有银行公章或银行资信证明专用章或业务专用章、负责人姓名、签字及日期。4、银行资信证明应是在开标日前六个月之内出具的，否则为无效证明，有关企业资信等级的证明不能替代本证明。]，当年新成立企业可用最近一个月的报务报表代替年报。

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明

（复印件编入标书。）

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明

（复印件编入标书）

具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料

企业资质证书复印件

投标服务商基础信息登记表

| 投标项目编号 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标标项号 | / |
| 投标金额（万元） | / |
| 投标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 所属行业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

注：企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型）依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准确定。

行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表： [签字或盖章]

日期：2018年      月       日

其他特殊资质证书复印件加盖公章编入标书(如有)

如属于小微型企业且欲享受优惠政策的须提供声明书，如属于残疾人福利性单位的须提交声明书。

中小企业资格声明书(若需)

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办〔2012〕1427号）的规定，本单位郑重声明：

1、依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表： [签字或盖章]

日期：2018年      月       日

残疾人福利性单位声明书

(若申报残疾人福利性单位则提交，未提交者不认定为残疾人福利性单位)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  (采购人名称)   单位的   (项目名称)  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表： [签字或盖章]

日期：2018年      月       日

投标服务商自觉抵制采购领域商业贿赂行为承诺书

致：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司

在参与贵采购代理机构组织的本项目采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标服务商，与其他参与政府采购活动投标服务商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标服务商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表： [签字或盖章]

日期：2018年      月       日

采购代理服务费承诺书

致：__宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司

我们在贵公司组织的            采购中投标（采购编号：        ），如获中标，我们保证按采购文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司按照本采购文件“第二部分 投标资料表”中第34款的约定缴交采购代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在投标保证金中扣缴或其他方式支付。

特此承诺！

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表： [签字或盖章]

日期：2018年      月       日

采购需求响应表

采购项目名称：镇海区庄市工业A区规划研究及城市设计

采购编号：GTCGS2018059               标 项:    A

| 序号 | 采购文件商务条款 | 投标承诺 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表： [签字或盖章]

日期：2018年      月       日

备注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

采购文件中标注“★”的商务/技术要求为投标服务商必须满足的最基本要求，不允许负偏离。

商务技术响应文件

（采购商务技术要求详见第五部分要求）

1、 目录

2、采购需求响应表（参考格式，见第七部分）；

3、对项目的理解认识、需求及拟实施的服务方案（格式自拟）；

4、项目实施进度安排（格式自拟）；

5、人员配置及管理（格式不限；主要研究人员表格式见第七部分）；

6、服务承诺及合理化建议（若有，投标服务商自制）；

7、同类项目业绩清单（如有则提交，格式见附件，投标文件中提供合同复印件并加盖公章）；

8、其他供应商认为需要提交的商务技术资料。

9、投标服务商商务得分资料(若有时适用)：

(1) 投标服务商部分商务得分自评表(参考格式见第七部分)；

(2) 后附影响商务评分的资料复印件，原件须外带备查(规定原件时)，否则不得分。

拟投入主要研究人员一览表

| 序号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 职称 | 从业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表： [签字或盖章]

日期：2018年      月       日

拟投入主要研究人员简介

| 项目负责人简介部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 专业 | 学历 | 职称 | 身份证号码 | 备注 |
| 主要工作简历： |  |  |  |  |  |
| 主要参与人员简介部分 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 专业 | 学历 | 职称 | 身份证号码 | 备注 |
| 主要工作简历： |  |  |  |  |  |
| 其他参与人员简介部分 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 专业 | 学历 | 职称 | 身份证号码 | 备注 |

备注：1、以上如有资格或职称要求的，后附相关证书复印件。

2、以上内容必须是真实的，否则，已经查实，按相关规定处理。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表： [签字或盖章]

日期：2018年      月       日

同类项目业绩清单(如有)

| 序号 | 服务名称 | 业主姓名 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作

2、投标服务商提供的合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

3、投标文件中提供业绩合同复印件加盖公章，未提供者不得分。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表： [签字或盖章]

日期：2018年      月       日

投标服务商部分技术商务得分自评表

| 序号 | 自评内容 | 得分依据 | 自评分 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 填写合同名称及金额 |  |  |
| 2 | 企业奖项 | 填写奖项名称等 |  |  |
| 3 | 项目负责人职称及资格 | 填写职称及注册资格 |  |  |
| 4 | 项目负责人荣誉 | 填写项目负责人荣誉 |  |  |
| 5 | 本地化服务 | 填写本地化服务机构所在地 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

后附影响商务评分的资料复印件，原件外带备查（规定原件时适用）。否则不予评分。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表： [签字或盖章]

日期：2018年      月       日

投标函

致：宁波市大学科技园管委会

[投标服务商全称]       的 [法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表姓名、职务]      为本公司合法代理人，参加贵方组织的 采购编号为 [填写项目编号]  号的    [填写项目名称]       招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，为对  [填写项目名称]  进行标项   A      投标，在此：

1.提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

（1）投标书正本 1 份，副本 4份；

（2）资格证明文件正本 1 份，副本 4份；

（3）报价文件正本 1 份，副本 4份；

（4）包含投标书、报价文件和资格证明文件的投标文件电子文本  / 份(PDF版)；

2.据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1） 投标服务项目的投标价： 见开标一览表中相应金额。

本投标报价已经包含了所供服务应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。所报的各级价格(指全费用含税最后所报各级单价)成交后及合同执行过程中固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2） 本投标自开标之日起  九十 日历天内有效。

（3） 我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守采购文件有关条款规定。

（4） 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付采购代理服务费。

（5） 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（6） 我们郑重声明：我公司符合采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

3.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表： [签字或盖章]

日期：2018年      月       日

开标一览表

采购项目名称：镇海区庄市工业A区规划研究及城市设计

采购编号：GTCGS2018059

标项号：  A

| 服务名称 | 投标价（元） | 项目完成期 |
| --- | --- | --- |
| 镇海区庄市工业A区规划研究及城市设计 |  | 项目总完成期为两个月，其中合同签订后两周内完成现状调研、收集资料等项目前期准备工作，进行规划研究工作；规划研究初步成果认可后三周内完成规划研究及城市设计工作并形成初步成果；初步成果形成后一个月内完成会审、评估和校核，修改调整，并形成最终成果 |
| 投标总价 |  |  |
| 投标声明 |  |  |

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表： [签字或盖章]

日期：2018年      月       日